Komunalna infrastruktura za OPPN ŠM_40«

Viri sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj

Vrednost projekta: 465.657,00 EUR z DDV

Višina sofinanciranja: 276.345,00 EUR

Status – faza:  V teku

Začetek: jesen 2017 (predhodna dela), maj 2020 (gradbena dela)

Predviden zaključek: september 2020

Lokacija: Ureditveno območje OPPN zajema enoto urejanja ŠM_40. Obravnavan je samo južni del območja, in sicer nepremičnine s parcelnimi številkami:

1058/3, 102/4, 102/7, 102/47, 102/69, 102/103, 102/104, 102/106, 102/108, 102/109, 102/113, 102/115, 102/152, 102/166, 102/167, 102/168, 102/169, 102/170, 102/171, 102/172, 102/177, 102/3, 102/18, 102/31, 102/33, 102/42, 102/43, 102/44, 102/49, 102/52, 102/55, 102/57, 102/58, 102/59, 102/60, 102/62, 102/66, 102/72, 102/73, 102/74, 102/76, 102/78, 102/79, 102/82, 102/83, 102/84, 102/85, 102/86, 102/87, 102/88, 102/90, 102/91, 102/92, 102/93, 102/94, 102/96, 102/97, 102/98, 102/99, 102/100, 102/101, 102/102, 102/107, 102/112, 102/114, 102/116, 102/117, 102/118, 102/119, 102/121, 102/123, 102/125, 102/127, 102/129, 102/131, 102/133, 102/135, 102/137, 102/141, 102/143, 102/145, 102/147, 102/149, 102/151, 102/153, 102/155, 102/156, 102/157, 102/159, 102/161, 102/163, 102/165, 102/173, 102/174, 102/175, 102/176, 102/178 vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847)

Površina ureditvenega območja južnega dela OPPN znaša 3,13 ha.

Nosilec: Občina Šmartno pri Litiji

Opis projekta:

Lokacija predvidenega ukrepa je območje OPPN ŠM_40,nekoč v lasti podjetja Industrija usnja Vrhnika (IUV). To je v naravi opuščeno degradirano območje. Po stečaju IUV je kompleks odkupilo zasebno podjetje. Del uporabnih starejših objektov je odprodalo lokalnim podjetjem, zaradi pomanjkljive infrastrukture predmetne lokacije pa  ni bilo nadaljnjega interesa podjetnikov. V coni je zastarela vodovodna napeljava, odvodnja odpadnih meteornih in fekalnih voda ni urejena, vode s cestnih površin nekontrolirano odtekajo v potok, ki teče v neposredni bližini, ceste niso asfaltirane. Fekalne odpadne vode se iztekajo v greznice, podatki o ustreznosti greznic pa niso na razpolago.

Z OPPN-jem je znotraj ureditvenega območja predvidena celostna prometna in komunalna ureditev. Novi komunalni vodi bodo priključeni na občinsko omrežje zunaj območja urejanja. Novogradnje poslovnih objektov niso načrtovane. Po izvedbi investicije bodo nezasedeni prostori v objektih prodani podjetjem, ki s pismi o nameri izkazujejo interes za vstop v cono.

Cilji projekta:

- prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni,

- povečanje dodane vrednosti MSP,

- rast zaposlovanja v podjetjih na območju investicije,

- dograditev infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na območju EPC,

- izgradnja sistema za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju EPC,

- izgradnja ceste v coni z ločeno meteorno odvodnjo.

Aktivnosti:

- ureditev prometnega omrežja in pločnikov,

- izgradnja fekalne kanalizacije,

- izgradnja meteorne kanalizacije,

- izgradnja vodovodnega omrežja,

- ureditev javne razsvetljave.

Podatki o financiranju

Predvideno je financiranje iz lastnih virov Občine Šmartno pri Litiji v višini 125.256€  ter iz nepovratnih sredstev pridobljenih na javnem razpisu MGRT, od tega iz namenskih sredstev EU (ESRR) v višini 193.442€ ter iz namenskih sredstev države v višini 82.903€.