DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

PROJEKT:

»RAZPRŠENI HOTEL BOGENŠPERK«

Ljubljana, september 2021

| Naročnik | Občina Šmartno pri Litiji Tomazinova ul. 2 1275 Šmartno pri Litiji |
| --- | --- |
| Za naročnika: | Rajko Meserko, župan |
| Predmet: | Razpršeni hotel Bogenšperk |
| Vrsta dokumenta: | Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) |
| Izdelovalec: | Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak PE Ljubljana, Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana |
| Odgovorna oseba: | dr. Boštjan Ferk, direktor |
| Opomba: | Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je izdelan skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/16). |

Številka:

Datum:

S K L E P

o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Investitor:	Občina Šmartno pri Litiji

Naslov:	Tomazinova ul. 2, 1275 Šmartno pri Litiji

Na podlagi drugega odstavka 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednja sklepa:

- Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta »Razpršeni hotel Bogenšperk« s septembra 2021, ki ga je izdelal Inštitut za javno zasebno partnerstvo, zavod Turjak, Železnica 14, 1311 Turjak.

- Ocenjena vrednost investicije znaša 2.659.037 EUR z DDV, stalne cene september 2021, in se bo izvajala skladno s predvidenim časovnim načrtom.

Komisija za potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta je ta dokument pregledala in ocenjuje, da je investicija primerno prikazana in izvedljiva kot je prikazano v dokumentu, ter da so podatki in informacije zadostni, da se lahko pričakuje učinke kot so predvideni.

Občina Šmartno pri Litiji

Župan Rajko Meserko

KAZALO VSEBINE

1	OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB	9

1.1	NAVEDBA INVESTITORJA – NAROČNIKA	9

1.1.1	Osnovni podatki o Občini Šmartno pri Litiji	10

1.2	IDENTIFIKACIJA STROKOVNEGA ORGANA, ODGOVORNEGA ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER DRUGE DOKUMENTACIJE	11

1.3	IDENTIFIKACIJA UPRAVLJAVCEV	11

1.3.1	Identifikacija potencialnega zasebnega partnerja	11

1.3.2	Podatki o sedanjem upravljavcu - Javni zavod Bogenšperk	12

1.4	IDENTIFIKACIJA IZDELOVALCA DIIP	13

1.4.1	Osnovni podatki o izdelovalcu DIIP	14

2	ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO	15

3	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE	29

3.1	OPIS INVESTICIJE	29

3.1.1	Osnovne informacije o predmetu investicije	29

3.1.2	Razlogi za investicijsko namero	33

3.2	NAMEN IN CILJI INVESTICIJE	34

3.2.1	Namen investicije	34

3.2.2	Cilji investicije	34

3.3	OPREDELITEV JAVNEGA INTERESA	35

3.3.1	Opredelitev javnega interesa na področju lokalne samouprave	35

3.3.2	Opredelitev javnega interesa na področju kulture	36

3.3.3	Opredelitev javnega interesa na področju turizma	38

4	USKLAJENOST CILJEV INVESTICIJE Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	40

4.1	DOKUMENTI NA NACIONALNI RAVNI	40

4.1.1	Vizija 2050	40

4.1.2	Strategija razvoja Slovenije 2030	41

4.1.3	Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2021 – 2028	42

4.1.4	Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021	44

4.2	DOKUMENTI NA RAVNI LOKALNE SKUPNOSTI	44

4.2.1	Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji	44

4.2.2	Strateške smernice razvoja turizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji do leta 2025	45

5	OPIS VARIANT	48

5.1	VARIANTA A – BREZ INVESTICIJE	48

5.2	VARIANTA B – IZVEDBA INVESTICIJE S KLASIČNIM JAVNIM NAROČILOM	48

5.3	VARIANTA C – IZVEDBA INVESTICIJE Z JAVNO-ZASEBNIM PARTNERSTVOM	49

6	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH	51

6.1	VRSTA INVESTICIJE	51

6.2	OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV	51

6.2.1	Ocena vseh vlaganj v investicijo	51

7	OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	56

7.1	PREDHODNA IDEJNA REŠITEV ALI ŠTUDIJA	56

7.2	OPIS LOKACIJE	57

7.2.1	Makro lokacija	57

7.2.2	Mikro lokacija	57

7.3	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE	60

7.4	VARSTVO OKOLJA	61

7.5	KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA	62

7.6	VIRI FINANCIRANJA	63

8	FINANČNA ANALIZA – JAVNO NAROČILO	64

8.1	INVESTICIJA	65

8.2	OPERATIVNI DENARNI TOK PROJEKTA	65

8.3	PREOSTANEK VREDNOSTI PROJEKTA	67

8.4	PRIKAZ FINANČNIH DENARNIH TOKOV IN FINANČNIH KAZALNIKOV	67

9	FINANČNA ANALIZA – JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO	70

9.1	FINANČNI UČINKI Z VIDIKA ZASEBNEGA PARTNERJA	72

9.1.1	Investicija	72

9.1.2	Operativni denarni tok projekta	73

9.1.3	Preostanek vrednosti projekta	75

9.1.4	Prikaz finančnih denarnih tokov in finančnih kazalnikov	75

9.2	FINANČNI UČINKI Z VIDIKA JAVNEGA PARTNERJA	78

9.3	PRIMERJAVA FINANČNIH KAZALNIKOV ZA JAVNO NAROČILO IN JZP	79

10	UGOTOVITEV SMOTRNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE	81

10.1	POTREBNA DOKUMENTACIJA	81

10.2	POTREBNA DOKUMENTACIJA	81

10.3	ČASOVNI NAČRT IZDELAVE POTREBNE DOKUMENTACIJE	81

KAZALO TABEL

Tabela 1: Ocena vseh vlaganj za javno naročilo v EUR v stalnih cenah, september 2021	52

Tabela 2: Ocena vseh vlaganj za javno naročilo v EUR v tekočih cenah	52

Tabela 3: Ocenjena vrednost investicije za javno naročilo v stalnih cenah v EUR po letih, september 2021	53

Tabela 4: Ocenjena vrednost investicije za javno naročilo v tekočih cenah v EUR po letih	53

Tabela 5: Ocena vseh vlaganj za JZP v EUR v stalnih cenah, september 2021	54

Tabela 6: Ocena vseh vlaganj za JZP v EUR v tekočih cenah	54

Tabela 7: Ocenjena vrednost investicije za JZP v stalnih cenah v EUR po letih, september 2021	55

Tabela 8: Ocenjena vrednost investicije za JZP v tekočih cenah v EUR po letih	55

Tabela 9: Časovni načrt izvedbe investicije	60

Tabela 10: Ocena vseh vlaganj v EUR v stalnih cenah, september 2021	65

Tabela 11: Finančni kazalniki projekta z vidika občine	68

Tabela 12: Finančni denarni tok projekta v primeru klasičnega javnega naročila v EUR	69

Tabela 13: Ocenjena vrednost investicije v JZP v stalnih cenah v EUR, september 2021	71

Tabela 14: Ocena vlaganj zasebnega partnerja v EUR, stalne cene september 2021	72

Tabela 15: Finančni kazalniki zasebnega partnerja	75

Tabela 16: Finančni denarni tok projekta z vidika zasebnega partnerja, stalne cene september 2021	76

Tabela 17: Ocena vlaganj javnega partnerja v EUR, stalne cene september 2021	78

Tabela 18: Finančni kazalniki javnega partnerja	79

Tabela 19: Primerjava finančnih kazalnikov za javno naročilo in JZP	79

KAZALO SLIK

Slika 1: Umeščenost Občine Šmartno pri Litiji v prostor	10

Slika 2: Izpis iz Registra kulturne dediščine za grad Bogenšperk	18

Slika 3: Pollandova hiša in gospodarsko poslopje ter grad Bogenšperk v ozadju	19

Slika 4: Izpis iz Registra kulturne dediščine za Pollandovo hišo pri gradu Bogenšperk	20

Slika 5: Gospodarski objekt	21

Slika 6: Nestrokovni posegi v zidovju	22

Slika 7: Tipične poškodbe	22

Slika 8: Pollandova hiša	24

Slika 9: Kurišča in tuljave	24

Slika 10: Vratne in okenske odprtine	25

Slika 11: Ocena tržne vrednosti nepremičnin	28

Slika 12: Prikaz objektov na zemljišču za gradnjo, prometne in funkcionalne površine	32

Slika 13: Makro lokacija	57

Slika 14: Lokacija vseh parcel	58

Slika 15: Mikro lokacija	59

OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v 11. členu zahteva navedbo investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljavca ter strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske in druge dokumentacije. Uvodni del dokumenta identifikacije investicijskega projekta je zato namenjen predstavitvi omenjenih subjektov.

NAVEDBA INVESTITORJA – NAROČNIKA

Investitor:	Občina Šmartno pri Litiji

Naslov:	Tomazinova ul. 2, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefon:	Telefon: 01/8962-770

E-pošta:	info@smartno-litija.si

Matična št.:	1779737

Davčna št.:	SI 99744686

TRR:		SI56 0139 4010 0000 193

Odgovorna oseba: Rajko Meserko, župan Datum: Podpis:

Osnovni podatki o Občini Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji je ena najmlajših v Sloveniji. Na 95 km² površine danes prebiva nekaj več kot 5642 prebivalcev. Občina leži v zahodnem delu Posavskega hribovja, na nadmorski višini 252 m. Tu se križajo poti za smer Litija - Ljubljana oziroma Litija - Zagorje, nato v Kostrevniško dolino proti Moravčam in mimo Bogenšperka skozi Temenico do ceste Ljubljana - Zagreb ter skozi Zavrstniško dolino čez Trebeljevo proti Ljubljani. Osrednja točka Šmartnega pri Litiji je mogočna novogotska cerkev sv. Martina, po kateri je kraj dobil svoje ime. V občini leži eden najlepših slovenskih gradov, grad Bogenšperk.

Slika 1: Umeščenost Občine Šmartno pri Litiji v prostor

Vir: Wikipedia

IDENTIFIKACIJA STROKOVNEGA ORGANA, ODGOVORNEGA ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER DRUGE DOKUMENTACIJE

Investitor:	Občina Šmartno pri Litiji

Naslov:	Tomazinova ul. 2, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefon:	Telefon: 01/8962-770

E-pošta:	info@smartno-litija.si

Odgovorna oseba: Rajko Meserko, župan Datum: Podpis:

IDENTIFIKACIJA UPRAVLJAVCEV

Z gradom Bogenšperk upravlja javni zavod Bogenšperk. Na podlagi izvedenih analiz v predmetnem investicijskem dokumentu se predlaga vzpostavitev projekta »Razpršeni hotel Bogenšperk« po modelu javno-zasebnega partnerstva. Del storitev po predlaganem modelu bodo zajemale tudi storitve upravljanja. Iz tega razloga bosta v okviru projekta delovala dva upravljavca, med katerima bo potrebno intenzivno sodelovanje. V fazi javnega razpisa pa bo potrebno jasno opredeliti obveznosti in pristojnosti obeh upravljavcev. Naročniku svetujemo, da prouči, ali bo potrebna izdelava načrta upravljanja v skladu z 60. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1).

Identifikacija potencialnega zasebnega partnerja

Potencialni zasebni partner v fazi izdelave predmetnega DIIP še ni znan. Javni partner bo zasebnega partnerja izbral v postopku javnega razpisa skladno z določbami akta o javno-zasebnem partnerstvu ter področne zakonodaje, ki ureja izvedbo javnega razpisa v postopku podelitve koncesije.

Podatki o sedanjem upravljavcu - Javni zavod Bogenšperk

Upravljavec:	Javni zavod Bogenšperk

Naslov:	Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefon:	Telefon: 386 1 898 76 64

E-pošta:	info@bogensperk.si

Matična št.:	1305336

Davčna št.:	SI 45055572

Odgovorna oseba: Peter Avbelj, direktor Datum: Podpis:

Javni zavod Bogenšperk je bil ustanovljen leta 1998, še v okviru Občine Litija. Delokrog, ki se je vzpostavil je bil zelo specifičen in namenjen področju pokrivanja dejavnosti s področja varstva kulturne dediščine, dejansko pa izključno upravljanju gradu Bogenšperk, s poudarkom na prikazu dela in osebnosti Janeza Vajkarda Valvasorja. Dodatno je bilo poslanstvo razširjeno še z upravljanjem (kulturnih) objektov in razvojem turizma, ki pa v okviru Občine Litija ni nikoli zaživelo, saj je slednja to dejavnost prenesla na druge ustanove.

Po ustanovitvi nove občine in skladno z delitveno bilanco je grad postal lastništvo občine Šmartno pri Litiji. Vizija delovanja zavoda v obdobju 2003 – 2017 je bila dejansko in v največji možni meri še naprej koncentrirana na poslanstvo prezentacije dediščine Janeza Vajkarda Valvasorja, ki je nacionalnega pomena, zato (je) presega(la) lokalne okvire s tem pa tudi finančne možnosti ustanovitelja. Velika večina projektov, ki jih je zavod v tem obdobju zasnoval in nekatere tudi izvedel, odraža navedeno strategijo. Posebnost tovrstnega načina delovanja je bila močna sezonska orientiranost, v povprečju skoraj pet mesecev v letu določene storitve zavoda niso bile dostopne zainteresirani javnosti.

Od leta 2015 dalje je na ravni Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji stekla diskusija o možni nadgradnji sedanje oblike delovanja zavoda, ki pa ni prinesla želenih rezultatov, čeprav je potrebo po tem pokazal tudi nadzor (opravljen s strani Nadzornega odbora občine) nad delovanjem zavoda.

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je 23. 12. 2020 sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk, in sicer za izvajanje občinske javne službe na področju športa, kulture, turizma in mladine.

IDENTIFIKACIJA IZDELOVALCA DIIP

Izdelovalec:	Inštitut za javno zasebno partnerstvo, zavod Turjak

Železnica 14, 1311 Turjak

P.E. Ljubljana: Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak,

Poslovna enota Ljubljana,

Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

Telefon:	+ 386 (0)1 60 100 70

E-mail:		info@pppforum.si

Matična št.:	3455114000

Davčna št.:	SI22672826

Odgovorna oseba: doc. dr. Boštjan Ferk, direktor Datum: 21. 9. 2021 Podpis:

Osnovni podatki o izdelovalcu DIIP

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je bil ustanovljen v letu 2008 z namenom, da vzpodbudi znanstveno-raziskovalno dejavnost na področju pravne in ekonomske znanosti, s posebnim poudarkom na vprašanjih povezanih s pojmi javno-zasebnih partnerstev, javnih služb in državnih pomoči, javnih razpisov in javnega naročanja, projektnega vodenja, priprave ekonomskih in investicijskih študij, projektnega financiranja in drugih sorodnih tem.

Za ta namen se je v okviru Inštituta združila skupina strokovnjakov iz različnih področij (prava, ekonomije, projektnega vodenja, komunikologije, etc.), ki so želeli svoje akademsko in raziskovalno delo nadgraditi z implementacijo projektov v praksi. Inštitut je tako oblikoval raziskovalno skupino, ki jo tvorijo zaposleni na Inštitutu in zunanji strokovnjaki, ki so večinoma aktivni na podiplomskih študijskih programih s področij delovanja Inštituta. Na ta način je omogočena tesna povezava med znanstveno-raziskovalnim delom in svetovanjem na konkretnih projektih.

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je specializiran za svetovanje na področju oblikovanja razmerij javno-zasebnih partnerstev, ki predstavljajo sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem pri zagotavljanju izvajanja javnih služb, vzpostavljanju ali posodobitvi javne infrastrukture in pri izvajanju drugih projektov v javnem interesu. V okviru svojega delovanja ima Inštitut izkušnje s svetovanjem pri projektih tako na javni kot zasebni strani, zato lahko zagotovi celovito analizo posameznega projekta s ciljem dolgoročnega in kvalitetnega izvajanja vzpostavljenega razmerja javno-zasebnega partnerstva.

ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Občina ima v skladu z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi dolžnost  zadovoljevati potrebe svojih prebivalcev z opravljanjem raznih nalog, med katere spada tudi spodbujanje športa in rekreacije, ter spodbujanje gostinstva in turizma.

Občina Šmartno pri Litiji je v letu 2010 pristopila k projektu celostne vsebinske in programske prenove gradu Bogenšperk kot dela širšega projekta oblikovanja Valvasorjevega središča v slovenskem in evropskem prostoru.

Renesančni grad Bogenšperk je eden izmed najmlajših srednjeveških gradov in kulturni spomenik državnega pomena. Leži na severnih obronkih dolenskega gričevja, tako rekoč v središču Slovenije, ob glavni cestni povezavi Dolenjske in Zasavja. Ta središčna lega, grad postavlja za osrednjo figuro razvoja turizma v regiji, saj letno privablja več kot 40.000 obiskovalcev. Obiskovalca prepriča z izvrstno arhitekturno zasnovo in s kvalitetno vsebino, muzejskimi zbirkami ter pestrim kulturnim dogajanjem.

Grad je bil sezidan v prvi polovici 16. stoletja in ima tipično štiritraktno obliko. Sestavljen je iz štirih neenakih stolpov in štirih neenakih hodnikov s katerimi so stolpi povezani. Vhodni portal je izdelan v gotskem slogu. Osrednji lik, ki že se že vse od leta 1672 vpleta v zgodbe gradu, je znameniti slovenski polihistor in znanstvenik Janez Vajkard Valvasor, ki je bil lastnik gradu kar 20 let in je v njem spisal svoje najbolj znano delo Slava vojvodine Kranjske. Preko muzejskih razstav obiskovalec spozna zgodovino gradu in njegovih lastnikov. Na gradu so ohranjeni vsi pomembnejši prostori, ki obiskovalcu naslikajo življenje preteklega časa in pričajo o bogatem delovanju Valvasorja. Obiskovalec spozna Valvasorjevo dnevno sobo, tiskarno, knjižnico, grajsko kapelo, si ogleda geodetsko zbirko, naravoslovno zbirko in zanimivo  razstavo z naslovom Prizorišče človeške smrti. Razstava obiskovalcu razkrije duhovno podobo časa, v katerem je, izpod Valvasorjevega peresa, nastalo istoimensko delo. Na gradu je tudi galerija, ki je namenjena občasnim razstavam. Skozi leto se zvrsti do pet razstav, različnih tematik in vsebin. Obiskovalec lahko izbere klasično voden ogled ali pa se z animiranim ogledom vrne nekaj stoletij nazaj, v Valvasorjev čas. Grad Bogenšperk je bil prvi grad v Sloveniji, ki se je leta 1972 začel ukvarjati s poročno dejavnostjo in je to tradicijo ohranil vse do danes. V povprečju se na gradu poroči 40 parov letno. Grad daje tudi prostor različnim delavnicam, srečanjem in izvedbi izobraževalnih in kulturnih dejavnosti. Na gradu deluje tudi Krčma, ki grajsko doživetje dopolnjuje še s kulinarično ponudbo. V grajski kleti se je jeseni 2019 odprla zorilnica mesnin Wagen, kjer lahko obiskovalec suhomesnate izdelke degustira. V začetku leta 2020 se dodaja nov produkt skupini izdelkov Wagen, penina Wagensperk. Vodenemu ogledu gradu, se lahko na koncu tako doda tudi ogled kleti in degustacija. Okoli gradu je speljana naravoslovna pot in sodobna trim steza. Gradu pripadata tudi dva objekta, ki sta tudi predmet obravnave tega projekta. Zaradi svoje lege v središču Slovenije in prijazne okolice je grad Bogenšperk priljubljena izletniška točka.

Grad Bogenšperk je pomemben kulturni spomenik in hkrati središče kulturnega dogajanja v regiji.  Širše območje gradu je pokrito z gozdovi, ki bogatijo in dopolnjujejo turistično ponudbo. Po pokrajini so speljane številne tematske, kolesarske, pohodniške in učne poti. Bajdurova pot, Panoramska javorska pot in Valvasorjeva krožna pot, Javorska energijska pot po katerih se lahko obiskovalec sprehodi sam ali pa se udeleži kakšnega pohoda, npr. Humarjevega, Levstikovega, pohoda po Jablaniški dolini, Žafranovega pohoda. Domačo kulinariko lahko obiskovalec spozna na skrbno obdelanih kmetijah, ki se v večji meri poslužujejo ekološkega načina kmetovanja. V občini je nekaj spomenikov kulturne in sakralne dediščine; romarske cerkve, graščine, arheološko območje, ruševin gradova, itn.

V zavedanju poslanstva predstavitve kulturnega spomenika državnega pomena najširšemu krogu zainteresirane javnosti, na objektu in v bližnji okolici Javni zavod Bogenšperk, kot upravljavec gradu, stalno nadgrajuje njegovo ponudbo z novimi aktualnimi in kvalitetnimi vsebinami. Grad Bogenšperk, ki predstavlja osrednjo figuro razvoja turizma v regiji, je v zadnjih letih postalo pomembno poslanstvo zavoda tudi načrtovanje in izvajanje razvoja celotne turistične podobe šmarske občine. Skladno s tem zavedanjem je bila pred nekaj leti postavljena strategija turističnega razvoja te regije, ki se je začela izvajati. Pridobitev novih nastanitvenih kapacitet na območju gradu Bogenšperk je nujen korak pri izvajanju omenjene strategije razvoja turizma v občini Šmartnem pri Litiji.

Grad Bogenšperk je spomenik državnega pomena in kot tak vpisan v Register kulturne dediščine.

Slika 2: Izpis iz Registra kulturne dediščine za grad Bogenšperk

Vir: Register kulturne dediščine.

Poleg gradu Bogenšperk se nahaja grajska pristava, na kateri stojita objekta Pollandova hiša in gospodarski objekt, ki sta predmet te investicije. Strateški načrt 2021-2025 (v nadaljevanju: Strateški načrt) med drugim vključuje tudi koncept arhitekturne ureditve - Pollandova hiša. Pollandova hiša je pritlična stavba in deloma podkletena z uporabnim podstrešjem.

Slika 3: Pollandova hiša in gospodarsko poslopje ter grad Bogenšperk v ozadju

Vir: VERNAR STIL, d.o.o.: IZP – idejna zasnova, št. 19012, z dne marec 2019.

Pollandova hiša je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine.

Slika 4: Izpis iz Registra kulturne dediščine za Pollandovo hišo pri gradu Bogenšperk

Vir: Register kulturne dediščine.

V mesecu aprilu 2019 je bila izdelana Ocena primernosti Gospodarskega objekta in Pollandove hiše za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti. Narejena je bila ocena primernosti Gospodarskega objekta in Pollandove hiše, ki stojita na parcelah št. 1963, 1964, k.o. Liberga za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti (v nadaljevanju tudi: Ocena primernosti).

Iz opisa objektov izhaja, da je stavba gospodarskega objekta stara več stoletij. Stoji na vrhu hriba na enakomerno dvigajočem terenu. Objekt pravokotne tlorisne zasnove ima največjo dolžino ca 35 m in širino 7,20 m. Stavba je na nižjem delu terena v dolžini ca 21 m dvoetažna in na poziciji prečne stene, ki sega nad strešino preide, v enoetažni del dolžine ca 14 m. Stavba dolgo časa ni bila v uporabi in vzdrževana. Večkrat je bila tudi nestrokovno prilagojena uporabi. Na zidnih površinah so vidne razpoke. Ocenjeno je bilo, da so razpoke najverjetneje nastale kot posledica neenakomernega posedanja in dejstva, da je zidovje brez zidnih vezi. Glede izvedbe rekonstrukcije je v navedeni oceni prevideno, da se skladno z arhitekturno zasnovo ohrani vertikalna nosilna konstrukcija dvoetažnega dela. Strešne in stropne konstrukcije se v tem delu odstranijo. Vertikalno nosilno konstrukcijo, ki se ohranja, tvorijo kamniti slopi med katerimi je pozidano zidovje. Enoetažni del objekta se poruši v celoti. Celotna strešna in lesena medetažna konstrukcija bo v celoti odstranjena in nadomeščena z novo. Po karti Potresne nevarnosti Slovenije (avtor: J. Lapajne s sodelavci, projektni pospešek tal, povratna doba 475 let, trdna tla) se stavba nahaja v območju s predvidenim projektnim pospeškom tal 0,20 g (20 % pospeška prostega pada).

Slika 5: Gospodarski objekt

Vir: Ocena primernosti.

Slika 6: Nestrokovni posegi v zidovju

Vir: Ocena primernosti.

Slika 7: Tipične poškodbe

Vir: Ocena primernosti.

Tudi za Pollandovo hišo je v Oceni primernosti ugotovljeno, da je stara več stoletij. Stoji na strmo padajoči podlagi na temenu hriba. Objekt pravokotne tlorisne zasnove ima največjo dolžino ca 17 m in širino 9,50 m. Stavba je delno podkletena in ima pritličje, nadstropje in neizkoriščeno podstrešje. Vertikalno nosilno konstrukcijo tvorijo predvsem zidani zidovi in nekaj slopov. Medetažne konstrukcije nad kletjo so večinoma plitki opečni oboki na opečnih lokih. Nad pritličjem so stropne konstrukcije lesene. Ostrešje je prenovljeno. Strešini sta kriti z opečnimi bobrovci. Stavba daljše obdobje ni bila v uporabi. S prenovo strehe in odvodnje je investitor preprečil propad objekta. V notranjosti objekta so ometi in tlaki v celoti odstranjeni, tako da je lepo vidna struktura zidovja in opečnega stropa nad kletjo. Na poziciji odstranitve vezne stene v pritličju, je stropna tramovna konstrukcija močno povešena, saj se je očitno naslanjala na odstranjen vezni zid. Opažene so poškodbe stopniščnega dela ter na zidnih površinah tanjše razpoke, pri čemer gre za razpoke na stikih in v veznih stenah. Razpoke po vizualni oceni niso kritične, najverjetneje pa so nastale kot posledica dejstva, da je zidovje brez zidnih vezi. Kritina z žlebovi je urejena in zamakanje s strehe ni prisotno. V tem objektu dodatno sondiranje za potrebe izdelave tega elaborata ni bilo izvedeno, saj je konstrukcija vidna. Po karti Potresne nevarnosti Slovenije (avtor: J. Lapajne s sodelavci, projektni pospešek tal, povratna doba 475 let, trdna tla) se stavba nahaja v območju s predvidenim projektnim pospeškom tal 0,20 g (20 % pospeška prostega pada).

Slika 8: Pollandova hiša

Vir: Ocena primernosti.

Slika 9: Kurišča in tuljave

Vir: Ocena primernosti.

Slika 10: Vratne in okenske odprtine

Vir: Ocena primernosti.

Iz zaključka Ocene primernosti izhaja, da je bil v okviru izdelave mnenja o primernosti narejen detajlni pregled nosilne konstrukcije. Na podlagi podrobneje predstavljenih ugotovitev je v Oceni primernosti podano strokovno mnenje oziroma splošne idejne smernice za konstrukcijsko sanacijo in utrditev obstoječih konstrukcijskih elementov. Točen način in obseg konstrukcijske sanacije in utrditve kot seveda tudi novi konstrukcijski elementi bodo predmet ustrezne projektne dokumentacije. Na osnovi pregledov poslopja so bili podani naslednji zaključki:

- Temeljenje zgradb je plitvo, povečanje napetosti v temeljnih tleh zaradi morebitnih rekonstrukcij naj ne presega 20% sedaj doseženih napetosti v temeljnih tleh. Nosilne zidove naj se pod betonira do kote zmrzovanja (ca 0,80 m pod koto terena), najverjetneje z nekoliko razširjeno temeljno peto.

- Kapilarno vlago v opečnih zidovih v območju terena in tlaka pritličja je potrebno sanirati po penetracijski metodi s silikonati, vlago v kletnih zidovih pa bi se najučinkoviteje odpravilo z odkopom terena in vgradnjo hidroizolacije v kombinaciji z drenažo in penetracijo sloja zidu ob temeljih.

- V okviru sanacije je nujno potrebno sistematično injektirati kamnito in mešano zidovje ter temeljne nastavke. V zidovih v stiku z zemljino se uporabi hidrofobna cementno silikatna injekcijska masa.

- Odprtine v zidovju in poškodovane dele zidovja je potrebno prezidati in pozidati. Uporabi se material, kot je v osnovnem zidu.

- Potresno odpornost zgradb bi bilo potrebno ugotoviti s potresnim izračunom, glede na rezultate potresnega računa pa bo potrebno zgradbo primerno utrditi, vsekakor pa bi bilo potrebno izvesti povezovanje nosilnih zidov na nivojih medetažnih konstrukcij.

- Opečne plitve oboke nad kletjo in loke v kleti Pollandove hiše bo potrebno razbremeniti oziroma ojačiti. Preveri se izvedba razbremenilne ab plošče na kletjo, katere funkcija bo tudi povezava kletnega zidovja.

- Lesene stropne konstrukcije se lahko utrdijo po principu lesene sovprežne konstrukcije ali pa z vbetoniranjem AB plošč na mestih sedanjih lesenih stropov. Hkrati bi bilo potrebno pregledati stanje stropnikov in jih temu primerno zaščititi s fungicidnimi premazi.

- Stopnišče, ki v Pollandovi zgradbi predstavlja edino evakuacijsko pot bi bilo potrebno utrditi in sanirati. Stopniščni zidovi se izvedejo kot nosilni s čimer se prepreči porušitev stopnic pri eventualnem potresu.

- Ostrešje po naših izkušnjah ni sidrano v nosilni konstruktivni sistem (zidove) zato bi bilo potrebno v okviru rekonstrukcije izdelati zaključno AB vez ter vanjo sidrati leseno ostrešje. Pregledati bi bilo potrebno celotno ostrešje Pollandove hiše ter tramovje, ki je nagnito ali trhlo, zamenjati z zdravim lesom.

- Ker sta objekta spomeniško zaščitena, kakšni večji posegi na fasadi niso mogoči. Vezi naj potekajo v notranjosti (osi) zidov. Priporočena je povezava s perfo sidri. 18 Ob izvedbi in zagotovitvi naštetih del bosta zgradbi primerni za nadaljnjo uporabo, povečala pa se bo tudi zanesljivost zgradbe in njena funkcionalnost.

Idejni projekt prenove predvideva, da bo Pollandova hiša rekonstruirana. Gospodarsko poslopje pa bo deloma porušena in prizidana. V obeh objektih bo nastanitvena dejavnost.

Kot izhaja iz dokumenta Strateški načrt je bila streha vključno s konstrukcijo ob zadnji prenovi zamenjana. Podstrešje je bilo od začetka izkoriščeno, nad strešino sta bila dva dvignjena zatrepa, ki se ohranjata.

V skladu z osnovno strukturo objekta se predvideva namestitev in razporeditev v stavbo sobe za goste, tako da se čim manj posega v stare zidove. Tudi stopnišče se bo ohranilo na istem mestu. Pollandova hiša je bila zgrajena pred novo obvoznico, zato ima glavno fasado s poudarjenim portalom na vzhodni strani, zahodna fasada, ki je bila obrnjena proti gozdu pa je oblikovno neizrazita. Glede na nov prvi pogled na celoten stavbni kompleks, ki se je odprl z novo cesto je primerno, da hiša na zahodni strani z verandama dobi osrednji poudarek (v skladu s tipologijo vil, ki so se v drugi polovici 19. stoletja gradile v našem prostoru). Verandni stolpič je tudi funkcionalno zelo logičen, saj vse tri etaže lepo odpre in poveže, hkrati pa omogoča, da se gosti lahko zadržujejo zunaj v času zahajajočega sonca.

Projekt dokončanja obnove Pollandove hiše in gospodarskega poslopja je v dolgoročni viziji najpomembnejši projekt Javnega zavoda Bognšperk za nadaljnji razvoj destinacije gradu Bogenšperk, kot tudi uspešnega razvoja in s tem trženja turističnega segmenta v občini. Predvideno je, da se bo z zaključkom projekta oblikovala ponudba namestitvenih kapacitet za do 50 oseb, pri čemer bo standard opredeljen v fazi javnega razpisa. Kot nadalje še izhaja iz Strateškega načrta, je Javni zavod Bogenšperk s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev, ki so potrdili idejni projekt prenove obeh objektov, zaključil investiranje na tem segmentu.

V mesecu juniju 2021 je bilo izdelano Poročilo o oceni tržne vrednosti pravic na nepremičninah za stanovanjsko stavbo in gospodarski objekt s pripadajočim zemljiščem. V navedenem poročilu je izdelana ocena tržne vrednosti nepremičnin, ki so predmet tega projekta, in ki znaša na dan 10. 6. 2021 224.871,00 EUR.

Slika 11: Ocena tržne vrednosti nepremičnin

Vir: Poročilo o oceni tržne vrednosti

Občina Šmartno pri Litiji je v sodelovanju z Javnim zavodom Bogenšperk v marcu 2020 objavila Poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Razpršeni hotel Bogenšperk«, v okviru katerega do roka za oddajo vlog dne 5. 6. 2020 ni prejela nobene vloge. Je pa 9. 6. 2021 prejela Vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Razpršeni hotel Bogenšperk«, promotor MIT-GS d.o.o., Velika Preska 11, 1272 Polšnik, (v nadaljevanju tudi: vloga promotorja). Podrobneje je predstavljena v točki 3.1.1 tega DIIP.

OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

OPIS INVESTICIJE

Osnovne informacije o predmetu investicije

Vizija Občine Šmartno pri Litiji je pridobiti zasebnega partnerja, zainteresiranega za izvedbo zastavljenega projekta »Razpršeni hotel Bogenšperk«. Razpršeni hotel je inovativen pristop z novo vsebino, kjer gre za obnovo propadajočih objektov v grajski pristavi ter uporabo le-teh v turistične, kulturno-raziskovalne in gostinske namene.

Bruto tlorisna površina stavbe Pollandova hiša znaša 572 m² in bruto tlorisna površina gospodarskega objekta znaša 817 m².

Vsebinska in programska prenova gradu Bogenšperk vsebuje tudi revitalizacijo in rekonstrukcijo grajske pristave v obsegu temeljite gradbene in statične sanacije t.i. Pollandove hiše, skladno z že izdelano projektno dokumentacijo: Idejna zasnova projekta, št. načrta 19012, z dne 19. 3. 2019, izdelana s strani družbe VERNAR STIL, d.o.o., Dolina 1, 4260 Bled, pripravljeno v skladu s konservatorskimi smernicami za prenovo Pollandove hiše, kulturnovarstvenimi pogoji, št. 72/2001C-ME, z dne 31. 5. 2011 in drugo dokumentacijo.

V okviru gradu in grajske pristave (Pollandova hiša, gospodarsko poslopje) želi Občina Šmartno pri Litiji skupaj z Javnim zavodom Bogenšperk za namene celovite realizacije zastavljenega projekta »Valvasorjevo središče« pridobiti v okviru obstoječega objekta Pollandove hiše in sosednjega gospodarskega objekta, ki se raztezata na parcelah, št. 1963, 1964, oboje k.o. 1846 – Liberga, namenske prostore, kot sledi:

- restavracija s kapacitetami pogostitve do 120 gostov;

- prostore letnega vrta v okviru restavracije;

- prostore za promocijo in prodajo lokalnih prehrambenih izdelkov in izdelkov domače obrti;

- prenočitvene kapacitete do 6 apartmajev;

- bivalne ateljeje (domača obrt in grafika);

- prostore turistično informacijskega centra;

- prostori večnamenske dvorane s kapacitetami 70 do 100 obiskovalcev;

- razstavne prostore (cca. 80 – 100 m2);

- upravna središča.

Promotor MIT-GS d.o.o., v Vlogi o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Razpršeni hotel Bogenšperk« izraža namero za zaokroženost celostne ponudbe Razpršenega hotela Bogenšperk na način, da se pridobi namenske prostore, kot sledi:

- prenočitvene kapacitete do 6 apartmajev;

- bivalne ateljeje (domača obrt in grafika);

- prostore letnega vrta;

- wellness center za goste hotela;

- prostore za promocijo in prodajo lokalnih prehrambnih izdelkov in izdelkov domače obrti;

- prostore turistično informacijskega centra;

- prostori večnamenske dvorane s kapacitetami 70 do 100 obiskovalcev;

- razstavne prostore (cca. 80 - 100 m²);

- upravna središča.

Kot je še navedeno v vlogi promotorja se v kontekstu čim tesnejšega povezovanja vsebin gradu ter novega hotela za goste predvideva koriščenje obstoječe grajske restavracije, kakor tudi nekaterih drugih vsebin, ki jih grad že zdaj uspešno ponuja, k tem pa se načrtuje dodati še vrsta novih.

Kot še navaja, je promotor v kontekstu izkušenj ter vizije prepleta lokalnih posebnosti, zgodovine, etnologije ter kulinarike, predvidel vrstno novih, trajnostno naravnanih vsebin, s katerimi bo privabil goste in hkrati čim bolje zapolnil hotelske kapacitete. Skladno s tem se promotor predlaga tudi neomejeno uporabo določenih funkcionalnosti v sklopu gradu in grajske okolice, od česar je še posebej pomembno, da ima ves čas trajanja koncesije pogodbeno zagotovljeno še:

- neomejeno souporabo parkirišč in možnost zaprtja le-teh ob organizaciji velikih zasebnih dogodkov;

- možnost postavitve prireditvenega šotora na območju gradu, ekskluzivno pravico opravljanja gostinske dejavnosti na območju gradu, souporabo grajskega atrija in vseh ostalih vsebin, kar je že napisano v najemni pogodbi grajske krčme,

- ekskluzivno pravico uporabe grajske vinske kleti;

- ekskluzivno pravico za organizacijo porok na gradu;

- podelitev koncesije za opravljanje gostinske dejavnosti v gradu za enako obdobje kot koncesija za razpršeni hotel  - hotel bo medsebojno neločljivo povezan z grajsko kuhinjo za zagotavljanje prehrane gostov);

- možnost zaprtja gradu za obiskovalce v primeru zasebnega dogodka;

- uskladitev letnega koledarja grajskih dogodkov med promotorjem in upravljalcem gradu do najkasneje 1.3. v tekočem letu.

Kot še predlaga promotor, bi imel javni partner ves čas trajanja javno-zasebnega partnerstva prednostno pravico koriščenja določenega dela novo zgrajenih prostorov, po vnaprej opredeljeni vsebini in obsegu, ki jo bosta partnerja sproti usklajevala. Za ta namen bi za javnega partnerja veljale posebne ugodnosti glede prednostnega najema in višine obračunane najemnine.

Po izgradnji bi zasebni partner, skladno s prevzemom lastništva, prevzel še vse stroške upravljanja in vzdrževanja objekta, vse do poteka pogodbe.

Za vsa morebitna dodatna vlaganja v objekte in/ali v okviru pripadajočega zemljišča, ki bi se izvedla na zahtevo javnega partnerja med ali po zaključeni izgradnji hotela, se partnerja dogovorita posebej ter opredelita način plačila tovrstnih vlaganj (lahko v obliki sorazmernega podaljšanja koncesije ipd.).

Slika 12: Prikaz objektov na zemljišču za gradnjo, prometne in funkcionalne površine

Vir: IZP Idejna zasnova, VERNAR STIL, d.o.o.

Razlogi za investicijsko namero

Razlogi za investicijsko namero so:

- preprečiti nadaljnje propadanje in ohranitev kulturne dediščine,

- ureditev okolice gradu Bogenšperk,

- ureditev parkirnih mest,

- trajno ohraniti kulturne, arheološke, arhitekturne, krajinske, zgodovinske in naravne vrednote Pollandove hiše kot javno dobro;

- omogočiti razvoj programov in dejavnosti v ter s tem Pollandovo hišo izkoristiti kot izjemno razvojno priložnost in kot spodbujevalca trajnostnega razvoja kraja, občine in regije;

- povečati dostopnost kulturne dediščine širši javnosti;

- spodbujati ciljne skupine k kakovostnemu in aktivnemu preživljanju časa;

- povečati možnosti trženja na območju Občine Šmartno pri Litiji;

- obogatitev kulturne, turistične in športne ponudbe na tem območju;

- obogatiti življenje prebivalcem;

- dvigniti raven socialnih in drugih aktivnosti na lokalnem nivoju, saj bo projekt omogočal izvajanje kulturnih, razvedrilnih, izobraževalnih, rekreacijskih vsebin, kot npr.:

- izvajanje produkcije lastnih kulturno-umetniških in drugih prireditev,

- prirejanje razstav različnih tematik,

- posredovanje prireditve v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih ustvarjalcev,

- organiziranje gledaliških, plesnih in glasbenih delavnic,

- izvajanje kinematografskega programa,

- organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev, načrtovanje in izvajanje raznih oblik vzgojno – izobraževalnih programov ter sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi organizacijami, idr.,

- zagotavljanje turistične tradicije,

- povezovanje turističnih ponudnikov,

- dopolnjevanje ponudbe prenočitvenih kapacitet,

- razvijati znanje za direktno trženje turističnih produktov,

- razvijati ter promovirati butičnost in razgibanost območja, idr..

NAMEN IN CILJI INVESTICIJE

Namen investicije

Občina želi s projektom zagotoviti ohranitev objekta kulturne dediščine ter spodbuditi njegovo obnovo in oživljanje s ciljem večje dostopnosti in rabe. Obenem je namen investicije razvijati infrastrukturo, ki bo obogatila življenje prebivalcev in s tem dvignila raven socialnih in drugih aktivnosti na lokalnem nivoju, saj bo omogočal izvajanje razvedrilnih, izobraževalnih, rekreacijskih vsebin ipd. Predviden projekt bo prispeval k razvoju turizma ter k povečanju prepoznavnosti občine kot turistične destinacije.

Cilji investicije

Cilji investicije so:

- revitalizirati kulturno dediščino ter jo oživeti s pomočjo kulturne podobe in dogodkov,

- celostno ohraniti in razvijati kulturno dediščino ter jo povezati s sodobnim življenjem in ustvarjanjem,

- uveljaviti kulturno dediščino kot nosilko identitete in kakovosti življenja na državni, regionalni in lokalni ravni,

- povečati prepoznavnost kulturne dediščine v slovenskem pa tudi v mednarodnem prostoru,

- prispevati k razvoju turizma,

- prispevati k splošnemu razvoju gradu Bogenšperk, sosednjih naselij, občine, regije in države zaradi povečanega obiska in podjetniške iniciative,

- večja in kakovostnejša vključenost javne kulturne infrastrukture v gospodarsko-turistično rabo,

- večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju,

- izboljšati pogoje za razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti v podporo razvoja kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij lokalnih skupnosti,

- povečati prostorske pogoje za turistično, kulturno, umetniško, športno-rekreativno in ostalo storitveno dejavnost.

OPREDELITEV JAVNEGA INTERESA

Javni interes je razviden iz celotnega dokumenta identifikacije investicijskega projekta in je podrobneje obrazložen v nadaljevanju.

Opredelitev javnega interesa na področju lokalne samouprave

Obstoj javnega interesa je izkazan, saj je investicija predvidena za opravljanje izvirnih nalog občine in za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev.

Javni interes izhaja iz 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki določa naloge, ki jih mora občina opravljati za zadovoljevanje potreb svojih občanov, in sicer:

21. člen

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom.

Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:

- upravlja občinsko premoženje;

- […];

- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostori in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;

- […];

- pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju;

- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva

- […];

- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.«

Opredelitev javnega interesa na področju kulture

Javni interes izhaja tudi iz Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki v 2. členu opredeljuje javni interes na področju kulture kot interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin na državni in lokalnih ravneh, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Izhodišča za določanje javnega interesa za kulturo so opredeljena v 8. členu:

»8. člen

(1) Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj Slovenije in slovenskega naroda, za katerega skrbijo Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: država) in lokalne skupnosti.

(2) Javni interes za kulturo se uresničuje predvsem za zagotavljanjem pogojev za:

- kulturno ustvarjalnost,

- dostopnost kulturnih dobrin,

- kulturno raznolikost,

- uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika,

- slovensko kulturno identiteto,

- skupen slovenski kulturni prostor,

- mednarodno prepoznavnost in uveljavitev slovenske kulture in umetnosti v mednarodnem prostoru.«

Načini uresničevanja javnega interesa so opredeljeni v 24. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki določa:

»24. člen

(1) Država in lokalne skupnosti uresničujejo javni interes za kulturo po tem zakonu zlasti:

- z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javni dobrin,

- z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

(2) […].«

Nadalje je v istem zakonu (ZUJIK) določeno, katere so pristojnosti lokalnih skupnosti pri zagotavljanju javnih kulturnih dobrin in sicer:

»66. člen

(1) Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost ipd.), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, vključno s tistimi, ki o namenjene kulturni integraciji manjšinskih skupnosti in priseljencev ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo.

(2) […].«

Področni oziroma posebni zakon za varstvo kulturne dediščine, na katerega se sklicuje ZUJIK v 66. členu, pa je Zakon o varstvu kulturne dediščine. Njegov namen je opredeljen v prvem členu kot celostno ohranjanje dediščine, ki se uresničuje v razvojnem načrtovanju in ukrepih države, pokrajin in občin tako, da dediščino ob spoštovanju njene posebne narave in družbenega pomena vključujejo v trajnostni razvoj. Javni interes oziroma javna korist varstva dediščine je opredeljena v 2. členu predmetnega zakona, ki določa:

»2. člen

(1) Varstvo dediščine je v javno korist. Javna korist varstva dediščine se določa v skladu s kulturnim, vzgojnim, razvojnim, simbolnim in identifikacijskim pomenom dediščine za državo, pokrajine in občine.

(2) Javna korist varstva dediščine obsega:

- identificiranje dediščine, njenih vrednot in vrednosti, njeno dokumentiranje, preučevanje in interpretiranje,

- ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo,

- omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej mladim, starejšim in invalidom,

- predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah,

- vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanjem

- celostno ohranjanje dediščine,

- spodbujanje kulturne raznolikosti s spoštovanjem različnosti dediščine in njenih interpretacij ter

- sodelovanje javnosti v zadevah varstva.

(3) Država, pokrajine in občine uresničujejo javno korist varstva tako, da organizirajo in podpirajo dejavnosti in ravnanja iz prejšnjega odstavka in izvajajo ukrepe na podlagi tega zakona.

(4) Pri uresničevanju javne koristi varstva dediščine država, pokrajine in občine sodelujejo z lastnicami in lastniki dediščine (v nadaljnjem besedilu: lastnik), poslovnimi subjekti, nevladnimi organizacijami in civilno družbo v okviru, ki ga določajo zakoni in strategija iz 73. člena tega zakona.««

Opredelitev javnega interesa na področju turizma

Javni interes na področju turizma je opredeljen v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma:

13. člen

(načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanje razvoja turizma)

Načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja je v pristojnosti občin.

15. člen

(dejavnosti in storitve, katerih opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu)

(1) Dejavnosti in storitve, katerih opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu, so:

1.   informacijska turistična dejavnost, ki vključuje:

-  informiranje turistov, vključno s turisti s posebnimi potrebami,

-  zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,

-  ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,

-  sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,

-  urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,

2.      spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,

3.      trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,

[…]

6.      razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture,

7.    razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom (vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti in podobno),

[…]

Spodbujanje razvoja turizma z izvedbo predvidenega projekta je v skladu s 15. členom Zakona o spodbujanju turizma v javnem interesu. Cilj projekta je ustvariti turistično zanimiv produkt in s tem razvoj turizma na območju občine, zato je izvedba investicije v javnem interesu.

USKLAJENOST CILJEV INVESTICIJE Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

- Poleg dokumentov v prejšnjem poglavju v tem poglavju dodatno analiziramo relevantno zakonodajo in ključne dokumente iz katerih izhaja, da je predmetna investicija usklajena s strategijami in razvojnimi dokumenti na ravni države in občine in kot taka v javnem interesu.

DOKUMENTI NA NACIONALNI RAVNI

Vizija 2050

Dne 9. 2. 2017 je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko objavila dokument Vizija 2050, katere namen je, da si z njo zastavimo jasne strateške usmeritve in osredotočenost v delovanju.

Vizija Slovenije, ki predstavlja izhodišče za pripravo dolgoročne strategije razvoja Republike Slovenije, temelji na petih osnovnih elementih:

- učenje za življenje,

- inovativna družba,

- zaupanje,

- kakovostno življenje,

- identiteta.

Predmetna investicija zasleduje cilj izboljšanja kakovosti življenja, kar je eden od osnovnih elementov vizije. Hkrati se bo z investicijo pripomoglo k izboljšanju ponudbe na področju turizma ter trajnostnemu razvoju in izboljšanju javnih storitev, ki so dostopne vsem.

Strategija razvoja Slovenije 2030

Strategija razvoja Slovenije 2030  je bila sprejeta dne 7. 12. 2017 za določitev vizije in ciljev razvoja Slovenije. Predstavlja krovni razvojni okvir, ki temelji na usmeritvah Vizije Slovenije 2050, razvojnem izhodišču in mednarodnih zavezah Slovenije ter trendih in izzivih na regionalni, nacionalni, evropski in globalni ravni.

Osrednji cilj strategije je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti ga je mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe

Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so:

-	vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,

-	učenje za in skozi vse življenje,

-	visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,

-	ohranjeno zdravo naravno okolje,

-	visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Pet strateških usmeritev za dosego osrednjega cilja strategije se bo uresničevalo z delovanjem na različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki so zaokrožena v dvanajstih razvojnih ciljih strategije:

1.	Zdravo in aktivno življenje

2.	Znanje in spretnosti za  kakovostno življenje in delo

3.	Dostojno življenje za vse

4.	Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete, kar se bo doseglo:

- z razvijanjem in ohranjanjem slovenskega jezika, kulture ter kulturne in naravne dediščine;

- s krepitvijo nacionalne identitete in varovanjem kulturne raznolikosti;

- s spodbujanjem dobrega in na sodelovanju vseh temelječega upravljanja kulturne dediščine;

- […]

5.	Gospodarska stabilnost

6.	Konkurenčen in družbeno odgovoren  podjetniški in raziskovalni sektor

7.	Vključujoč trg dela in  kakovostna delovna mesta

8.	Nizkoogljično krožno gospodarstvo

9.	Trajnostno upravljanje naravnih virov

10.	Zaupanja vreden pravni sistem

11.	Varna in globalno odgovorna Slovenija

12.	Učinkovito upravljanje  in kakovostne javne storitve

Predmetni projekt zasleduje predvsem 4. razvojni cilj Strategije razvoja Slovenije 2030, saj je njegov namen krepitev kulture preko ohranjanja kulturne dediščine.

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2021 – 2028

Ministrstvo za kulturo je 17. septembra 2021 dalo v javno obravnavo osnutek Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021–2028. Osnutek resolucije celostno obravnava in povezuje vrsto različnih področij, s ciljem oblikovati celovito in heterogeno strategijo na področju kulture za obdobje osmih let. Osnutek upošteva tudi novonastalo situacijo v kulturnem sektorju zaradi posledic pandemije covida-19.

Glavni strateški cilji Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021‒2028 so:

- okrepiti vlogo kulture kot povezovalne in združevalne sile v javnem življenju, še posebej pri oblikovanju slovenske narodne identitete, domoljubne in državotvorne zavesti in družbene etike,

- zagotavljati kulturni pluralizem, svobodo izražanja in enake možnosti za ustvarjanje,

- skrbeti za slovenski jezik ter okrepiti vlogo in pomen slovenskega jezika znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora in v mednarodnem okolju, vključno s skrbjo za Slovence v zamejstvu in po svetu,

- skrbeti za ohranjanje in razvijanje kulturne identitete narodnih skupnosti Madžarov in Italijanov, romsko skupnost, etnične skupine, priseljence in ranljive skupine,

- spodbuditi medresorsko povezovanje kulture, še posebej z gospodarstvom, turizmom in izobraževanjem ter zagotoviti prisotnost kulturnih vsebin znotraj politik drugih resorjev,

- zagotoviti vzpostavitev vzdržnega, učinkovitega in transparentnega sistema financiranja kulture,

- upoštevati trenutno situacijo in razvojne perspektive na področju kulturnega sektorja ter vzpostaviti pogoje za njegovo prilagodljivost na spremembe in razvoj z zmanjševanjem administrativnih ovir, izobraževanjem in usposabljanjem,

- pospešiti digitalizacijo ter uvajanje novih tehnologij in sodobnih pristopov na področju kulture,

- zagotoviti posodobitev in izgradnjo nujno potrebne javne kulturne infrastrukture,

- zaščititi in promovirati slovensko kulturno dediščino, vključno s prizadevanji za ohranjanje naravnega okolja,

- okrepiti vključenost prebivalstva v kulturno dogajanje, še posebej na področju razvijanja kulturne zavesti pri otrocih in mladini, poudarjanja kulturne vzgoje kot vseživljenjskega učenja in razvijanja ljubiteljske kulture,

- decentralizirati slovenski kulturni prostor in povečati dostopnost kulture na celotnem ozemlju Republike Slovenije in širše znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora – doseči večjo zastopanost kulture na regionalnem in lokalnem nivoju,

- okrepiti navzočnost kulturnih vsebin v medijih in vzpodbuditi refleksijo o kulturnih dosežkih doma in v tujini,

- okrepiti mednarodno promocijo slovenske kulture in doseči večjo prepoznavnost Slovenije in njene kulturne dejavnosti v mednarodnem okolju.

Osnutek Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021‒2028 je usklajen z načrtovanimi rešitvami za okrevanje in razvoj v okviru kohezijskih programov in z veljavnimi zakonodajnimi podlagami na področju kulture v Republiki Sloveniji. Kulturno-politični cilji v tem osnutku upoštevajo tudi vsebine, za katere se bodo izvajali ukrepi v okviru kohezijske politike.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021

Vizija Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 je, da bi Slovenija postala »globalna zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, notranji mir in osebne  koristi«.

Strategija opredeljuje 6 ključnih politik:

- nova organiziranost: makro destinacije in turistični produkti,

- institucionalni in pravni okvir,

- namestitve, turistična infrastruktura in naložbe,

- kadri v turizmu,

- prostor, naravni in kulturni viri,

- mala in srednje velika podjetja (MSP).

Ciljem oz. viziji iz strategije nedvomno sledi tudi predmetna investicija.

DOKUMENTI NA RAVNI LOKALNE SKUPNOSTI

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji je s sprejemom Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji med cilje prostorskega razvoja občine uvrstila tudi cilj ohranjanje kulturne in naravne dediščine (vključitev le-te v sistem dejavnosti, ki nimajo velikega škodljivega vpliva na okolje na primer v povezavi z naravi neškodljivimi oblikami rekreacije in turizma); intenzivnejša vključitev državnega kulturnega spomenika grad Bogenšperk v turistično ponudbo. V seznam enot kulturne dediščine je uvrščena tudi Pollandova hiša pri gradu Bogenšperk.

Predmetna investicija je skladna z navedenim odlokom občine.

Strateške smernice razvoja turizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji do leta 2025

Občini Litija in Šmartno pri Litiji sta sprejeli odločitev, da k razvoju turizma pristopita

aktivneje in po trajnostnih principih. Tako sta sprejeli Strateške smernice razvoja turizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji do leta 2025.

V navedenih smernicah so med drugim zapisali, da želijo območje pozicionirati kot destinacijo, ki si je ne ogledaš, temveč jo doživiš (poudarek na izkustvenih doživetjih, vključevanju obiskovalcev, prijaznosti, pristnem stiku z ljudmi, lokalnim okoljem, spodbujanju druženja). To je destinacija, kjer ne rabiš hiteti od ene do druge točka, temveč predvsem uživaš in doživljaš. Kjer se učiš in širiš obzorja. Kjer

spoznavaš zgodovino (Bogenšperk) in prihodnost (Geoss) Slovenije. Kjer te čakajo 5-zvedična doživetja, ki so v skladu s krovno vizijo Slovenije kot destinacije za 5-zvezdična doživetja. Za doseganje ciljev in vizije je pot obeh občin povzeta v naslednjem principu: »Razvijamo dobre zgodbe, delamo trajnostno in lokalno, za 5-zvezdična doživetja«.

Občini vidita in v smernicah identificirata naslednje priložnosti v turizmu na njunem območju:

- Pomen lokalnih, pristnih, avtentičnih doživetij.

- Dejstvo, da turisti ne želijo biti več klasični turisti. Želijo stopati v interakcije z lokalnimi prebivalstvom, se počutiti kot »lokalec«. Vse bolj štejejo majhna pristna doživetja, ki jih ljudje (še posebej generacije Y oziroma Milenijci in Z) želijo deliti preko družbenih omrežij.

- Da se spreminja percepcija luksuza – le ta ni več omejen na klasično razumevanje luksuznih restavracij in nastanitev, temveč je vse bolj stvar avtentičnih doživetij, stika z lokalnim prebivalstvom, lokalnim okoljem, kulturo. Drobna doživetja, ki spremenijo človeka in pustijo drugačen vtis od umetnih turističnih atrakcij in množičnih turističnih destinacij.

- Turizem se vse bolj obravnava kot del vsakdanjega življenja, v ospredju je pomen uravnoteženega razvoja in ravnovesja med prebivalci in turisti.

Glede razvojnega koncepta gradu Bogenšperk, ki je po smernicah uvrščen v t.i. razvojni projekt 2, so med drugimi identificirane naslednje smernice:

- Potrebno bi bilo celovito urediti dvorišče/atrij gradu in ga pripraviti za raznolike prireditve (in tudi zgolj »flaniranje« oziroma »aristokratsko« uživanje), najvišje ravni kakovosti.

- Grad bi nujno potreboval odlično (lahko tudi manjšo) restavracijo z vrhunsko oblikovano opremo, morda z naslonitvijo na zgodovinsko gastronomijo in njeno sodobno reinterpretacijo. Služila bi tako dnevnim obiskom (ko se odpravi na dnevni izlet družina, prijatelji, celo »sindikalisti«, ali pa za top gastronomski obisk, incentive skupine in kongresne goste). Morda bi veljalo ob prenovi pristav in prenočitvenih kapacitet oziroma interpretacijskega centra poskrbeti za dva »razreda« ponudbe: v gradu vrhunsko oziroma elitno, ob info centru za krajši, nižji cenovni postanek.

- Ob gradu žalostno propadajo relativno veliki objekti pristave; po hitri presoji so še vedno v stanju, ko bi se jih dalo obnoviti in v njih poskrbeti za raznolike nastanitvene zmogljivosti. Hkrati bi ob prenovljenih zgodovinskih objektih lahko senzibilno in s spoštovanjem prizidali še kak manjši, sodobno oblikovan »hibridni info-interpretacijskivstopni objekt«, ki bi deloval kot kulturni »arhitekturno-dizajnerski dodatek«; v njem bi obiskovalci dobili prve osnovne podatke.

- Ob tem bi morali poskrbeti tudi za bolj urejeno (ločitev busov od osebnih avtomobilov) in ozelenjeno parkirišče.

- Velik potencial gradu predstavljajo njegove zelene površine oziroma »zametki« vrtov, ki ga obkrožajo; že danes so do neke mere zanimivi in kakovostni, a lahko s preoblikovanjem in obnovo postanejo prostori izjemne vizualne kulture, druženja, obedovanja, porok, posedanja, kontemplacije, raziskovanja, otroške igre ...

- Vrtovi z dodatki izvirnih paviljonov različnih pojavnosti (»follies«; od historičnih do sodobnih) pa tudi enigmatični prostori umetnosti, znanosti (»hiške eksperimentov v duhu Valvasorja!), igre in praznovanja.

- V bližnji okolici bi lahko poiskali lokacijo(e) za alternativne, originalne prenočitvene kapacitete v naravi (kontekstualni, »placemaking« glamping; npr. na drevesih ipd.; ). To bi lahko bila zanimiva dopolnitev grajske ponudbe.

- V smislu povezovanja »kulture in nature« predstavlja Bogenšperk torej destinacijo »par excellence« za celotno območje Srca Slovenije; za razliko od npr. obleganega ljubljanskega ali blejskega gradu predstavlja sam težje dostopno, romantično okolje oziroma lokacijo za dovolj senziblilizirane obiskovalce.

Glede na predstavljene smernice je predmetna investicija v veliki meri skladna s potrebami s področja turizma na obravnavanem območju.

OPIS VARIANT

Dokument identifikacije investicijskega projekta mora v skladu z določbami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ vsebovati vsaj varianto »z investicijo« in oziroma ali minimalno alternativo ter varianto »brez investicije«.

V predmetnem DIIP smo nadaljnje analizirali dve varianti, in sicer:

- varianta A – brez investicije,

- varianta B – Izvedba investicije s klasičnim javnim naročilom,

- varianta C – izvedba investicije skozi javno-zasebno partnerstvo.

VARIANTA A – BREZ INVESTICIJE

Varianta A predstavlja neizpolnitev ciljev, ki si jih je postavila občina, in pomeni ohranitev obstoječega stanja brez izvedbe investicije. Ta varianta za Občino Šmartno pri Litiji ni sprejemljiva, saj občina brez investicije ne more poskrbeti za izboljšanje kakovosti zagotavljanja nalog iz njene izvirne pristojnosti, kar bi imelo negativen vpliv na splošno zadovoljstvo občanov ter na razvoj turizma in športne dejavnosti.

Varianta brez investicije je z vidika nalog v izvirni pristojnosti občine, razvojnih strategij in z vidika interesa prebivalcev občine nesprejemljiva.

VARIANTA B – IZVEDBA INVESTICIJE S KLASIČNIM JAVNIM NAROČILOM

Za realizacijo projekta v obliki klasičnega javnega naročila ni izpolnjen temeljni pogoj, da so v trenutku začetka postopka oddaje javnega naročila zagotovljena celotna javna proračunska sredstva za realizacijo projekta. Ker Občina Šmartno pri Litiji ne razpolaga s sredstvi za izvedbo investicije, je predlagan projekt mogoče smiselno realizirati izključno v obliki, ki jo predvideva varianta C, tj.  izvedba v obliki javno-zasebnega partnerstva. Poleg tega izvajanje gostinske in hotelske dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo ne spada med dejavnosti, ki bi jih izvajala občina.

VARIANTA C – IZVEDBA INVESTICIJE Z JAVNO-ZASEBNIM PARTNERSTVOM

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) 20 v 8. členu določa, da mora javni partner zaradi spodbujanja javno-zasebnega partnerstva pri izbiri načina izvajanja projekta (postopka), ki je lahko predmet javno-zasebnega partnerstva v smislu 2. člena ZJZP, oceniti, ali ga je mogoče izvesti kot javno-zasebno partnerstvo (ocena upravičenosti izvedljivosti projekta in primerjava variant oziroma drugega projekta). V primeru vrednosti nad 5.278.000 eurov lahko javni partner naročilo gradnje oziroma storitve izvede kot javno naročilo samo v primeru, če se glede na ekonomske in druge okoliščine projekta ugotovi, da postopka ni mogoče izvesti v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva ali to ekonomsko ni upravičeno. Postopek primerjave in ugotovitve iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena se izvede kot predhodni postopek v skladu z ZJZP.

Vrednost predmetnega projekta je nad vrednostjo, ki jo ZJZP določa kot merodajno vrednost, nad katero lahko javni partner naročilo gradnje izvede kot javno naročilo zgolj v primeru, če se glede na ekonomske in druge okoliščine projekta ugotovi, da postopka ni mogoče izvesti v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva ali to ekonomsko ni upravičeno.

Glede na zgoraj navedeno in glede na to, da je bilo v prejšnji točki identificirano, da izvedba projekta v obliki klasičnega javnega naročila ni mogoča, saj Občina Šmartno pri Litiji  ne razpolaga z zadostnimi sredstvi za izvedbo javnega naročila varianta C obravnava izvedbo investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva.

V predmetnem projektu so izpolnjeni pogoji za opredelitev projekta kot primernega za izvedbo v eni od oblik javno-zasebnega partnerstva izpolnjeni, saj:

- obstaja javni interes za realizacijo projekta;

- obstaja možnost delitve poslovnih tveganj med javnega in zasebnega partnerja;

- javni partner na ne razpolaga s finančnimi (javnimi) sredstvi, ki bi bila zadostovala za realizacijo projekta brez vključitve zasebnega sektorja.

Za opredelitev oblike javno-zasebnega partnerstva je pomemben 27. člen Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ki določa, da v primerih, ko nosi javni partner večino ali celotno poslovno tveganje izvajanja projekta javno-zasebnega partnerstva, se javno-zasebno partnerstvo, ne glede na poimenovanje oziroma ureditev v posebnem zakonu, za namene Zakona o javno-zasebnem partnerstvu ne šteje za koncesijsko, temveč za javnonaročniško.

V predmetnem primeru je potrebno ugotoviti, da večino poslovnih tveganj prevzema bodoči zasebni partner oz. koncesionar, zato se predmetno razmerje opredeli kot koncesijsko javno-zasebno partnerstvo. Podrobnejša opredelitev in razdelitev tveganj bo predmet javnega razpisa in pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. V fazi javnega razpisa bo tudi podrobneje opredeljena obveznost javnega partnerja glede sofinanciranja projekta. Javni partner bo v projekt vložil zemljišča oz. obstoječa objekta, ki sta v zelo slabem stanju.

- Model javno-zasebnega partnerstva, ki ga je v konkretnem projektu mogoče uporabiti je koncesijski model, koncesije gradnje v kombinaciji modelov DFBOT (model: projektiraj-financiraj- zgradi- upravljaj-prenesi v last javnemu partnerju).

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev je potrebno zaključiti, da je smiseln in potreben sprejem Odloka o javno-zasebnem partnerstvu v okviru katerega se bo podrobneje definirala vsebina razmerja javno-zasebnega partnerstva.

Glede na navedeno ocenjujemo varianto C kot edino primerno varianto izvedbe projekta.

OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

VRSTA INVESTICIJE

Predmet obravnavane investicije je izvedba projekta »Razpršeni hotel Bogenšperk«, v okviru katerega je predvidena obnova propadajočih objektov v grajski pristavi, t.i. Pollandove hiše in gospodarskega objekta, ter uporabo le-teh v turistične, kulturno-raziskovalne in gostinske namene.

OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Ocena vseh vlaganj v investicijo

Projekt »Razpršeni hotel Bogenšperk« se bo izvajal v letih 2022-2024, zaradi česar je investicija v spodnjih tabelah predstavljena v stalnih in tekočih cenah. V primeru tekočih cen smo upoštevali napoved povprečne inflacije za leto 2022 v višini 2,00 % ter za leto 2023 v višini 1,90 %, kakor jo je objavil UMAR v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj (september 2021).

Ocena investicije temelji na:

- Poročilu o oceni tržne vrednosti pravic na nepremičninah za stanovanjsko stavbo in gospodarski objekt s pripadajočim zemljiščem, sodna cenilka Breda Zorko, junij 2021,

- Vlogi o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, MIT-GS d.o.o., junij 2021,

- trenutnih tržnih razmerah na gradbenem trgu.

V naslednjih tabelah je prikazana ocena vseh stroškov investicije za primer javnega naročila in javno-zasebnega partnerstva.

Tabela 1: Ocena vseh vlaganj za javno naročilo v EUR v stalnih cenah, september 2021

Tabela 2: Ocena vseh vlaganj za javno naročilo v EUR v tekočih cenah

Tabela 3: Ocenjena vrednost investicije za javno naročilo v stalnih cenah v EUR po letih, september 2021

Tabela 4: Ocenjena vrednost investicije za javno naročilo v tekočih cenah v EUR po letih

Tabela 5: Ocena vseh vlaganj za JZP v EUR v stalnih cenah, september 2021

Tabela 6: Ocena vseh vlaganj za JZP v EUR v tekočih cenah

Tabela 7: Ocenjena vrednost investicije za JZP v stalnih cenah v EUR po letih, september 2021

Tabela 8: Ocenjena vrednost investicije za JZP v tekočih cenah v EUR po letih

OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

PREDHODNA IDEJNA REŠITEV ALI ŠTUDIJA

Z namenom preučevanja izvedbe projekta so bili doslej izdelani naslednji dokumenti:

- Strateški načrt 2021–2025, Javni zavod Bogenšperk, oktober 2020,

- Opis destinacije, Javni zavod Bogenšperk, gradivo naročnika,

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Kulturnovarstveni pogoji, št. 72/2001C-ME, z dne 31. 5. 2011,

- VERNAR STIL, d.o.o., Dolina 1, 4260 Bled: IZP – idejna zasnova, št. 19012, z dne 19. 3. 2019,

- Poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Razpršeni hotel Bogenšperk«, Občina Šmartno pri Litiji, marec 2020,

- Vloga o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Razpršeni hotel Bogenšperk«, promotor MIT-GS d.o.o., Velika Preska 11, 1272 Polšnik, junij 2021,

- Celostni načrt vsebinske in programske prenove gradu Bogenšperk, Idejna zasnova Valvasorjevega središča na gradu Bogenšperk, Bogataj J. idr, december 2010,

- Mag. Tomaž Habič, univ. dipl. inž. grad.: Ocena primernosti Gospodarskega objekta in Pollandove hiše (parcelna št. 1963, 1964, k.o. Liberga) za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti, št. H 01/2019 z dne 5. 4. 2019, dostopno na: <https://ip.spiritslovenia.eu/assets/img/upload/138/pollandova%20hi%C5%A1a%20in%20gospodarski%20objekt%20-%20stati%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo.pdf>, 17. 9. 2021,

- Poročilu o oceni tržne vrednosti pravic na nepremičninah za stanovanjsko stavbo in gospodarski objekt s pripadajočim zemljiščem, sodna cenilka Breda Zorko, junij 2021

OPIS LOKACIJE

Makro lokacija

Pollandova hiša in sosednji gospodarski objekt, ki bi ju javni partner vložil v projekt, se nahajata v neposredni bližini gradu Bogenšperk. Le-ta leži blizu kraja Šmartno pri Litiji v istoimenski občini, na grebenu Strmca nad Dvorom, ki povezuje Dolenjsko in Zasavje. Grad Bogenšperk je iz Ljubljane oddaljen cca. 45 km in ima dobre prometne povezave. Na spodnji sliki je prikazana makro lokacija Gradu Bogenšperk oz. njegova lega v Sloveniji.

Slika 13: Makro lokacija

Vir: <zemljevid.najdi.si>, 17. 9. 2021.

Mikro lokacija

Območje predmetne investicije leži v občini Šmartno pri Litiji na parcelnih št. 1963, 1964, 1965/7, 1965/9, 1965/12, 2027/5 in 2027/6 vse k.o. 1846 Liberga, neposredno v bližini gradu Bogenšperk, ki so vse v lasti občine Šmartno pri Litiji. Navedene nepremičnine so razglašene za kulturni spomenik državnega pomena.

Slika 14: Lokacija vseh parcel

Vir: portal E-prostor.

Od tega se Pollandova hiša in gospodarski objekt nahajata na poštnem naslovu: Bogenšperk 3 in 4, 1275 Šmartno pri Litiji in sicer na zemljiščih: parc. št. 1963 in 1964, obe k.o. 1846-Liberga. V nadaljevanju je prikazana mikro lokacija obeh objektov.

Slika 15: Mikro lokacija

Vir: portal E-prostor.

ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

Po predvidenem časovnem načrtu, predstavljenem v spodnji tabeli, se bo investicija zaključila v letu 2021.

Tabela 9: Časovni načrt izvedbe investicije

| Korak | Aktivnost | Izvajalec | Okviren čas izvedbe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Priprava in izvedba javnega poziva promotorjem, da se preveri interes na strani potencialnih zasebnih partnerjev za realizacijo projekta | javni partner | izvedeno |
|  | Priprava DIIP | javni partner | september 2021 |
|  | Priprava gradiva za občinski svet v okviru katerega se pripravi predlog akta o javno-zasebnem partnerstvu in njegova obrazložitev | javni partner | september 2021 |
|  | Sprejem akta o javno-zasebnem partnerstvu na mestnem svetu | občinski svet | september - oktober 2021 |
|  | Izvedba javnega razpisa po postopku konkurenčnega dialoga ali konkurenčnega postopka s pogajanji | javni partner | oktober 2021 – marec 2022 |
|  | Izdaja akta izbire | javni partner | marec 2022 |
|  | Sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu | javni partner, izbrani zasebni partner | marec 2022 |
|  | Izvajanje pogodbe (v finančni analizi je upoštevan predviden čas gradnje 2,5 leta – začetek gradnje julij 2022, zaključek gradnje december 2024 in od leta 2025 dalje upravljanje) | partnerja | po terminskem planu usklajenem ob podpisu pogodbe |

VARSTVO OKOLJA

Izvedba projekta bo imela v primeru variante C vpliv na okolje v času gradnje in tudi po izvedbi investicije, vendar pa vpliv ne bo velik ter bo povsem obvladljiv s primernimi omilitvenimi ukrepi.

Pri izvedbi gradbenih del morajo biti upoštevani vsi standardi izgradnje ter drugi potrebni ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Kljub temu, da se med obratovanjem objekta ne pričakuje prekomernih emisij onesnaževanja okolja v katerikoli od oblik onesnaževanja (hrup, odpad nevarnih materialov ali tekočin itd.), so pri izgradnji objekta predvideni vsi potrebni ukrepi varstvo okolja.

Povečani negativni vplivi na okolje bodo predvsem v času gradnje, vendar ti in tudi tisti v času obratovanja ne bodo presegli zakonsko predpisanih mejnih vrednosti. V času gradnje je predvsem treba preprečevati prašenje. Objekti izpustnih plinov morajo biti ustrezno opremljeni in ustrezno nameščeni. Skladiščenje nevarnih snovi naj se na območju ne izvaja. Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitor upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.

V nadaljevanju so podrobneje opredeljeni posamezni vplivi na okolje in ukrepi za njihovo zmanjševanje.

- Pričakovani vplivi na okolje v času gradnje

V času gradnje pričakujemo običajne vplive na okolje, do katerih pride v času izvajanja GOI del, ki pa jih bo mogoče z omilitvenimi ukrepi zmanjšati oz. nadzorovati.

Pričakovati je mogoče razumno povečanje onesnaženja zraka na ožjem območju gradbišča predvsem s prašnimi delci zaradi gradbenih del in emisije izpušnih plinov zaradi obratovanja gradbenih strojev in prometa tovornih vozil, ki bodo dovažala in odvažala gradbeni material, nekoliko povečano emisijo hrupa zaradi obratovanja gradbenih strojev in povečanega prometa s tovornimi vozili, povečan promet tovornih vozil na območju gradnje, morebitno oviranje prometa na območju gradnje in potencialno nekoliko povečano onesnaženje padavinskih vod s prašnimi delci.

Omilitveni ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov v času gradnje so naslednji: v kolikor bi bila količina prašnih delcev večja, se priporoča vlaženje gradbišča, emisije iz prometa zaradi obratovanja gradbenih strojev se bodo znižale na najmanjšo možno mero s tem, da bodo stroji, naprave in vozila obratovali le takrat, ko bo to potrebno, vsi stroji in oprema bodo ustrezno tehnično opremljena skladno s predpisi za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in nadzorovani. Investitor bo moral zagotoviti ustrezno ravnanje in odvažanje odpadkov z gradbišča.

- Pričakovani vplivi v času uporabe zgradbe z opisom in oceno pričakovanih vplivov nameravane gradnje na okolico

Glede na dostopne podatke in naravo investicije je v tej fazi mogoče oceniti, da negativnih vplivov zaradi uporabe zgradb ne bo. Objekta v zvezi z vplivi na mehansko odpornost in stabilnost okolice ne bosta predstavljala nevarnosti za sosednje nepremičnine (grad), komunalne odpadne vode bodo v skladu s predpisi prečiščevale in speljale v kanalizacijska omrežja, vpliva v zvezi z higiensko in zdravstveno zaščito in varstvo okolice ni. Gradnja ne poslabšuje pogojev rabe zunanjih površin na sosednjih parcelah in uporaba objektov ne bo vplivala na rabo sosednjih nepremičnin. Uporaba objektov ne bo povzročala hrupa, ki bi bil večji od maksimalno dopustnega hrupa, predpisanega za območje.

KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA

Za izvedbo projekta na strani naročnika ne bodo potrebne nove zaposlitve, v fazi upravljanja pa bodo potrebne dodatne zaposlitve na strani zasebnega partnerja, pri čemer bo število potrebnih zaposlitev opredelil zasebni partner.

VIRI FINANCIRANJA

V primeru izvedbe investicije z javnim naročilom bi morala Občina Šmartno pri Litiji  zagotoviti celotni znesek investicije v znesku 2.205.092 EUR brez DDV v tekočih cenah, od tega:

- zemljišča v  vrednosti 150.441 EUR,

- proračunska sredstva v vrednosti 2.054.651 EUR.

V primeru izvedbe investicije z javno-zasebnim partnerstvom, bi bil znesek financiranja občine Šmartno pri Litiji  bistveno nižji in bi znašal 208.708 EUR z DDV, od tega:

- zemljišča v  vrednosti 150.441 EUR,

- proračunska sredstva v vrednosti 58.267 EUR.

FINANČNA ANALIZA – JAVNO NAROČILO

V finančni analizi je predstavljen finančni denarni tok investicije ter finančni kazalniki, ki prikazujejo oceno koristi projekta in na podlagi katerih se presoja finančna upravičenost investicije.

Analizirani so bili naslednji kazalniki učinkovitosti:

- Doba vračanja investicijskih sredstev. Doba vračanja investicijskih sredstev pomeni število let, ki so potrebna, da se z neto denarnimi tokovi pokrije vse stroške investicije.

- Neto sedanja vrednost (NSV). Neto sedanja vrednost je razlika med diskontiranim tokom vseh koristi in diskontiranim tokom vseh stroškov projekt, ki v konkretnem primeru znaša 30 let. Neto sedanjo vrednost se izračuna tako, da se vse bodoče donose z uporabo izbrane diskontne stopnje reducira na začetni trenutek in od tako dobljene vrednosti se odšteje investicijski vložek.

- Interna stopnja donosa (ISD). Interna stopnja donosa pomeni tisto diskontno stopnjo, pri kateri je neto sedanja vrednost enaka nič oziroma pri kateri se sedanja vrednost prilivov in sedanja vrednost odlivov izenačita. ISD se uporablja kot investicijski kriterij, tako da se jo primerja z individualno diskontno stopnjo.

- Relativna neto sedanja vrednost. Relativna neto sedanja vrednost je razmerje med neto sedanjo vrednostjo naložbe in sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov in pomeni primerjavo med vsoto vseh diskontiranih neto prilivov (NSV) in vsoto diskontiranih investicijskih stroškov.

- Količnik relativne koristnosti (KRK). KRK predstavlja razmerje med sedanjo vrednostjo vseh koristi projekta in sedanjo vrednostjo vseh stroškov projekta.

Uporabljena diskontna stopnja za investicije v infrastrukturo je 4 % v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Ekonomska doba projekta znaša 30 let, pri čemer bo investicija izvedena v letih 2022-2024. Od leta 2025 dalje se začne upravljanje z objektom.

Denarni tok projekta sestoji iz stroška investicije, operativnega denarnega toka ter preostanka vrednosti, kakor so predstavljeni v nadaljevanju.

INVESTICIJA

Strošek investicije znaša 2.159.441 EUR brez DDV, kolikor znaša vrednost zemljišč, investicijske in projektne dokumentacije, nadzora ter GOI del. Strošek investicije je podrobno opisan v 6. poglavju, v izračunu finančne analize pa investicija ne vsebuje DDV, saj smo predpostavili, da bo z objektom upravljal javni zavod občine, zaradi česar bo DDV plačal končni uporabnik storitev.

V 16. letu projekta je tudi predviden strošek investicijskega vzdrževanja objekta v višini 10 % vrednosti stroškov gradnje oziroma 215.944 EUR.

Tabela 10: Ocena vseh vlaganj v EUR v stalnih cenah, september 2021

Nadalje je v tem poglavju opredeljen operativni denarni tok projekta.

OPERATIVNI DENARNI TOK PROJEKTA

Operativni denarni tok tvorijo prihodki in odhodki projekta v njegovem operativnem obdobju, ki znaša 27 let.

Prihodki

Projekt revitalizacije »Razpršeni hotel Bogenšperk«, v okviru katerega je predvidena obnova propadajočih objektov v grajski pristavi, t.i. Pollandove hiše in gospodarskega objekta, bo ustvarjal finančne prihodke iz sledečih naslovov:

- prihodki iz opravljenih nočitev gostov v 6 apartmajih,

- oddajanje v najem dvorane za izvedbo konferenc in pogostitev pri porokah,

- oddajanje v najem prostorov za izvajanje gostinske dejavnosti (restavracija),

- izvajanje letnih prireditev

Prihodki iz opravljenih nočitev gostov v apartmaju in sobi

V prenovljeni Pollandovi hiši se bo nahajalo 6 apartmajev, ki bodo na voljo gostom za prenočitve. V finančni analizi smo upoštevali:

- da bo 6 apartmajev na voljo najemnikom 360 dni na leto,

- da bo letna izkoriščenost apartmajev 50 %, s čimer bo v vseh apartmajih opravljenih 1.080 nočitev na leto,

- da stane nočitev v apartmaju 90 EUR brez DDV.

Upoštevajoč zgoraj naveden predpostavke, znašajo letni prihodki iz naslova oddajanja apartmajev 97.200 EUR letno.

Oddaja dvorane v najem za izvedbo konferenc in pogostitev pri porokah

Dvorana v Razpršenem hotelu Bogenšperk bo omogočala izvedbo konferenc in pogostitev na porokah. V finančni analizi smo predvideli, da bo Razpršeni hotel Bogenšperk gostil:

- 6 konferenc na leto, kar pri predvideni ceni najema 300 EUR pomeni 1.800 EUR prihodkov letno iz naslova oddaje dvorane,

- 30 pogostitev letno, kar pri predvideni ceni najema 300 EUR pomeni 9.000 EUR prihodkov letno iz naslova pogostitev.

Skupni letni prihodki iz naslova oddajanja dvorane za potrebe konferenc in pogostitev tako znašajo 10.800 EUR.

Gostinstvo

Razpršeni hotel Bogenšperk bo imel tudi prostore za izvajanje gostinske dejavnosti  oziroma restavracijo. V finančni analizi smo predpostavili, da se z izvajanjem gostinske dejavnosti ne bo ukvarjala javni zavod občine temveč bo občina restavracijo oddala v najem po ceni 2.000 EUR na mesec oziroma 24.000 EUR na leto.

Izvajanje letnih prireditev

V finančni analizi predpostavili, da bo občina določene prihodke ustvarila tudi s prireditvami, ki bi bile izvedene v prostorih Razpršenega hotela Bogenšperk (na primer zakup prostora s strani razstavljalcev). Predvideli smo 6 prireditev na leto ter prihodek v višini 300 EUR na prireditev oziroma 1.800 EUR letno.

Odhodki

Odhodki občine sestojijo iz stroškov materiala, storitev ter dela in so ocenjeni na 80 % doseženih letnih prihodkov.

PREOSTANEK VREDNOSTI PROJEKTA

Preostanek vrednosti projekta v njegovem 30. letu znaša 492.441 EUR ob upoštevanju:

- vrednosti zemljišča 150.441 EUR, pri čemer se vrednost zemljišča ne amortizira,

- 3 % letne amortizacijske stopnje za gradbena dela.

PRIKAZ FINANČNIH DENARNIH TOKOV IN FINANČNIH KAZALNIKOV

V spodnji tabeli so prikazani finančni kazalniki projekta z vidika občine. Kot je razvidno, ti ne upravičujejo izvedbe investicije, saj je neto sedanja vrednost projekta negativna in znaša -1.339.988 EUR. Investicijska sredstva se ne povrnejo.

Tabela 11: Finančni kazalniki projekta z vidika občine

Tabela 12: Finančni denarni tok projekta v primeru klasičnega javnega naročila v EUR

FINANČNA ANALIZA – JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO

V finančni analizi je predstavljen finančni denarni tok investicije ter finančni kazalniki z vidika javno-zasebnega partnerstva, ki prikazujejo oceno koristi projekta in na podlagi katerih se presoja finančna upravičenost investicije. Upoštevani finančni kazalniki so isti kot v primeru javnega naročila.

Vsi finančni izračuni temeljijo na »metodi prirasta«, kar pomeni, da smo pri oceni finančnih in ekonomskih posledic projekta upoštevali le tiste prihodke in odhodke, ki so posledica projekta.

Ekonomska doba projekta znaša 30 let, pri čemer bo investicija izvedena v letih 2022-2024, v nadaljnjih 27 letih pa bo koncesionar upravljal s koncesijo. Denarni tok projekta sestoji iz stroška investicije, operativnega denarnega toka ter preostanka vrednosti, kakor so predstavljeni v nadaljevanju, za vsak posamezen objekt.

Projekt »Razpršeni hotel Bogenšperk« se bo izvajal v letih 2022-2024, zaradi česar je investicija v spodnjih tabelah predstavljena v stalnih in tekočih cenah. V primeru tekočih cen smo upoštevali napoved povprečne inflacije za leto 2022 v višini 2,00 % in za leto 2023 v višini 1,90 %, kakor jo je objavil UMAR v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj (september 2021).

Celotna vrednost investicije v primeru javno-zasebnega partnerstva znaša 2.217.007 EUR z DDV in vključuje delež javnega partnerja v višini 207.781 EUR z DDV ter delež zasebnega partnerja v višini 2.009.226 EUR brez DDV.

Tabela 13: Ocenjena vrednost investicije v JZP v stalnih cenah v EUR, september 2021

V nadaljevanju predstavljamo finančne učinke izvedbe investicije z vidika zasebnega partnerja ter z vidika javnega partnerja. Glede na omenjeni vidik, se tudi razlikuje udeležba posameznega partnerja pri financiranju investicije.

FINANČNI UČINKI Z VIDIKA ZASEBNEGA PARTNERJA

V finančni analizi javno-zasebnega partnerstva smo najprej analizirali finančni denarni tok investicije ter finančne kazalnike z vidika zasebnega partnerja. To nam omogoča, da dobimo vpogled v višino letnih prihodkov, ki jih bo moral ustvaril zasebnik, da bi projekt imel zanj pozitivno neto sedanjo vrednost.

Pri analizi finančnih učinkov investicije z vidika zasebnega partnerja smo ravno tako upoštevali 4 % diskontno stopnjo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Investicija

Strošek investicije z vidika zasebnega partnerja je ocenjen na 2.009.226 EUR brez DDV, stalne cene september 2021. Ker je zasebni partner upravičen do odbitka DDV, smo pri analizi finančnih učinkov z vidika zasebnega partnerja upoštevali le znesek investicije brez DDV. Znesek povračljivega 22 % DDV znaša 442.030 EUR, kot je razvidno iz spodnje tabele.

Tabela 14: Ocena vlaganj zasebnega partnerja v EUR, stalne cene september 2021

Strošek investicijskega vzdrževanja smo predvideli v 16. letu projekta v višini 10 % celotne investicije oziroma 220.667 EUR.

Nadalje je v tem poglavju opredeljen operativni denarni tok projekta.

Operativni denarni tok projekta

Operativni denarni tok tvorijo prihodki in odhodki projekta v njegovem operativnem obdobju, ki znaša 27 let.

Prihodki

Projekt revitalizacije »Razpršeni hotel Bogenšperk«, v okviru katerega je predvidena obnova propadajočih objektov v grajski pristavi, t.i. Pollandove hiše in gospodarskega objekta, bo ustvarjal finančne prihodke iz sledečih naslovov:

- prihodki iz opravljenih nočitev gostov v 6 apartmajih,

- oddajanje v najem dvorane za izvedbo konferenc in pogostitev pri porokah,

- oddajanje v najem prostorov za izvajanje gostinske dejavnosti (restavracija),

- izvajanje letnih prireditev

Prihodki iz opravljenih nočitev gostov v apartmaju in sobi

V prenovljeni Pollandovi hiši se bo nahajalo 6 apartmajev, ki bodo na voljo gostom za prenočitve. V finančni analizi smo upoštevali:

- da bo 6 apartmajev na voljo najemnikom 360 dni na leto,

- da bo letna izkoriščenost apartmajev 50 %, s čimer bo v vseh apartmajih opravljenih 1.080 nočitev na leto,

- da stane nočitev v apartmaju 90 EUR brez DDV

Upoštevajoč zgoraj naveden predpostavke, znašajo letni prihodki iz naslova oddajanja apartmajev 97.200 EUR letno.

Oddaja dvorane v najem za izvedbo konferenc in pogostitev pri porokah

Dvorana v Razpršenem hotelu Bogenšperk bo omogočala izvedbo konferenc in pogostitev na porokah. V finančni analizi smo predvideli, da bo v Razpršeni hotel Bogenšperk:

- 6 konferenc na leto, kar pri predvideni ceni najema 300 EUR pomeni 1.800 EUR prihodkov letno iz naslova oddaje dvorane,

- 30 pogostitev letno, kar pri predvideni ceni najema 300 EUR pomeni 9.000 EUR prihodkov letno iz naslova pogostitev.

Skupni letni prihodki iz naslova oddajanja dvorane za potrebe konferenc in pogostitev tako znašajo 10.800 EUR.

Gostinstvo

Razpršeni hotel Bogenšperk bo imel tudi prostore za izvajanje gostinske dejavnosti  oziroma restavracijo za potrebe občanov, turistov, poslovnežev itd. V finančni analizi smo predpostavili, da bo restavracija delovala celo leto, pri čemer:

- vse vikende, ki obsegajo v povprečju 96 dni na leto. Za vikende smo predvideli v povprečju 180 gostov na dan, pri čemer znaša povprečni prihodek na gosta 25 EUR. Na letni ravni to pomeni 432.000 EUR prihodkov

- 4 dni na teden med delovniki, kar na leto predstavlja v povprečju 192 dni. Za delovni teden smo predvideli v povprečju 80 gostov na dan, pri čemer znaša povprečni prihodek na gosta 18 EUR. Na letni ravni to pomeni 276.480 EUR prihodkov

Skupni letni prihodki iz naslova gostinstva tako znašajo 708.480 EUR.

Izvajanje letnih prireditev

V finančni analizi predpostavili, da bo občina določene prihodke ustvarila tudi s prireditvami, ki bi bile izvedene v prostorih Razpršenega hotela Bogenšperk (na primer zakup prostora s strani razstavljalcev). Predvideli smo 6 prireditev na leto ter prihodek v višini 300 EUR na prireditev oziroma 1.800 EUR letno.

Odhodki

Odhodki zasebnega partnerja sestojijo iz stroškov materiala, storitev, dela in amortizacije so ocenjeni na 80 % doseženih letnih prihodkov.

Strošek amortizacije je bil v izračunu denarnega toka uporabljen kot davčno priznan odhodek, ki znižuje davčno osnovo, na katero se potem aplicira davek na dohodek pravnih oseb. Ker pa ne predstavlja dejanskega denarnega odhodka, smo ga po obračunu davka na dohodek pravnih oseb, prišteli nazaj v operativni denarni tok. Upoštevali smo 3 % amortizacijsko stopnjo za gradbena dela oziroma 54.000 EUR letno.

Preostanek vrednosti projekta

Preostanek vrednosti projekta v njegovem 30. letu nismo predvideli, saj bo objekt prešel v last javnega partnerja.

Prikaz finančnih denarnih tokov in finančnih kazalnikov

V spodnji tabeli so prikazani finančni kazalniki projekta z vidika zasebnega partnerja. Kot je razvidno, ti upravičujejo izvedbo investicije, saj je neto sedanja vrednost projekta pozitivna in znaša 770.991 EUR. Investicijska sredstva se posledično povrnejo v 20 letih.

Tabela 15: Finančni kazalniki zasebnega partnerja

Tabela 16: Finančni denarni tok projekta z vidika zasebnega partnerja, stalne cene september 2021

FINANČNI UČINKI Z VIDIKA JAVNEGA PARTNERJA

V primeru izvedbe investicije skozi javno-zasebnega partnerstvo bi vložek javnega partnerja predstavljala vložena zemljišča, investicijska dokumentacija ter izvedba javnega razpisa, strošek informiranja javnosti in promocije ter strošek nadzora, kakor je razvidno iz spodnje tabele.

Tabela 17: Ocena vlaganj javnega partnerja v EUR, stalne cene september 2021

Javni partner ne bo udeležen pri operativnih prihodkih in odhodkih.

Po končanju projekta in prenehanju stavbne pravice, bo Razpršeni hotel Bogenšperk prešel v last občine. Preostanek vrednosti projekta v njegovem 30. letu znaša 492.441 EUR ob upoštevanju:

- vrednosti zemljišča 150.441 EUR, pri čemer se vrednost zemljišča ne amortizira,

- 3 % letne amortizacijske stopnje za gradbena dela.

V spodnji tabeli so prikazani finančni kazalniki projekta z vidika javnega partnerja. Kot je razvidno, ti ne upravičujejo izvedbe investicije, saj je neto sedanja vrednost projekta negativna in znaša -48.100 EUR. Investicijska sredstva se posledično ne povrnejo.

Tabela 18: Finančni kazalniki javnega partnerja

PRIMERJAVA FINANČNIH KAZALNIKOV ZA JAVNO NAROČILO IN JZP

Kot je razvidno iz spodnje tabele, je negativna finančna vrednost bistveno nižja v primeru javno-zasebnega partnerstva kot pa v primeru javnega naročila. Poleg tega pa je treba tudi upoštevati, da v primeru javno-zasebnega partnerstva občina Šmartno pri Litiji na zasebnega partnerja prenese med drugim tudi vsa tveganja izgradnje in upravljanja s projektom.

Tabela 19: Primerjava finančnih kazalnikov za javno naročilo in JZP

Negativna finančna neto sedanja vrednost je sicer značilna za javne infrastrukturne projekte, saj ti praviloma ne ustvarjajo denarnega toka in dobička, ampak so zgrajeni zaradi občanov. Tako je potrebno pri upravičenosti naložbe upoštevati tudi širše družbeno ekonomske koristi, ki jih bo za občino Šmartno pri Litiji imel predmetni projekt. Cilji projekta so sledeči:

- revitalizirati kulturno dediščino ter jo oživeti s pomočjo kulturne podobe in dogodkov,

- celostno ohraniti in razvijati kulturno dediščino ter jo povezati s sodobnim življenjem in ustvarjanjem,

- uveljaviti kulturno dediščino kot nosilko identitete in kakovosti življenja na državni, regionalni in lokalni ravni,

- povečati prepoznavnost kulturne dediščine v slovenskem pa tudi v mednarodnem prostoru,

- prispevati k razvoju turizma,

- prispevati k splošnemu razvoju gradu Bogenšperk, sosednjih naselij, občine, regije in države zaradi povečanega obiska in podjetniške iniciative,

- večja in kakovostnejša vključenost javne kulturne infrastrukture v gospodarsko-turistično rabo,

- večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju,

- izboljšati pogoje za razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti v podporo razvoja kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij lokalnih skupnosti,

- povečati prostorske pogoje za turistično, kulturno, umetniško, športno-rekreativno in ostalo storitveno dejavnost.

UGOTOVITEV SMOTRNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Na podlagi izdelanega DIIP ugotavljamo, da se projekt uvršča med projekte večjih vrednosti. Z vidika njegovega namena je smiselno nadaljevati s pripravo investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije.

Potrebnost investicijske dokumentacije določajo tudi 31. člen ZJZP, Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva in Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Ker celotna ocenjena vrednost investicije z DDV pri varianti C presega 2.500.000 EUR, je potrebno v skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijsko zasnovo in investicijski program. Tako bo potrebno v sklopu izvedbe projekta izdelati še predinvesticijsko zasnovo in investicijski program. V primeru variante C bo potrebno izdelati tudi projektno dokumentacijo in zagotoviti, da se upoštevajo predpisi s področja varovanja obnove kulturne dediščine.

ČASOVNI NAČRT IZDELAVE POTREBNE DOKUMENTACIJE

Predinvesticijska zasnova in Investicijski program se bosta pripravila v fazi javnega razpisa.

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16.

Wikipedia, dostopno na:

<https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_%C5%A0martno_pri_Litiji#Turisti%C4%8Dne_zanimivosti  >, 17. 9. 2021.

Istenič M.: Grad Bogenšperk, eden izmed glavnih nosilcev turističnega razvoja Občine Šmartno pri Litiji. Šmartno pri Litiji, Februar, 2020 (arhiv JZ Bogenšperk).

Wikipedia, dostopno na:

<https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_%C5%A0martno_pri_Litiji#/media/Slika:Obcine_Slovenija_2006_Smartno_pri_Litiji.svg>, 17. 9. 2021.

Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg.

Povzeto po: Javni zavod Bogenšperk, Strateški načrt 2021–2025, oktober 2020.

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk, Uradni list RS št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020.

Spletni vir: <http://pppforum.si>, 17. 9. 2021.

Zakon o lokalni samoupravi, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE.

Bogataj J. idr.: Projekt Celostne vsebinske in programske prenove gradu Bogenšperk, december 2010, gradivo naročnika.

Opis povzet po: Opis destinacije, Javni zavod Bogenšperk, gradivo naročnika.

Republika Slovenija. Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dediščine, dostopno na: <http://www.rkd.situla.org/>, 17. 9. 2021.

Strateški načrt 2021-2025, Javni zavod Bogenšperk, oktober 2020.

Republika Slovenija. Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dediščine, dostopno na: <http://www.rkd.situla.org/>, 17. 9. 2021.

Mag. Tomaž Habič, univ. dipl. inž. grad.. Ocena primernosti Gospodarskega objekta in Pollandove hiše (parcelna št. 1963, 1964, k.o. Liberga) za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti, št. H 01/2019 z dne 5. 4. 2019, dostopno na:

<https://ip.spiritslovenia.eu/assets/img/upload/138/pollandova%20hi%C5%A1a%20in%20gospodarski%20objekt%20-%20stati%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo.pdf>, 17. 9. 2021,

Prav tam, str. 3.

Prav tam, str. 4.

VERNAR STIL, d.o.o., Dolina 1, 4260 Bled: IZP – idejna zasnova, št. 19012, z dne 19. 3. 2019, str. 1.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Kulturnovarstveni pogoji, št. 72/2001C-ME, z dne 31. 5. 2011.

Poročilo o oceni tržne vrednosti pravic na nepremičninah za stanovanjsko stavbo in gospodarski objekt s pripadajočim zemljiščem, KORZO d.o.o., Ocenjevanje nepremičnin in izdelava energetskih izkaznic, Mali vrh 30, 1293 Šmarje-Sap, sodna cenilka Breda Zorko, junij 2021, gradivo naročnika.

Gradivo naročnika.

VERNAR STIL, d.o.o., Dolina 1, 4260 Bled: IZP – idejna zasnova, št. 19012, z dne 19. 3. 2019.

Poziv promotorjem.

Zakon o lokalni samoupravi, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg.

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg.

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Uradni list RS, št. 13/18.

Ministrstvo za kulturo, dostopno na: <https://www.gov.si/novice/2021-09-17-javna-obravnava-resolucije-o-nacionalnem-programu-za-kulturo-20212028/>, 17. 9. 2021.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, oktober 2017.

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji, Uradni list RS, št. 18/2008.

Strateške smernice razvoja turizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji do leta 2025, sprejeto 7. 3. 2018, dostopno na: <https://www.litija.si/act/28148>, 17. 9. 2021.

Prav tam, str. 5.

Prav tam, str. 30.

Prav tam, str. 75.

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16.

Eventualno bi model lahko poimenovali DFROT (Design-Finance-Rehabilitate-Operate-Transfer), vendar obseg del glede na stanje obstoječih poslopij presega klasična obnovitvena dela, zato je z investicijskega vidika primerneje govoriti o »izgradnji« kot »obnovi«. Bo pa zasebni partner pri izvajanju gradbeno obrtniških del moral upoštevati konservatorske usmeritve ZVKD.

Zemljiškoknjižno stanje preverjeno dne 21. 9. 2021.

E-prostor,  dostopno  na: <https://eprostor.gov.si/javni/map?sifko=1846&parcela=1963&zastavice=0000010000>, 17. 9. 2021.

E-prostor, dostopno na:

<https://eprostor.gov.si/javni/map?sifko=1846&parcela=1963&zastavice=0000010000>, 17. 9. 2021.

Uradni list RS, št. 32/2007.