
****

**IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE ZA SEZONO 2023/2024 V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI**

Šmartno pri Litiji, september 2023

1. **SPLOŠNO**

V sklopu zimske službe se opravljajo dejavnosti, ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah, te pa nastopijo takrat, ko je zaradi snega, poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

Zimska služba je namenjena zagotavljanju prehodnosti in prevoznosti, ne pa zagotavljanju nadstandardnega pluženja in posipanja.

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 - uradno prečiščeno besedilo, 161/21) v 29. členu (zima in zimske razmere) navaja, da morajo biti motorna in priklopna vozila med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta opremljena s predpisano zimsko opremo ter primerno urejena. Zimske razmere nastopijo, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo ali poledenelo.

Izvedbeni program zimske službe je izdelan na podlagi določil 27. člena Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest, 26. člen Odloka o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji in 9. člena Pogodbe za izvajanje obvezne gospodarske javne službe »Vzdrževanje občinskih cest«.

Zimsko službo na območju Občine Šmartno pri Litiji izvaja koncesionar za vzdrževanje cest, podjetje Trgograd d.o.o., Litija.

Pravilnik določa, da izvedbeni program zimske službe pripravi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in ga predloži v potrditev upravljavcu cest najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.

26. člen Odloka o občinskih cestah in javnih površinah v občini Šmartno pri Litiji določa, da Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji do 15.10. vsako leto za tekoče zimsko obdobje sprejme izvedbeni načrt zimske službe, ki ga na predlog izvajalca pripravi občinska uprava.

1. **OBRAZLOŽITEV IZVEDBENEGA PROGRAMA ZIMSKE SLUŽBE**

V izvedbenem programu zimske službe se določi zlasti organizacijsko shemo vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev, lokacije stalnih večjih koncentracij izvora ali cilja pešcev ali površin v javni rabi v naseljih (šole, avtobusne postaje, zdravstveni domovi, športni objekti, kulturne ustanove, javna parkirišča), seznam pogodbenih izvajalcev, razpored pripravljalnih del, načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov za izvajanje zimske službe, seznam posebno težavnih cestnih odsekov ob nastanku neugodnih vremenskih razmer, seznam z oznako mest za postavitev prometne signalizacije za čas trajanja zimske službe, dela po zimski službi.

1. **PRIPRAVLJALNA DELA PRED ZAČETKOM OPRAVLJANJA ZIMSKE SLUŽBE**

Pripravljalna dela se opravljajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe.

Pripravljalna dela obsegajo naslednja:

* priprava mehanizacije, signalizacije, prometne opreme in posipnega materiala,
* priprava cest in njihove okolice (postavitev snežnih kolov),
* čiščenje in ureditev odvodnih sistemov in vozišča,
* usposabljanje in izobraževanje za opravljanje del v času zimske službe.

1. **POSIPANJE CEST ZARADI POLEDICE**

Ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni odseki cest posipajo zaradi preprečevanja poledice.

Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba namestiti prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja.

1. **ZAGOTAVLJANJE PREVOZNOSTI CEST**

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest in dostopnosti v zimskih razmerah je določeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste in druge prometne površine razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa in krajevne potrebe.

Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.

Ne glede na prejšnji odstavek prevoznosti ni nujno zagotavljati v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih snežnih zametih in snežnih plazovih. Enako velja za poledico, ki je ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

Površine za pešce se uvrstijo v VI. prednostni razred.

1. **RAZVRSTITEV CEST PO PREDNOSTNIH RAZREDIH**

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe.

Tabela, ki določa prednostne razrede za vzdrževanje cest v zimskih razmerah:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prednostni razred** | **Vrsta ceste** | **prevoznost ceste** | **sneženje** | **močno sneženje** |
| I | Avtoceste, hitre ceste | 24 ur | zagotoviti prevoznost vozišč, pomembnejših križanj, dovozov k večjim parkiriščem in odstavnih pasov | zagotoviti prevoznost vsaj enega voznega pasu in dovozov k večjim parkiriščem |
| II | Ceste s PLDP > 4000, glavne ceste, glavne mestne ceste, pomembnejše regionalne ceste | od 5. do 22. ure | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 uri med 22. in 5. uro | zagotoviti prevoznost (pri več pasovnicah prevoznost vsaj enega voznega pasu), možni zastoji do 2 ur, predvsem med 22. in 5. uro |
| III | Ostale regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste | od 5. do 20. ure | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 ur, predvsem med 20. in 6. uro | zagotoviti prevoznost (pri več pasovnicah vsaj enega voznega pasu), možni zastoji predvsem med 20. in 5. uro |
| IV | Ostale lokalne ceste, mestne in krajevne ceste | od 7. do 20. ure, upoštevati krajevne potrebe | zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne |
| V | Javne poti, parkirišča, kolesarke povezave | Upoštevati krajevne potrebe | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne | zagotoviti prevoznost; možni večdnevni zastoji |
| VI | Površine za pešce | Od 7. do 20. Ure, upoštevati krajevne potrebe | Zagotoviti dostopnost do objektov v javni rabi | Zagotoviti dostopnost do objektov v javni rabi |
| VI | Ceste in kolesarske povezave , ki se v zimskih razmerah zapro | |  |  |

1. **OBSEG IZVAJANJA ZIMSKE SLUŽBE V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI**

Z izvedbenim programom zimske službe se predlaga opravljanje zimske službe na 212,019 km cest in sicer na **128,046 km asfaltiranih cest** (na 58,440 km lokalnih cest, 1,070 km zbirnih lokalnih cest, 62,486 km javnih poti in 6,050 km nekategoriziranih cest), na **83,973 km makadamskih cest** (9,520 km lokalnih cest, 50,708 km javnih poti in 23,745 km nekategoriziranih cest) ter na **15.035 m2 ostalih površinah** (6.514 m2 pločnikih in kolesarskih stezah in 8.521 m2 parkirišč).

Zimska služba se ne opravlja na delu JP 709331 Rodni Vrh-Draga-Cerovica, na delu JP 709741 Volčja Jama-Prelaznik od naslova Volčja jama 17 naprej in na delu JP 709181 Dolnji Vrh-Zagrič.

\*Po pridobitvi uporabnega dovoljenja in začetku uporabe ceste se bo plužila tudi novo kategorizirana javna pot na območju OPPN ŠM\_40 – sever.

**Seznam vseh površin, na katerih se bo izvajala zimska služba je prikazan v spodnjih tabelah.**

**ASFALTIRANE CESTE:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A)    Lokalne ceste (LC) med naselji znotraj občine Šmartno pri Litiji** | | | | | | | |  |
| **IVRC** | **Zap. št.** | **Odsek** | **Opis** | **ASFALT (km)** | **PREDNOSTNI RAZRED** |  |  |  |
| LC | 1. | 138071 | Iv. Gorica - Stična - Obolno - G. Reka | 3,878 | III |  |  |  |
| LC | 2. | 138251 | Sobrače - Sela - Ježce | 0,416 | III |  |  |  |
| LC | 3. | 208081 | Jeze - Zagorica - Breg | 0,184 | III |  |  |  |
| LC | 4. | 208092 | Breg - Gradiške Laze - Jablanica | 2,186 | III |  |  |  |
| LC | 5. | 208101 | Gradiške Laze - Mamolj | 4,032 | III |  |  |  |
| LC | 6. | 208151 | Volčja Jama - Jastrebnik - Obolno | 5,630 | III |  |  |  |
| LC | 7. | 208181 | Štrus - Reka - V. Trebeljevo | 3,101 | III |  |  |  |
| LC | 8. | 208201 | Vrata - Višnji Grm - Razbore | 1,684 | III |  |  |  |
| LC | 9. | 208202 | Razbore - Ježni Vrh - Poljane | 3,638 | III |  |  |  |
| LC | 10. | 208203 | Razbore - Polja - razcep | 0,040 | III |  |  |  |
| LC | 11. | 208211 | V. Kostrevnica - Liberga - Tisje | 5,181 | III |  |  |  |
| LC | 12. | 208221 | Črni Potok - Simončič - M. Goričica | 3,265 | III |  |  |  |
| LC | 13. | 208241 | Litija - Šmartno | 0,543 | III |  |  |  |
| LC | 14. | 208251 | Litija - Zavrstnik | 0,449 | III |  |  |  |
| LC | 15. | 208261 | Štang. Polj. - V. Štanga - Tuji Grm | 4,337 | III |  |  |  |
| LC | 16. | 208291 | Jevnica - Mala Štanga | 0,738 | III |  |  |  |
| LC | 17. | 208301 | Kopačija - Gabrska Gora - Moravče | 1,570 | III |  |  |  |
| LC | 18. | 208311 | Cerovica - Bukovica - Dolgo brdo | 3,708 | III |  |  |  |
| LC | 19. | 426113 | Stranje - Kopačija - M. Kostrevnica | 13,860 | III |  |  |  |
|  |  |  |  | **58,440** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IVRC** | **Zap. št.** | **Odsek** | **Opis** | **ASFALT** | **PREDNOSTNI RAZRED** |  |  |  |
| LZ | 1. | 209001 | Ustje - Staretov trg - Usnjarska cesta | 0,374 | III |  |  |  |
| LZ | 2. | 209011 | Pungrt - Cerkovnik - R2 416 | 0,696 | III |  |  |  |
|  |  |  |  | **1,070** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B)    Javne poti (JP) v naseljih in med naselji v Občini Šmartno pri Litiji** | | | |  |  |  |  |  |
| **IVRC** | **Zap. št.** | **Odsek** | **Opis** | **ASFALT** | **PREDNOSTNI RAZRED** |  |  |  |
| JP | 1 | 638033 | Javorje - Felič Vrh - Gornji vrh | 0,400 | V |  |  |  |
| JP | 3. | 708921 | Ježni Vrh - Grmada | 0,646 | V |  |  |  |
| JP | 4. | 708922 | Ježni Vrh - Puščar - Preska | 0,140 | V |  |  |  |
| JP | 5. | 709161 | Primskovo | 0,729 | V |  |  |  |
| JP | 6. | 709171 | Gornji Vrh - Kamni Vrh | 1,536 | V |  |  |  |
| JP | 7. | 709181 | Dolnji Vrh – Zagrič | 1,254 | V |  |  |  |
| JP | 9. | 709183 | Zagrič 31 | 0,064 | V |  |  |  |
| JP | 10. | 709191 | Sevno - zgornja pot | 0,263 | V |  |  |  |
| JP | 11. | 709201 | Mulhe | 0,742 | V |  |  |  |
| JP | 11. | 709211 | Obla Gorica - Stara Gora - Sv. Anton | 1,476 | V |  |  |  |
| JP | 13.1 | 709218 | Poljane 11 | 0,272 | V |  |  |  |
| JP | 14.4 | 709225 | Mišji Dol - cerkev | 0,153 | V |  |  |  |
| JP | 14.6 | 709232 | Gornji Vrh 9 | 0,356 | V |  |  |  |
| JP | 14.7 | 709234 | Sevno 40 | 0,070 | V |  |  |  |
| JP | 14.9 | 709241 | Mišji Dol - Mihelca 11 | 0,080 | V |  |  |  |
| JP | 16. | 709251 | Višnji Grm - Šrokar | 0,290 | V |  |  |  |
| JP | 17. | 709261 | Preska - Grmada - Cerovec | 0,700 | V |  |  |  |
| JP | 18.2 | 709282 | Preska 18 | 0,411 | V |  |  |  |
| JP | 18.3 | 709283 | Preska 20 | 0,097 | V |  |  |  |
| JP | 18. | 709271 | Jelša 1 | 0,749 | V |  |  |  |
| JP | 19. | 709291 | Preska 35 | 0,250 | V |  |  |  |
| JP | 21. | 709311 | Liberga 7 | 0,265 | V |  |  |  |
| JP | 22. | 709321 | Podbič | 0,529 | V |  |  |  |
| JP | 22.1 | 709322 | Jelša - pokopališče | 0,130 | V |  |  |  |
| JP | 24. | 709332 | Odcep Poglajen | 1,062 | V |  |  |  |
| JP | 25. | 709341 | Odcep Johc | 0,227 | V |  |  |  |
| JP | 26. | 709342 | M. Kostrevnica - Jurič | 0,127 | V |  |  |  |
| JP | 28. | 709344 | Mala Kostrevnica 47 | 0,604 | V |  |  |  |
| JP | 29. | 709345 | M. Kostrevnica - Andrejez | 0,130 | V |  |  |  |
| JP | 30. | 709351 | Mala Kostrevnica - Velika Kostrevnica | 0,318 | V |  |  |  |
| JP | 31. | 709371 | V. Kostrevnica - Golob | 0,419 | V |  |  |  |
| JP | 32. | 709372 | Dvor - Žnidar | 0,392 | V |  |  |  |
| JP | 33. | 709373 | Dvor 4b | 0,254 | V |  |  |  |
| JP | 34. | 709374 | V. Kostrevnica - Marsko | 0,610 | V |  |  |  |
| JP | 35. | 709381 | V. Kostrevnica - Sirk | 0,223 | V |  |  |  |
| JP | 36. | 709391 | Lupinica | 0,239 | V |  |  |  |
| JP | 36.1 | 709401 | Lupinica - Bernardovec - Ježni Vrh | 0,550 | V |  |  |  |
| JP | 38. | 709411 | Lupinica - Jagodnik - Vrata | 1,182 | V |  |  |  |
| JP | 39. | 709431 | V. Kostrevnica - Rodni Vrh | 1,278 | V |  |  |  |
| JP | 40. | 709451 | Vintarjevec - Privšek | 1,260 | V |  |  |  |
| JP | 41. | 709461 | Vodice | 0,463 | V |  |  |  |
| JP | 42. | 709471 | Cerjak - rezervoar | 0,159 | V |  |  |  |
| JP | 42.1 | 709481 | Javorje 3 | 0,200 | V |  |  |  |
| JP | 62 | 709482 | Javorje-povezava pri HŠ 2a | 0,197 | V |  |  |  |
| JP | 63 | 709483 | Javorje - proti cerkvi | 0,124 | V |  |  |  |
| JP | 64 | 709484 | Javorje 16 | 0,173 | V |  |  |  |
| JP | 43. | 709491 | Vrata - Perovo selo | 0,561 | V |  |  |  |
| JP | 44. | 709501 | Odcep Hostnik | 0,416 | V |  |  |  |
| JP | 45. | 709511 | Črni Potok - Grilovec | 1,100 | V |  |  |  |
| JP | 46. | 709531 | Kot - Podroje - Sv. Večer | 2,188 | V |  |  |  |
| JP | 47. | 709541 | Simončič - Ravni Osredek - Planina | 1,690 | V |  |  |  |
| JP | 48. | 709551 | Črni Potok - Riharjevec | 2,083 | V |  |  |  |
| JP | 50. | 709571 | Vintarjevec - Šuštar | 0,223 | V |  |  |  |
| JP | 51. | 709581 | Štrus - Plankovec | 0,731 | V |  |  |  |
| JP | 52. | 709591 | Štrus - Korancije | 0,762 | V |  |  |  |
| JP | 53. | 709601 | Štrus - Zalokar - Bobne - V. Jama | 1,400 | V |  |  |  |
| JP | 56. | 709651 | Reka - Gojzdar - Krmuc | 1,130 | V |  |  |  |
| JP | 57. | 709661 | Rekar - Gojzdar | 1,286 | V |  |  |  |
| JP | 58. | 709662 | Gojzdar - Muzga | 0,783 | V |  |  |  |
| JP | 59. | 709701 | Štangarske Poljane - Dragovšek 19 | 0,510 | V |  |  |  |
| JP | 60. | 709711 | Štangarske Poljane - Mala Štanga | 1,145 | V |  |  |  |
| JP | 61. | 709721 | Štangarske Poljane - rezervoar | 0,422 | V |  |  |  |
| JP | 62. | 709722 | Štangarske Poljane 4 | 0,115 | V |  |  |  |
| JP | 63. | 709731 | Odcep Pavlič | 0,644 | V |  |  |  |
| JP | 64. | 709732 | Odcep Štih | 0,350 | V |  |  |  |
| JP | 65. | 709741 | Volčja Jama – Prelaznik\* | 0,100 | V |  |  |  |
| JP | 67. | 709781 | Odcep Ovčinar | 0,430 | V |  |  |  |
| JP | 69. | 709811 | Kolejak - Zavrstnik | 0,319 | V |  |  |  |
| JP | 70. | 709821 | Zavrstnik - Širmanski hrib - Beden | 0,225 | V |  |  |  |
| JP | 71. | 709822 | Zavrstnik - Kolar | 0,184 | V |  |  |  |
| JP | 72. | 709823 | Zavrstnik - Doblekar | 0,195 | V |  |  |  |
| JP | 73. | 709824 | Zavrstnik - Šavor | 0,164 | V |  |  |  |
| JP | 74. | 709825 | Zavrstnik - Planinšek | 0,195 | V |  |  |  |
| JP | 75. | 709826 | Zavrstnik - Lindič | 0,203 | V |  |  |  |
| JP | 76. | 709831 | Grmače I | 0,444 | V |  |  |  |
| JP | 78. | 709841 | Šmartno - Staretov trg - Tomazinova ul. 11 | 0,284 | V |  |  |  |
| JP | 79. | 709851 | Šmartno - Slatina | 0,270 | V |  |  |  |
| JP | 80. | 709861 | Odcep Ojsterman | 0,400 | V |  |  |  |
| JP | 82. | 709881 | Gozd Reka - Račica - V. Štanga | 4,567 | V |  |  |  |
| JP | 83. | 709882 | Velika Štanga - povezava mimo HŠ 23 | 0,184 | V |  |  |  |
| JP | 84. | 709883 | Štanga - park Komun | 0,321 | V |  |  |  |
| JP | 86. | 709901 | Šircelj - Lesjak | 0,398 | V |  |  |  |
| JP | 87. | 709921 | Odcep Jožman | 0,602 | V |  |  |  |
| JP | 92. | 709961 | V. Štanga - Koške Poljane - Tuji Grm | 2,201 | V |  |  |  |
| JP | 93. | 710151 | Zelenec | 0,866 | V |  |  |  |
| JP | 94. | 710161 | Gradišče | 0,165 | V |  |  |  |
| JP | 95. | 710162 | Gradiške Laze 15 | 0,076 | V |  |  |  |
| JP | 96. | 710163 | Gradiške Laze - Omahen | 0,124 | V |  |  |  |
| JP | 97. | 710164 | Gradiške Laze - Ponebšek | 0,207 | V |  |  |  |
| JP | 98. | 710165 | Gradiške Laze - Polutnik | 0,182 | V |  |  |  |
| JP | 99. | 710166 | Sp. Jablanica - Martinčkovi | 0,169 | V |  |  |  |
| JP | 99.1 | 710167 | Spodnja Jablanica 2e | 0,176 | V |  |  |  |
| JP | 100. | 710171 | Bukovica | 1,018 | V |  |  |  |
| JP | 101. | 710191 | Zg. Jablanica - Jablanški Potok | 0,390 | V |  |  |  |
| JP | 102. | 710192 | Zg. Jablanica - pokopališče | 0,125 | V |  |  |  |
| JP | 103. | 710193 | Zg. Jablanica - Jančkovi | 0,120 | V |  |  |  |
| JP | 104. | 710194 | Zg. Jablanica - Kurja vas | 0,048 | V |  |  |  |
| JP | 105. | 710751 | Šmartno - Bartlova ul. 5 | 0,092 | V |  |  |  |
| JP | 106. | 710752 | Šmartno - Bartlova ul. - povezava mimo HŠ 6 | 0,143 | V |  |  |  |
| JP | 107. | 710753 | Šmartno - Bartlova ul. 13 | 0,085 | V |  |  |  |
| JP | 108. | 710754 | Šmartno - Bartlova ul. - Prečna ul. 5 | 0,133 | V |  |  |  |
| JP | 108.1 | 710755 | Šmartno - Bartlova ul. 14 | 0,045 | V |  |  |  |
| JP | 109. | 710761 | Šmartno - Levstikova ul. 13 | 0,227 | V |  |  |  |
| JP | 110. | 710762 | Šmartno - Levstikova ul. - Jeze | 0,091 | V |  |  |  |
| JP | 111. | 710771 | Šmartno - Za povrtmi - Staretov trg | 0,348 | V |  |  |  |
| JP | 112. | 710772 | Šmartno - Za povrtmi - povezava mimo HŠ 5 | 0,066 | V |  |  |  |
| JP | 113. | 710773 | Šmartno - Ustje 35a | 0,289 | V |  |  |  |
| JP | 114. | 710774 | Šmartno - pokopališče | 0,139 | V |  |  |  |
| JP | 114.1 | 710781 | Šmartno - Litijska c. 25 | 0,031 | V |  |  |  |
| JP | 114.2 | 710782 | Šmartno - Litijska c. 11 | 0,056 | V |  |  |  |
| JP | 115. | 710791 | Tomazinova ulica | 0,137 | V |  |  |  |
| JP | 116. | 710801 | Miška | 0,104 | V |  |  |  |
| JP | 117. | 710802 | Šmartno - Staretov trg - povezava mimo HŠ 17 | 0,071 | V |  |  |  |
| JP | 118. | 710811 | Šmartno - Usnjarska c. 14 | 0,115 | V |  |  |  |
| JP | 119. | 710821 | Šmartno - Valvazorjeva ul. 53 | 0,770 | V |  |  |  |
| JP | 120. | 710831 | Šmartno - Na Roje - Tomazinova ul. 13 | 0,190 | V |  |  |  |
| JP | 120.1 | 710832 | Šmartno - Na Roje 8a | 0,142 | V |  |  |  |
| JP | 121. | 710841 | Šmartno - Mahovna 10 | 0,206 | V |  |  |  |
| JP | 122. | 710851 | Jeze - Pušnik | 0,179 | V |  |  |  |
| JP | 123. | 710861 | Leskovica - Javorje - Debeče | 3,188 | V |  |  |  |
| JP | 124. | 710862 | Leskovica 1a | 0,100 | V |  |  |  |
| JP | 125. | 710863 | Leskovica 6 | 0,318 | V |  |  |  |
| JP | 127. | 710872 | Črni Potok 1 | 0,068 | V |  |  |  |
| JP | 128. | 710881 | Industrijska cona jug glavna | 0,399 | V |  |  |  |
| JP | 129. | 710882 | Industrijska cona jug stranska | 0,070 | V |  |  |  |
|  |  |  |  | **62,486** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nekategorizirane ceste v naseljih in med naselji v Občini Šmartno pri Litiji** | | | | |  |  |  |
|  | **Zap. št.** |  | **Lokacija** | **Asfalt(km)** | **PREDNOSTNI RAZRED** |  |  |  |
|  | nk a 1 |  | ZELENEC | 0,270 | V |  |  |  |
|  | nk a 2 |  | SELŠEK | 0,220 | V |  |  |  |
|  | nk a 3 |  | JAVORJE | 0,500 | V |  |  |  |
|  | nk a 4 |  | JAVORJE | 0,120 | V |  |  |  |
|  | nk a 5 |  | OBLA GORICA | 0,120 | V |  |  |  |
|  | nk a 6 |  | GRADIŠČE | 0,380 | V |  |  |  |
|  | nk a 7 |  | MALA KOSTREVNICA | 0,140 | V |  |  |  |
|  | nk a 8 |  | GORNJI VRH | 0,410 | V |  |  |  |
|  | nk a 9 |  | KOT | 0,340 | V |  |  |  |
|  | nk a 10 |  | KOT | 0,100 | V |  |  |  |
|  | nk a 11 |  | VOLČJA JAMA | 0,400 | V |  |  |  |
|  | nk a 12 |  | VOLČJA JAMA | 0,270 | V |  |  |  |
|  | nk a 13 |  | ŠTANGARSKE P. | 0,160 | V |  |  |  |
|  | nk a 14 |  | REKA GOZD | 0,100 | V |  |  |  |
|  | nk a 15 |  | PRIMSKOVO | 0,080 | V |  |  |  |
|  | nk a 16 |  | DOLNJI VRH | 0,050 | V |  |  |  |
|  | nk a 17 |  | MIŠJI DOL | 0,150 | V |  |  |  |
|  | nk a 18 |  | JAVORJE | 0,100 | V |  |  |  |
|  | nk a 19 |  | ŠTANGARSKE POLJANE | 0,090 | V |  |  |  |
|  | nk a 20 |  | MALA KOSTREVNICA | 0,130 | V |  |  |  |
|  | nk a 21 |  | JASTREBNIK | 0,180 | V |  |  |  |
|  | nk a 22 |  | ZAVRSTNIK | 0,100 | V |  |  |  |
|  | nk a 23 |  | ZAVRSTNIK | 0,210 | V |  |  |  |
|  | nk a 24 |  | ZAVRSTNIK | 0,100 | V |  |  |  |
|  | nk a 25 |  | ZAVRSTNIK | 0,080 | V |  |  |  |
|  | nk a 26 |  | ZAVRSTNIK | 0,180 | V |  |  |  |
|  | nk a 27 |  | VELIKA ŠTANGA | 0,280 | V |  |  |  |
|  | nk a 28 |  | Rozina Sevno | 0,240 | V |  |  |  |
|  | nk a 29 |  | JAVORJE | 0,080 | V |  |  |  |
|  | nk a 30 |  | GOZD REKA | 0,400 | V |  |  |  |
|  | Nk a 31 |  | SPODNJA JABLANICA | 0,070 | V |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Makadamske površine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A) Lokalne ceste** | | | | | |
| **IVRC** | **Odsek** | **Opis** | **RAZRED** | **MAKADAM** | **PREDNOStNI RAZRED** |
| LC | 208201 | Vrata - Višnji Grm - Razbore | 1 | 1,325 | III |
| LC | 208202 | Razbore - Ježni Vrh - Poljane | 1 | 0,840 | III |
| LC | 208221 | Črni Potok - Simončič - M. Goričica | 5 | 2,378 | III |
| LC | 208261 | Štang. Polj. - V. Štanga - Tuji Grm | 1 | 1,641 | III |
| LC | 208291 | Jevnica - Mala Štanga | 5 | 2,838 | III |
| LC | 208301 | Kopačija - Gabrska Gora - Moravče | 1 | 0,498 | III |
|  |  |  |  | **9,520** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **B) Javne poti** | | | | | |
| **IVRC** | **Odsek** | **Opis** | **RAZRED** | **MAKADAM** | **PREDNOSTNI RAZRED** |
| JP | 638033 | Javorje - Felič Vrh - Gornji vrh | 2 | 0,944 | V |
| JP | 638071 | Temenica - Golce - Sv. Anton | 2 | 1,027 | V |
| JP | 708922 | Ježni Vrh - Puščar - Preska | 3 | 1,181 | V |
| JP | 709181 | Dolnji Vrh - Zagrič | 3 | 1,750 | V |
| JP | 709182 | Zagrič 28 | 3 | 0,314 | V |
| JP | 709191 | Sevno - zgornja pot | 3 | 1,322 | V |
| JP | 709211 | Obla Gorica - Stara Gora - Sv. Anton | 2 | 0,709 | V |
| JP | 709212 | Obla Gorica - Stara Gora 8b | 3 | 0,155 | V |
| JP | 709213 | Obla Gorica - Stara gora | 3 | 1,028 | V |
| JP | 709214 | Obla Gorica - Y križišče | 3 | 0,023 | V |
| JP | 709215 | Stara Gora 16 | 3 | 0,099 | V |
| JP | 709221 | Mišji Dol - Primskovo - Bratnice - Lušce | 3 | 3,128 | V |
| JP | 709222 | Primskovo 7 | 3 | 0,068 | V |
| JP | 709223 | Primskovo 2 | 3 | 0,202 | V |
| JP | 709224 | Primskovo 4 | 3 | 0,409 | V |
| JP | 709231 | Dolnji Vrh 1g | 3 | 0,236 | V |
| JP | 709233 | Sevno 4 | 3 | 0,252 | V |
| JP | 709234 | Sevno 40 | 3 | 0,312 | V |
| JP | 709241 | Mišji Dol - Mihelca 11 | 3 | 0,387 | V |
| JP | 709242 | Mihelca 1 | 3 | 0,678 | V |
| JP | 709243 | Mihelca 6b | 3 | 0,237 | V |
| JP | 709251 | Višnji Grm - Šrokar | 3 | 0,795 | V |
| JP | 709261 | Preska - Grmada - Cerovec | 3 | 1,674 | V |
| JP | 709282 | Preska 18 | 3 | 0,411 | V |
| JP | 709283 | Preska 20 | 3 | 0,097 | V |
| JP | 709291 | Preska 35 | 3 | 0,349 | V |
| JP | 709322 | Jelša - pokopališče | 3 | 0,145 | V |
| JP | 709331 | Rodni Vrh - Draga - Cerovica | 3 | 0,120 | V |
| JP | 709343 | M. Kostrevnica - Savšek | 3 | 0,126 | V |
| JP | 709346 | Mala Kostrevnica - povezava mimo HŠ 25 | 3 | 0,414 | V |
| JP | 709372 | Dvor - Žnidar | 3 | 0,736 | V |
| JP | 709374 | V. Kostrevnica - Marsko | 3 | 0,604 | V |
| JP | 709382 | Velika Kostrevnica 41 | 3 | 0,110 | V |
| JP | 709401 | Lupinica - Bernardovec - Ježni Vrh | 3 | 2,637 | V |
| JP | 709451 | Vintarjevec - Privšek | 3 | 0,291 | V |
| JP | 709481 | Javorje 3 | 3 | 0,472 | V |
| JP | 709511 | Črni Potok - Grilovec | 3 | 0,639 | V |
| JP | 709541 | Simončič - Ravni Osredek - Planina | 3 | 2,470 | V |
| JP | 709561 | Smrekar - Zore | 3 | 0,759 | V |
| JP | 709571 | Vintarjevec - Šuštar | 3 | 0,560 | V |
| JP | 709601 | Štrus - Zalokar - Bobne - V. Jama | 3 | 2,921 | V |
| JP | 709631 | Gozd-Reka 16 | 3 | 0,105 | V |
| JP | 709641 | Odcep Gašper | 3 | 0,661 | V |
| JP | 709651 | Reka - Gojzdar - Krmuc | 3 | 1,273 | V |
| JP | 709661 | Rekar - Gojzdar | 3 | 0,834 | V |
| JP | 709662 | Gojzdar - Muzga | 3 | 0,340 | V |
| JP | 709701 | Štangarske Poljane - Dragovšek 19 | 3 | 1,122 | V |
| JP | 709711 | Štangarske Poljane - Mala Štanga | 3 | 1,016 | V |
| JP | 709731 | Odcep Pavlič | 3 | 0,245 | V |
| JP | 709732 | Odcep Štih | 3 | 0,115 | V |
| JP | 709733 | Dragovšek 16 | 3 | 0,107 | V |
| JP | 709741 | Volčja Jama - Prelaznik | 3 | 1,100 | V |
| JP | 709751 | Tičar - Sp. Ščit - Zg. Ščit | 3 | 1,761 | V |
| JP | 709781 | Odcep Ovčinar | 3 | 0,756 | V |
| JP | 709782 | Odcep Novlan | 3 | 0,166 | V |
| JP | 709821 | Zavrstnik - Širmanski hrib - Beden | 3 | 1,023 | V |
| JP | 709832 | Grmače II | 3 | 0,297 | V |
| JP | 709851 | Šmartno - Slatina | 2 | 0,359 | V |
| JP | 709871 | Šmartno - Regali | 3 | 0,308 | V |
| JP | 709891 | Odcep Zemljak | 3 | 0,330 | V |
| JP | 709911 | Mala Štanga 6 | 3 | 0,216 | V |
| JP | 709931 | Nace - Mala Štanga | 3 | 1,513 | V |
| JP | 709932 | Mala Štanga - Pinter | 3 | 0,304 | V |
| JP | 709941 | Mala Štanga - Golišče | 3 | 0,524 | V |
| JP | 709951 | Odcep Hribar | 3 | 0,599 | V |
| JP | 710161 | Gradišče | 3 | 0,355 | V |
| JP | 710191 | Zg. Jablanica - Jablanški Potok | 3 | 2,567 | V |
| JP | 710791 | Tomazinova ulica | 3 | 0,092 | V |
| JP | 710831 | Šmartno - Na Roje - Tomazinova ul. 13 | 3 | 0,423 | V |
| JP | 710861 | Leskovica - Javorje - Debeče | 3 | 1,229 | V |
| JP | 710862 | Leskovica 1a | 3 | 0,081 | V |
| JP | 710871 | Šmartno - Cerkovnik 22 | 3 | 0,096 | V |
|  |  |  |  | **50,708** |  |
| **c) Nekategorizirane ceste** | | | | | |
|  | odsek | opis |  | **makadam** | **PREDNOSTNI RAZRED** |
| nk m 1 | GRADIŠČE | BRANŠTETER |  | 0,430 | V |
| nk m 2 | J. LAZE | GMAJNAR(Jablaniške Laze 7) |  | 0,750 | V |
| nk m 3 | BUKOVICA | BAŠ |  | 1,500 | V |
| nk m 4 | V. VRH | MOČNIK MARJETA |  | 0,800 | V |
| nk m 5 | VRATA | VRATA 11(Kepa) |  | 0,150 | V |
| nk m 6 | VRATA | VRATA 2A (PREMK) |  | 0,240 | V |
| nk m 7 | O. GORICA | BERDAJSOVI |  | 0,100 | V |
| nk m 8 | GRADIŠČE | GRADIŠČE PRIMSKOVO OSTRŽEK ŠT. 20 |  | 0,390 | V |
| nk m 9 | SEVNO | DO HIŠNE ŠTEVILKE 14 - SREDNJA POT |  | 0,570 | V |
| nk m 10 | D. VRH | DOLNI VRH 1F |  | 0,080 | V |
| nk m 11 | GRADIŠČE | GRADIŠČE 7A, 7D, 32A |  | 0,300 | V |
| nk m 12 | PRIMSKOVO | PRIMSKOVO PO DOLINI, GRADIŠČE 22 |  | 0,590 | V |
| nk m 13 | LUPINICA | LIBERGA 9, Medved |  | 0,240 | V |
| nk m 14 | JELŠA | JELŠA 24 POT DO REZERVOARJA |  | 0,300 | V |
| nk m 15 | LIBERGA | LIBERGA 4A (POD TURKOM) |  | 0,125 | V |
| nk m 16 | M. KOSTREVNICA | M. Kostrevnica 24a |  | 0,100 | V |
| nk m 17 | V. KOSTR | STARA CESTA ŠT. |  | 0,380 | V |
| nk m 18 | LUPINICA | LIBERGA 8 - JELEN |  | 0,500 | V |
| nk m 19 | LUPINICA | LAMBERGAR(Lupinica 17) |  | 0,370 | V |
| nk m 20 | GRMAČE | KEPOVINA |  | 4,000 | V |
| nk m 21 | GRILOVEC | ČRNI POTOK 9 |  | 0,120 | V |
| nk m 22 | GRILOVEC | OD LOV. DOMA DO H. 23 |  | 0,160 | V |
| nk m 23 | JASTREBNIK | JASTREBNIK 2 |  | 0,100 | V |
| nk m 24 | ŠČIT | Ščit DO 1A |  | 0,390 | V |
| nk m 25 | ŠČIT | ŠČIT 4; ODCEP IZ POTI JASTREBNIK – OKOREN |  | 0,500 | V |
| nk m 26 | ZAVRSTNIK | ZAVRSTNIK 30E |  | 0,080 | V |
| nk m 27 | ZAVRSTNIK | ZAVRSTNIK 55 |  | 0,150 | V |
| nk m 28 | V. ŠTANGA | NASPROTI ŽUSTA |  | 0,100 | V |
| nk m 29 | M. ŠTANGA | MALA ŠTANGA 7 BRATUN |  | 0,150 | V |
| nk m 30 | K. POLJANE | VELIKA ŠTANGA 3 |  | 0,200 | V |
| nk m 31 | REKA G. | REKA GOZD 8 |  | 1,290 | V |
| nk m 32 | REKA G. | REKA GOZD 7 |  | 0,150 | V |
| nk m 33 | REKA G. | REKA GOZD 17 |  | 0,400 | V |
| nk m 34 | ŠMARTNO | REGIONALKA - CERKOVNIK 24, AMERŠEK |  | 0,090 | V |
| nk m 35 | SEVNO | SEVNO 2 (Jerkovič) |  | 1,500 | V |
| nk m 36 | ZAGRIČ | ZAGRIČ 2 (Vodnjov) |  | 0,150 | V |
| nk m 37 | LUPINICA | Retar (Lupinica 11) |  | 0,900 | V |
| nk m 38 | MULHE | Mulhe 9 - Berdajs |  | 0,500 | V |
| nk m 39 | V. VRH | Vinji Vrh 8a - Svenšek |  | 0,500 | V |
| nk m 40 |  | Bogenšperk - kamen |  | 0,480 | V |
| nk m 41 | V. JAMA | Volčja Jama-Lupše |  | 1,550 | V |
| nk m 42 | GRADIŠČE | Gradišče 21 - Lebinger |  | 0,700 | V |
| nk m 43 | SLATNA | SLATNA 3 |  | 0,150 | V |
| nk m 44 | REKA G. | REKA GOZD 27 |  | 0,800 | V |
| nk m 45 | GRADIŠČE | PRIMSKOVO MITJA MANDELJ 347/70/2018-13 |  | 0,470 | V |
| nk m 46 | PRESKA K. | IMERI -PRESKA NAD KOSTREVNICO |  | 0,250 | V |
|  |  |  |  | 23,745 |  |

Ceste, ki se v zimskem času zaprejo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| JP 709330 | Rodni vrh-Draga-Cerovica | VI | 2.380 |
| JP 709260 | Preska-Grmada-Cerovec | VI | 2.356 |
| JP 709181 | Zagrič-Razbore | VI | 1.350 |

**Ostale površine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Odsek** | **Površina m2** |
| 1. | LC 208081 (Jeze-Zagorica-Breg) | 239 |
| 2. | LC 208092 (Breg-Gradiške Laze-Jablanica) | 287 |
| 3. | LC 208241 (Litija-Šmartno) | 814 |
| 4. | R2 416/1346 (Litija-Šmartno)-Litrop | 160 |
| 5. | R2 416/1347 (Šmartno-Radohova vas) | 1.312 |
| 6. | OBVOZNICA rondo-Črni Potok – pločnik+kolesarska | 1.280 |
| 7. | OBVOZNICA – Črni Potok-rondo | 1.200 |
| 8. | Šmartno-Palčič-pokopališče | 130 |
| 9.. | Pločnik - vrtec (V stran) | 30 |
| 10. | Pločnik (samski dom) | 50 |
| 11. | Pločnik Levstikova II |  |
| 12. | Pločnik Levstikova I |  |
| 13. | Pločnik Bartlova IV | 800 |
| 14. | Pločnik Bartlova ulica III |  |
| 15. | Pločnik Bartlova II |  |
| 16. | Pločnik Bartlova I |  |
| 17. | Pločnik pri KD Šmartno | 212 |
|  | **SKUPAJ** | **6.514** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **LOKACIJA** | **površina m2** |
| 1. | varna šolska pot (Za povrtmi) - vrtec | 300 |
| 2. | varna šolska pot (župnišče-kapelica) | 200 |
| 3. | parkirišče OŠ Šmartno | 1.900 |
| 4. | KD Šmartno jug | 200 |
| 5. | KD Šmartno sever | 400 |
| 6. | parkirišče pred pokopališčem | 943 |
| 7. | parkirišče samski dom | 1.200 |
| 8. | Parkirišče in igrišče OŠ Primskovo | 800 |
| 9. | Parkirišče Bogenšperk | 1.100 |
| 10 | Parkirišče pri KD Šmartno | 1.478 |
|  | SKUPAJ | **8.521** |

1. **IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE**
   1. Odstranjevanje snega

Odstranjevanje snega z voznih površin se prične takrat, ko je višina snega na lokalnih cestah in javnih poteh 5-10 cm in še vedno sneži, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. V izjemnih primerih, ko so napovedane obilnejše in neprekinjene snežne padavine, se prične z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot je določeno.

Sneg mora biti odstranjen s pločnikov tako, da dopušča nemoten prehod. Sneg se praviloma ne sme metati iz cest na pločnik, v kolikor je širina pločnika manjša kot 1m. Z javnih prometnih površin je potrebno zagotoviti odvoz snega, če le ta ovira in ogroža varnost prometa ali ne omogoča.

8.2 Poledica in posipavanje

Poledica nastane zaradi podhladitve vozišča, nenadne vlage pri nizkih temperaturah, slane, snežne plohe ali ledenega dežja in predstavlja največji obseg dela zimske službe.

Število teh akcij namreč ni sorazmerno s številom dni s snežnimi padavinami. Največja pogostost poledice nastopi ob pogojih, ko je podnevi toplo (tudi sneg se tali), ponoči pa zmrzuje. Zato morajo dežurne ekipe stalno opravljati nadzor nad stanjem vozišč, posebej kritičnejših odsekov, ki so kot taki že izkustveno znani. To velja predvsem za ostre krivine, večje strmine, mostove, senčne odseke (posebej v gozdovih in ob vodotokih), cestna križišča in podobno.

Posipanje se začne izvajati takoj, ko se na cestišču zazna pojav poledice. Na cestnih odsekih, kjer se pogosto pojavlja poledica in je to glede na splošne značilnosti ceste posebno nevarno za promet, se postavi dodatne prometne znake, kot opozorilo udeležencem v prometu.

Posip asfaltnih lokalnih cest in javnih poti I. reda (III. reda po pravilniku) se izvede z mešanico peska in soli, posip ulic, pločnikov in drugih javnih površin v mestnem središču se izvede samo s soljo.

8.2.1 Posipni materiali

Sol

Za posipanje cest se uporablja morska ali kamena sol. Sol mora izpolnjevati pogoje glede granulometrijske sestave, dovoljene vsebnosti vlage in primesi (nečistoč). Uporablja se granulacija soli 0-4mm za posip z vlečnimi posipali, sama ali kot mešanica soli in gramoza v določenem razmerju. Granulacija 0-2mm se uporablja za posip z avtomatskimi posipalci, sama ali kot mešanica soli (NaCl) in raztopine CaCl2 oz. MgCl2. Pri skladiščenju se lahko sol strdi, zato se soli dodajo sredstva proti strjevanju. Skladišči se jo na urejenih pokritih skladiščih v razsutem stanju ali v vrečah

Drobljenec

Je drobljeni material iz apnenčeve kamnine, ki se pridobiva v kamnolomu frakcij 4-¬8mm in 8¬-16mm. Za posipanje asfaltnih vozišč se uporablja frakcijo 4-¬8mm samo ali kot mešanico s soljo v določenem razmerju. Za posip makadamskih vozišč se uporablja frakcijo 8-16 mm. Skladišči se ga v pokritih odprtih skladiščih oz. v deponijah na prostem.

V primeru povečane stopnje pripravljenosti ali ob akcijah so v komuniciranje vključene vse osebe, odgovorne za izvajanje zimske službe, preko mobilnih telefonskih zvez. Vse odgovorne osebe so navedene v planu operativnega izvajanja del.

Za posip se bo uporabljala mešanica soli in peska (4-8 mm) v razmerju 1:3.

Predvidena poraba posipnega materiala znaša 1 m3/km.

* 1. Mehanizacija in oprema

Mehanizacija in oprema za zimsko službo morata biti ob pripravi programa zimske službe pripravljena in postavljena na izhodiščna mesta.

Za izvajanje zimske službe podjetje Trgograd d.o.o., razpolaga z naslednjo mehanizacijo:

* 4 x kamion,
* 3 x rovokopač,
* 2 x nakladalec
* 4 x traktor (nad 90 KM)
* Bob cat

Zimsko službo opravljajo tudi trije podizvajalci, ki sodelujejo pri izvajanju zimske službe s:

* 6 x traktor (nad 90 KM)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ime in priimek** | **Telefon** | **Mobilni telefon** |
| **Trpin Janez s.p.** | 01 898 73 51 | 041 639 137 |
| **Franc Vidic** | 01 898 74 49 | 041 256 230 |
| **Leopold Ulčar** | 01 899 10 00 | 041 967 502 |

1. **KONTAKTNE ŠTEVILKE IN DEŽURSTVO**

V času zimske službe bo s strani koncesionarja zagotovljeno 24 urno dežurstvo.

**Podjetje Trgograd d.o.o.**

* Vodja zimske službe: Andrej Poglajen
* Dežurna služba: Martin Bajc, Jure Potisek, Andrej Poglajen

Pripravljenost: Za zagotavljanja prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa ter pravočasnega ukrepanja v zimskih razmerah so v stalni pripravljenosti trije zaposleni v podjetju koncesionarja ter vodje podizvajalskih skupin.

Kontaktne številke:

Občina Šmartno pri Litiji: Aleš Krže (01/8962-777),

Koncesionar, Trgograd d.o.o.: Jure Potisek (040-696-145),

Koncesionar: 01 898 34 40

Pripravil:

Aleš Krže