|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **UKREPI - Steber I: Celostno prometno načrtovanje** |
| **Ukrep** | **Odgovornost** | **Zahtevnost**  | **Strošek občine v EUR** | **Vir financiranja** | **Časovni načrt (rok) izvedbe - DELEŽ PO LETIH** |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| **Sprejem, spremljanje in vrednotenje izvajanja CPS** | Občina (Področje prometa, družbenih dejavnosti) | Majhna | 0 € | Občina |   |   |   |   |   |   |   |
| **Krepitev medobčinskega sodelovanja na področju celostnega prometnega načrtovanja (2)** | Občina (področje prometa, okolje in prostor) | Majhna | 0 € | Občina |   |   |   |   |   |   |   |
| **Nadaljnje sodelovanje v okviru Evropskega tedna mobilnosti** | Občina (področje prometa, družbenih dejavnosti) | Majhna | 10.500 € | Občina |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ozaveščanje občanov o koristih in promocija trajnostne mobilnosti (1)** | Občina (Področje prometa, družbenih dejavnosti) | Majhna | 0 € | Občina |   |   |   |   |   |   |   |
| **Informiranje o uporabi trajnostnih oblik mobilnosti** | Občina (Področje prometa, družbenih dejavnosti) | Majhna | 0 € | Občina |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **UKREPI - Steber II: Hoja** |
| **Ukrep** | **Odgovornost** | **Zahtevnost**  | **Strošek občine v EUR** | **Vir financiranja** | **Časovni načrt (rok) izvedbe - DELEŽ PO LETIH** |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| **Odprava kritičnih točk šolskih poti (1)** | Občina (Področje prometa, šolstva), DRSI | Srednja | 72.000 € | Občina, MOPE, MI |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ureditev prometnih znakov in razsvetljave za varno pešačenje** | Občina (Področje prometa), DRSI | Srednja | 14.000 € | Občina |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ureditev mešane rabe prostora v središču okrog cerkve v Šmartnem pri Litiji** | Občina (Področje prometa), DRSI | Velika | 85.000 € | Občina, MOPE, MI |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ureditev novih varnih prehodov za pešce v občini** | Občina (Področje prometa), DRSI | Srednja | 900 € | Občina, MI |   |   |   |   |   |   |   |
| **Vzdrževanje obstoječih in izvedba novih pločnikov (1)** | Občina (Področje prometa), DRSI | Velika | 600.000 € | Občina, MOPE, MI |   |   |   |   |   |   |   |
| **Izvedba in vzdrževanje peš povezav v naselji in med njimi (2)** | Občina (Področje prometa), DRSI | Srednja | 160.000 € | Občina, MOPE |   |   |   |   |   |   |   |
| **Druge aktivnosti za promocijo in spodbujanje hoje** | Občina (Področje prometa, družbenih dejavnosti) | Majhna | 0 € | Občina |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **UKREPI - Steber III: Kolesarjenje** |
| **Ukrep** | **Odgovornost** | **Zahtevnost**  | **Strošek občine v EUR** | **Vir financiranja** | **Časovni načrt (rok) izvedbe** |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| **Izvedba in vzdrževanje novih kolesarskih povezav (1)** | Občina (Področje prometa), DRSI | Velika | 1.800.000 € | Občina, MOPE |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ureditev varnih prehodov za kolesarje v občini** | Občina (Področje prometa), DRSI | Srednja | 900 € | Občina, MI |   |   |   |   |   |   |   |
| **Uvedba občinske prometne kartice za izposojo koles** | Občina (Področje prometa, sociala) | Majhna | 6.000 € | Občina |   |   |   |   |   |   |   |
| **Postavitev pet novih izposojevalnic električnih koles** | Občina (Področje prometa), zunanji izvajalec | Velika | 150.490 € | Občina, MOPE |   |   |   |   |   |   |   |
| **Zagotovitev parkiranja koles s kolesarnico in z dodatnimi stojali za kolesa (2)** | Občina (Področje prometa), zunanje organizacije | Majhna / Srednja | 4.200 € | Občina |   |   |   |   |   |   |   |
| **Druge aktivnosti za promocijo in spodbujanje kolesarjenja** | Občina (Področje prometa, družbenih dejavnosti) | Majhna | 0 € | Občina |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **UKREPI - Steber IV: JPP** |
| **Ukrep** | **Odgovornost** | **Zahtevnost**  | **Strošek občine v EUR** | **Vir financiranja** | **Časovni načrt (rok) izvedbe** |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| **Pobuda za uvedbo pogostejših linij javnega prevoza do Litije (1)** | Občina (Področje prometa), drugi prevozniki, DUJPP | Srednja | 10.000 € | Občina, MOPE, MI |   |   |   |   |   |   |   |
| **Pobuda za uvedbo novih linij javnega prevoza do Litije med vikendi (1)** | Občina (Področje prometa), DUJPP | Srednja | 216.000 € | Občina, MOPE |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ureditev obstoječih avtobusnih postajališč v Šmartnem pri Litiji in v okoliških krajih** | Občina (Področje prometa), DRSI | Srednja | 9.000 € | Občina, MOPE |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ureditev novih opremljenih avtobusnih postajališč v občini** | Občina (Področje prometa), DRSI | Velika | 142.800 € | Občina, MOPE, MI |   |   |   |   |   |   |   |
| **Pobuda za novo avtobusno linijo izven občine**  | Občina (Področje prometa), zunanji izvajalec prevoznik | Srednja | 312.000 € | Občina, MOPE |   |   |   |   |   |   |   |
| **Razširitev ponudbe prevozov na klic z novim kombi vozilom (2)** | Občina (Področje prometa, socialnih zadev) | Srednja | 10.000 € | Občina |   |   |   |   |   |   |   |
| **Druge aktivnosti za promocijo in spodbujanje uporabe JPP** | Občina (Področje prometa, družb. dejavnosti) | Majhna | 0 € | Občina |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **UKREPI - Steber V: Motoriziran promet** |
| **Ukrep** | **Odgovornost** | **Zahtevnost**  | **Strošek občine v EUR** | **Vir financiranja** | **Časovni načrt (rok) izvedbe** |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| **Izvedba umirjanja prometa s fizičnimi hitrostnimi ovirami (1)** | Občina (Področje prometa), DRSI | Srednja | 100.000 € | Občina, MOPE, MI |   |   |   |   |   |   |   |
| **Izvedba umirjanja prometa s svetlobnimi umirjevalci prometa (1)** | Občina (Področje prometa), DRSI | Majhna | 600 € | Občina, MOPE, MI |   |   |   |   |   |   |   |
| **Uvedba enosmernega prometa od osnovne šole proti cerkvi v središču Šmartnega pri Litiji (1)** | Občina (Področje prometa), DRSI | Velika | 72.000 € | Občina, MOPE, MI |   |   |   |   |   |   |   |
| **Vzdrževanje in rekonstrukcija občinskega cestnega omrežja po načelih trajnostne mobilnosti (2)** | Občina (Področje prometa), DRSI, zunanji izvajalec | Velika | 352.000 € | Občina, MOPE |   |   |   |   |   |   |   |
| **Varno usmerjanje tovornega prometa**  | Občina (Področje prometa) | Srednja | 3.000 € | Občina, MOPE |   |   |   |   |   |   |   |
| **Postavitev nove polnilnice za električne avtomobile** | Občina (Področje prometa), zunanji izvajalec | Velika | 5.000 € | Občina, MOPE |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ureditev obstoječih in izvedba novih parkirnih mest po sistemu P+R ali multimodalnega vozlišča**  | Občina (Področje prometa), DRSI, zunanji izvajalec  | Velika | 235.000 € | Občina |   |   |   |   |   |   |   |
|