OCPS ŠMARTNO PRI LITIJI

- DRUGA GRADIVA

5.  POROČILO SKLOPA E

OPREDELITEV SMERI UKREPANJA

| Naziv projekta: | Izdelava Občinske celostne prometne strategije (OCPS) Občine Šmartno pri Litiji |
| --- | --- |
| Faza izdelave | Gradiva za 2. fazo presoje kakovosti |
| Naročnik: | Občina Šmartno pri Litiji |
| Št. pogodbe naročnika: | 3710-2/2023 |
| Izdelovalec: | Prometni institut Ljubljana d.o.o. |
| Št. pogodbe izdelovalca: | 23-PRPI-12 |
| Predstavniki izdelovalca: | mag. Vlasta Miklavžin, univ. dipl. inž. geod. mag. Blaž Jemenšek, univ. dipl. ekon. Klara Zrimc Bratanič, mag. posl. ved. Tadeja Ključevšek, univ. dipl. inž, prom. Matija Drača Margitić, mag. inž. prom. mag. Klemen Ponikvar, univ. dipl. inž, prom. Mateja Hočevar, dipl. ekon. Mihaela Fridrih Praznik, univ. dipl. prav. |
| Predstavnik naročnika: | Aleš Krže |
| Število izvodov: | 1 (elektronska verzija) |
| Izvod številka: | 1 |
| Kraj in datum: | Ljubljana, februar 2025 |
|  | Direktor: dr. Peter Verlič |

KAZALO VSEBINE

1	Poročilo o rezultatih prve presoje kakovosti	1

2	Poročilo o izdelavi končnega nabora ukrepov	1

2.1	STRATEŠKA VODILA	1

2.1.1	Pregled strateških vodil	1

2.1.2	Kvantifikacija strateških vodil	2

2.1.3	Navezava strateških vodil na cilje, vizijo in prioritete	3

2.1.4	Komuniciranje strateških vodil	3

2.2	poročilo o zbiranju pobud za ukrepe	4

2.3	scenariji izvajanja ukrepov	5

2.4	končen nabor ukrepov in akcijski načrt	7

2.5	poročilo o aktivnostih vključevanja javnosti	13

2.5.1	Dogodek na prostem	14

3	PRILOGE	16

3.1	PRILOGA 1 – Obrazci in pozitivno mnenje prve presoje kakovosti vsebine OCPS	16

3.2	Priloga 2 – ZAPISNIK DELAVNICE z ožjo delovno skupino o oblikovanju strateških vodil	30

3.3	priloga 3 – Pregled strateških vodil in navezava na obvezne in prioritetne cilje	34

3.4	priloga 4 – Zapisnik delavnic s širšo delovno skupino o scenarijih izvajanja ukrepov, opredelitvi končnega nabora ukrepov in potrditvi akcijskega načrta	36

3.5	priloga 5 – Zapisnik javne razprave	46

3.6	PRILOGA 6 – Pobude občanov za ukrepe, poslane na občino po e-pošti	51

3.7	PRILOGA 7 – Objava sporočila s pobudo za dajanje Predlogov za izboljšave v prometu	54

3.8	PRILOGA 8 – Zapisnik delavnice z ožjo delovno skupino o osnutku ukrepov in vsebin akcijskega načrta	56

3.9	PRILOGA 9 – Vabilo na delavnico širšE delovnE skupinE z vsemi vsebinami	58

3.10	PRILOGA 10 – Gradiva delavnice za širšo delovno skupino o končnem naboru ukrepov in akcijskem načrtu	59

3.11	PRILOGA 11 – Osnutek akcijskega načrta, obravnavan s širšo delovno skupino	63

3.12	PRILOGA 12 – Zapisnik predstavitve o pripravi OCPS Šmartno pri Litiji, 2. javne razprave	64

3.13	PRILOGA 13 – Vabilo na predstavitve o pripravi OCPS Šmartno pri Litiji, 2. javno razpravo	67

3.14	PRILOGA 14 – Objave vabila na predstavitev OCPS (2. javno razpravo) in obvestilo o izvedeni predstavitvi z javno razpravo	68

Poročilo o rezultatih prve presoje kakovosti

Prva presoja kakovosti vsebine OCPS Šmartno pri Litiji (1. faza: Izhodišča OCPS) je bila zaključena decembra 2024 z izdajo pozitivnega mnenja z dne 16.12.2024. Trije obrazci 1. faze presoje in mnenje presojevalke so v Prilogi 1.

Poročilo o izdelavi končnega nabora ukrepov

Poročilo Sklopa E vsebuje predstavitev strateških vodil, ki so bila delno poročana že v okviru prve presoje kakovosti v sinteznem gradivu »Pregled strateških vodil«, in nadaljnje aktivnosti po prvi presoji kakovosti vsebine, in sicer naslednje vsebine izdelave OCPS: poročilo o zbiranju pobud za ukrepe, scenariji izvajanja ukrepov, opredelitev končnega nabora ukrepov, akcijski načrt, ki so bili obravnavani na delavnicah, ter poročilo o aktivnostih vključevanja javnosti.

STRATEŠKA VODILA

Podlaga za oblikovanje strateških vodil so vizija in cilji, ki so bili predhodno oblikovani skupaj z Občino Šmartno pri Litiji ter širšo delovno skupino na sestankih dne 18. 12. 2023, 31. 01. 2024 ter predstavljeni na javni razpravi dne 14. 02. 2024. Formalno so bili potrjeni s strani vodstva občine.

Izmed več predlogov je bila izbrana naslednja vizija: »Skupaj za varen in občanom prijazen promet v zdravi, povezani in dostopni občini!«

Iz vizije izhajajo za Občino najbolj pomembni cilji na področju trajnostne mobilnosti in prometa. Za uresničevanje zastavljene vizije je bil predhodno določen vrstni red pomembnosti obveznih ciljev, ki na prvo mesto postavlja večjo varnost vseh udeležencev cestnega prometa, potem izboljšano kakovost življenja v privlačni, zeleni in povezani skupnosti, nato vsem dostopen prometni sistem, ki omogoča socialno vključenost in bolj zdravo ter bolj aktivno prebivalstvo.

Dodatno so bili po stebrih določeni prioritetni cilji, ki predstavljajo poleg vizije in obveznih ciljev osnovo za oblikovanje strateških vodil v nadaljevanju.

Pregled strateških vodil

Strateška vodila po posameznih stebrih OCPS so bila obravnavana na sestanku ožje delovne skupine dne 31.1.2024 preko MS Teams povezave (zapisnik v Prilogi 2). Naknadno so bila potrjena s strani občine in na prvi presoji kakovosti vsebine OCPS v decembru 2024. Strateška vodila povzemajo in dopolnjujejo dodatne cilje, določene za vse stebre mobilnosti, ter pojasnjujejo zastavljene prioritetne cilje po posamezni načinih potovanja.

Strateška vodila po posameznih stebrih so navedena v nadaljevanju, podrobneje pa v tabeli v Prilogi 3. Oblikovana so za pet stebrov mobilnosti.

Steber Celostno prometno načrtovanje (CPN):

Povečanje ozaveščenosti vseh deležnikov o pomembnosti CPN in trajnostne mobilnosti v občini ter okrepitev sodelovanja s sosednjimi občinami.

Steber Hoja:

Povečanje deleža hoje za vse generacije z zagotavljanjem kakovostnih pogojev za hojo s povečanjem varnosti in dostopnosti pešcev do šole in ostalih storitev v občini.

Steber Kolesarjenje:

Povečanje deleža kolesarjev z vzpostavitvijo varnih kolesarskih poti ter povezovanjem občinskega središča s sosednjimi naselji in občinami.

Steber Javni potniški promet (JPP):

Povečanje uporabe javnega potniškega prometa z razširitvijo mreže povezav, z izboljšanjem dostopnosti javnega potniškega prometa v občinskih naseljih in izboljšanjem povezav z železniško postajo Litija.

Steber Motorizirani promet:

Zmanjšanje deleža motornih vozil v občini ter povečanje varnosti v strnjenih naseljih z umirjanjem ter s preusmerjanjem prometa.

Kvantifikacija strateških vodil

Vsa strateška vodila smo glede na predvidene prioritetne cilje in kazalnike ter ciljne vrednosti tudi kvantificirali, kar je prikazano v naslednji tabeli. Podrobnejši prikaz se nahaja v Prilogi 3.

Kvantifikacija strateških vodil predstavlja ambicije, za kolikšen delež se naj spremeni posamezen način potovanja v občini do leta 2031 v primerjavi z izhodiščnimi vrednostmi štetja prometa. Kvantifikacija je usklajena s ciljnimi vrednostmi obveznih kazalnikov.

Tabela 2-1: Kvantifikacija strateških vodil

| Strateško vodilo | Kvantifikacija |
| --- | --- |
| Povečanje ozaveščenosti vseh deležnikov o pomembnosti CPN in trajnostne mobilnosti v občini ter okrepitev sodelovanja s sosednjimi občinami | Podvojiti letno število promocijskih dejavnosti o CPN in TM od leta 2025 do 2031 |
| Povečanje deleža hoje za vse generacije z zagotavljanjem kakovostnih pogojev za hojo s povečanjem varnosti in dostopnosti pešcev do šole in ostalih storitev v občini | Povečanje deleža hoje v občinskem središču za 3% do leta 2031 |
| Povečanje deleža kolesarjev z vzpostavitvijo varnih kolesarskih poti ter povezovanjem občinskega središča s sosednjimi naselji in občinami | Povečanje deleža kolesarjenja v občini za 2 % do leta 2031 |
| Povečanje uporabe javnega potniškega prometa z razširitvijo mreže povezav, z izboljšanjem dostopnosti javnega potniškega prometa v občinskih naseljih in izboljšanjem povezav z železniško postajo Litija | Povečanje deleža kolesarjenja v občini za 3% od stanja 2025 do leta 2031 |
| Zmanjšanje deleža motornih cestnih vozil in večja uporaba alternativne zelene mobilnosti v občini ter povečanje varnosti v strnjenih naseljih z umirjanjem in preusmerjanjem prometa. | Povečanje uporabe JPP v občini za 2 % do leta 2031 |
| Zmanjšanje deleža motornih vozil v občini ter povečanje varnosti v strnjenih naseljih z umirjanjem ter s preusmerjanjem prometa | Zmanjšanje deleža motoriziranega prometa na glavnih prometnicah za 7 % do leta 2031 |

Navezava strateških vodil na cilje, vizijo in prioritete

Navezava na vizijo, cilje in njihove prioritete je prikazana v Prilogi 3. Za vsak naveden prioritetni cilj je v tabeli prikazano, na katere posamezne obvezne cilje se podroben cilj navezuje. Hkrati strateška vodila povzemajo oziroma združujejo posamezne smernice iz prioritetnih ciljev oziroma jih naslavljajo.

Na primer strateško vodilo za steber Hoja, ki se glasi: »Povečanje deleža hoje za vse generacije z zagotavljanjem kakovostnih pogojev za hojo s povečanjem varnosti in dostopnosti pešcev do šole in ostalih storitev v občini«, povzema naslednje prioritetne cilje:

- Zagotoviti varne šolske poti,

- Zagotoviti varne dostope za pešce do storitev v občini,

- Povečati delež pešcev v prometu.

Hkrati pa ti cilji izhajajo iz obveznih ciljev (I.-VII.), najbolj neposredno iz OC I., III., IV., VI., VII., ki naslavljajo kakovost življenja v povezani skupnosti, zdravje in aktivnost prebivalcev, dostopen prometni sitem do storitev in varnost vseh udeležencev prometa.

Podobno velja tudi za ostale stebre mobilnosti, kjer vsako strateško vodilo povzema smernice prioritetnih (treh) ciljev obravnavanega stebra mobilnosti in vsi cilji se navezujejo na obvezne splošne cilje. Cilji kolesarjenja najbolj naslavljajo kakovostno življenje v povezani skupnosti, zdravje in aktivnost prebivalcev ter dostopen prometni sitem. Cilji javnega potniškega prometa se najbolj navezujejo, poleg dostopnega prometnega sistema na znižanje emisij onesnaževal in varnost vseh udeležencev v prometu. Cilji motoriziranega prometa najbolj naslavljajo kakovost življenja v privlačni skupnosti in varnost vseh na cestah.

Komuniciranje strateških vodil

Strateška vodila so bila predhodno predstavljena, oblikovana in komunicirana skupaj z Občino Šmartno pri Litiji na sestanku dne 31.1.2024. Prisotni niso imeli večjih pripomb, podali so par mnenj o vodilih, ki so bila predložena za presojo kakovosti vsebine OCPS. Kasneje so bila strateška vodila predstavljena in komunicirana tudi s širšo delovno skupino na delavnici dne 18.2.2025. Glede prioritet, ki se odražajo v vodilih se je širša delovna skupin strinjala. Zapisnika sta v Prilogah 2, 4.

poročilo o zbiranju pobud za ukrepe

Pobude za ukrepe so se zbirale skozi ves proces priprave OCPS, predloge za ukrepe so podajali člani delovnih skupin in širša javnost občanov. Ukrepi so vsebina, ki ljudi najbolj zanima, zato so se pobude zbirale s strani širše delovne skupine že v fazah orisa želenega stanja in analize obstoječega stanja na delavnicah in v intervjujih. Širša javnost je pobude dajala in komentirala na javni razpravi, prisotni so bili spodbujeni, da pošljejo pobude tudi na elektronski naslov občine po javni razpravi, na javni razstavi je bil priložen zvezek za predloge ukrepov in pred Evropskim tednom mobilnosti 2024 je bilo objavljeno medijsko sporočilo s povezavo do spletnega orodja Canvis, kamor so lahko občani podali predloge za izboljšave na področju prometa in prometne infrastrukture v občini Šmartno pri Litiji. Označene problematične točke na področju prometa v prostoru občine pravtako predstavljajo pobude za ukrepe.

Slika 1-1: Zvezek za predloge ukrepov, priložen na javni razstavi (otvoritev 6.3.2024)

Na javni razpravi dne 14.2.2024 je bil občanom predstavljen predlog ukrepov OCPS, ki so bili predhodno že izpostavljeni. Udeleženci so prioritizirali predlagane ukrepe za vsak posameznem steber, pokazali so, kateri ukrepi so jim bolj in kateri manj pomembni. Obravnava ukrepov na javni razpravi je prikazana v zapisniku v Prilogi 5.

Na občino so prispela tri elektronska sporočila s pobudami za ukrepe (z dne 4.3., 13.3. in 5.4.2024), ki so bila upoštevana pri pripravi nabora ukrepov. Predlogi, podani preko elektronskih sporočil, so prikazani v Prilogi 6.

V septembu 2024 pred Evropskim tednom mobilnosti je občina objavila medijsko sporočilo »Predlogi za izboljšave na področju prometa in prometne infrastrukture« s povezavo do zemljevida za vnos problematičnih točk, njihovo uvrstitev v stebre mobilnosti in z možnostjo pisanja predlogov v komentar. Objava sporočila s povezavo do orodja Canvis je bila na spletni in Facebook strani občine, obe objavi sta v Prilogi 7. Točke s predlogi v komentarjih so bili upoštevani pri pripravi nabora ukrepov.

Slika 1-2: Spletno orodje Canvis z označenimi točkami predlogov izboljšav v prometu na zemlejvidu občine

Vir: https://canvis.app/3cN6Jq

scenariji izvajanja ukrepov

Izvedena je bila najprej delavnica z ožjo delovno skupino, kjer smo oblikovali izvajanje ukrepov, zbirali stališča in mnenja glede pomembnosti, nujnosti ukrepov in njihovih prioritet po stebrih ter komunicirali vsebine akcijskega načrta, kot so informacije o ukrepih, kdo bo odgovoren za izvedbo, kolikšen strošek za izvedbo ukrepov bo nastal, katere vire financiranja bomo lahko koristili za izvedbo ter časovni načrt izvedbe ukrepov v naslednjih sedmih letih. Delavnica je bila izvedena dne 17.7.2024 preko MS Teams aplikacije. Zapisnik delavnice je v Prilogi 8.

Na delavnici smo zbirali mnenja predstavnikov ožje delovne skupine oz. občine, ki ima največ odgovornosti in razpoložljive vire financiranja. Nekateri vsebine so ostale še nedoločene, odprte za določitev kasneje, tudi na osnovi delavnice s širšo delovno skupino.

Scenariji izvajanja ukrepov vključujejo informacije, kot so prioritete ciljev in ukrepov znotraj posameznih stebrov, čigava je pristojnost in finančna obveznost ter v kakšnem časovnem zaporedju se bodo ukrepi izvajali. Scenarij določa, ali se bodo izvajali ukrepi glede na pomembnost, nujnost v prostoru, obstoječe načrte, po prioritetah ciljev, po pomembnosti stebrov, po svežnjih ali glede na zahtevnost oz. razpoložljivost finančnih sredstvih. Scenariji opredelijo, kateri ukrepi bodo imeli časovno prednost pri izvajanju.

Predlog ukrepov je bil predstavljen članom širše delovne skupine in obravnavan na delavnici dne 18.2.2025, kjer smo razpravljaji o prioritetah ukrepov in scenarijih izvajanja ukrepov. Tekla je debata o možnih scenarijih izvajanja prometne strategije, prednostih in slabostih različnih scenarijev oz. kater scenarij je najboljši, pri čemer smo upoštevali razpoložljiva sredstva za investicije in obstoječe načrte investicij v prometno infrastrukturo. Potekala je tudi razprava, kakšna je zahtevnost ukrepov, kar se odraža na višini stroškov, ali lahko ukrepe izvedemo po časovnih korakih ali samo naenkrat oz. hkrati. Povzetki o komuniciranju scenarijev so navedeni v zapisniku delavnice, prikazanem v Prilogi 4.

Možni scenariji izvajanja ukrepov:

- Scenarij 1 – glede na prioritete ciljev, uravnoteženo za vse stebre: najprej najbolj prioritetni cilji znotraj vsakega stebra

- Scenarij 2 – glede na prioritetne stebre: najprej najpomembnejši stebri (TM)

- Scenarij 3 – glede na finančno zahtevnost: najprej najcenejši, manj zahtevni ukrepi in tisti, za katere so pridobljena zunanja finančna sredstva (državna, EU)

- Scenarij 4 – glede na potrebe in obstoječe načrte občine: najprej najbolj nujni ukrepi in tisti, ki so že v načrtu občine

- Scenarij 5 – kombinacija vseh scenarijev: glede na presojo nujnosti, potreb, prioritet, razpoložljivih financ, pomembnosti ciljev in stebrov (upoštevanje več kriterijev)

Slabost vseh scenarijev je, da so zapostavljeni ukrepi, ki jih kriterij scenarija ne obravnava prioritetno. Prednosti in slabosti posameznih scenarijev so navedeni v naslednji tabeli.

Tabela 2-2: Prednosti (+) in slabosti (-) posameznih scenarijev izvajanja ukrepov

| Scenarij 1: | + enakovredna obravnava vseh stebrov, upoštevanje glavnih ciljev | - zapostavljenost nekaterih nujnih ukrepov, ki niso glavni cilj |
| --- | --- | --- |
| Scenarij 2: | + prednost trajnostnih ukrepov, namenjenih šibkejšim udeležencem | - časovni zamik nekaterih pomembnih ukrepov v motoriziranem prometu |
| Scenarij 3: | + hitra izvedba več enostavnih, cenejših ukrepov | - odlašanje z infrastrukturnimi, dragimi ukrepi, ki imajo velik učinek na potovalne navade |
| Scenarij 4: | + upoštevanje potreb, nujnosti za ljudi in prostor ter izvedba že začetih načrtov | - zapostavljenost ukrepov trajnostnih stebrov mobilnosti, ki niso najbolj nujni |
| Scenarij :5 | + preveritev več kriterijev izvedbe, upoštevanje prioritet ukrepov | - možna neenakomerna obravnava vseh stebrov |

Na podlagi razprave s širšo delovno skupino je bilo odločeno, da se izbere »Scenarij 5« kot scenarij izvajanja ukrepov: Scenarij izvajanja kombinacije vseh scenarijev, ki uravnoteženo upošteva prioritete ukrepov in več kriterijev izvajanja, ki vključujejo nujnost, cilje enakovredno po vseh stebrih, obstoječe načrte in finančno zahtevnost.

Občina je mnenja, da je najboljša kombinacija vseh scenarijev (Scenarij 5). Pri izvajanju ukrepov se upošteva pomembnost ukrepa, najprej se izvede najbolj nujne, prioritetne glede na cilje in potrebe občine. Pri tem se upošteva razpoložljiva finančna sredstva.

končen nabor ukrepov in akcijski načrt

Izvedena je bila delavnica za opredelitev končnega nabora ukrepov s širšo delovno skupino dne 18.2.2025, kjer smo izvedli vrednotenje ukrepov in izbiro najučinkovitejših ukrepov s pomočjo mnenja ključnih deležnikov. Predstavljen je bil nabor ukrepov, delno popravljen in usklajen po komunikaciji z občino. Prisotni na delavnici so podajali mnenja o pomembnosti oz. prioritetah ukrepov ter predloge za spremembe osnutka ukrepov. Izpostavljena je bila pomembost hoje in ukrepov, ki zagotavljajo varnost. Glede na mnenja in opombe v razpravi je bilo narejenih par sprememb, en ukrep JPP je bil izločen, dolžina pločnikov podaljšana, tako je bil predlagan končen nabor ukrepov. Prisotni so se z večino ukrepov nabora strinjali. Sodelujoči so bili pozvani, da lahko še po delavnici, naknadno pošljejo opombe in potrdijo nabor ukrepov. Pripomb ni bilo. Zapisnik delavnice s povzetki razprav je v Prilogi 4, vabilo in gradiva delavnice za člane širše delovne skupine so prikazani v Prilogah 9 in 10.

Delavnica za opredelitev končnega nabora ukrepov je bila združena z delavnico za preveritev končnega nabora ukrepov in potrditev akcijskega načrta, ker je občina majhna, ključnih deležnikov je malo in ukrepi so bili komunicirani že v prejšnjih fazah priprave OCPS. Na delavnici so bile prisotnim poleg ukrepov predstavljene tudi ostale vsebine akcijskega načrta, odgovornost, zahtevnost, stroški občine, viri financiranja, časovni načrt, količine (obseg izvedbe) za posamezne ukrepe po stebrih. Udeleženci so podajali mnenja in predloge glede predstavljenih vsebin.

Predlogi so bili pred delavnico poslani širši delovni skupini, da se člani predhodno pripravijo in lažje sodelujejo na delavnici. Na delavnici so udeleženci prejeli gradiva, ki so jih lahko izpolnjevali skozi celo delavnico. Imeli so možnost sodelovati, izražati mnenja ustno in pisno. Delavnica je potekala po vrsti po posameznih točkah vsebin, najprej je bila predstavitev, nato ustna razprava o vsebini. Na sprotna vprašanja in komentarje udeležencev smo odgovarjali predstavniki izdelovalca in občine. Akcijski načrt se je deloma sproti popravljal na osnovi komentarjev.

Končen nabor ukrepov in prečiščen akcijski načrt sta bila poslana vsem članov širše in ožje delovne skupine, da ponovno pregledajo in potrdijo končen nabor ukrepov in akcijski načrt. S pomočjo komunikacije z občino je bilo narejenih še nekaj popravkov časovnega načrta in stroškov izvedbe, tako sta bila potrjena končen nabor ukrepov in akcijski načrt. Bilo je nekaj predlogov deležnikov, ki smo jih ustrezno upoštevali pri dopolnitvah in predlagateljem odgovorili na mail glede njihovih predlogov. Obravnavan osnutek akcijskega načrta je v Prilogi 11.

Po delavnici je bila izvedena še predstavitev priprave OCPS, razprava za širšo javnost, kjer sta bila udeležencem predstavljena nabor ukrepov in predlog akcijskega načrta. Zapisnik predstavitve OCPS oziroma druge javne razprave je v Prilogi 12.

V akcijskem načrtu je vključen končen nabor ukrepov za vseh pet stebrov mobilnosti. Vsi ukrepi so predstavljeni v predlogu OCPS, oštevilčeni in pojasnjeni do nivoja nekaterih lokacij, količin in aktivnosti izvedbe; nekateri ukrepi so bolj splošni, lokacije bodo določene naknadno glede na prioritete, potrebe in stanje v prometu. Končen nabor ukrepo z opisi je predstavljen v nadaljevanju.

STEBER I. – Celostno prometno načrtovanje

I.1 Sprejem, spremljanje in vrednotenje izvajanja CPS

Po sprejemu OCPS na občinskem svetu, se enkrat na leto izdela poročilo o izvajanju in učinkih OCPS. Skladno z načrtom spremljanja in vrednotenja se spremljajo obvezni kazalniki (poročilo se odda pristojnemu ministrstvu) in drugi izbrani kazalniki. Rezultate spremljanja kazalnikov in učinkov OCPS se objavi na spletni strani občine in s tem seznani širšo javnost. Po 7–letnem planskem obdobju se pristopi k pripravi naslednje generacije OCPS.

I.2 Krepitev medobčinskega sodelovanja na področju celostnega prometnega načrtovanja

Občinska uprava bo sodelovala v medobčinskih aktivnostih celostnega prometnega načrtovanja, udeležila se bo ali organizirala vsaj eno aktivnost na leto, skupni sestanek ali delavnico občinskih prometnih načrtovalcev o zagotavljanju varnosti v prometu in skupnem prometnem načrtovanju ukrepov trajnostne mobilnost s sosednjimi občinami, vsaj sestanek z Občino Litija, s katero je občina Šmartno pri Litiji prometno in upravno najbolj povezana.

I.3 Nadaljnje sodelovanje v okviru Evropskega tedna mobilnosti

Občina Šmartno pri Litiji že sodeluje v kampanji Evropski teden mobilnosti. Občinska uprava bo še naprej letno organizirala dogodke v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM) v Šmartnem pri Litiji ali drugje v občini z namenom spodbujanja trajnostne mobilnosti pri občanih. Občina pripravi program in se vključi v aktivnosti pristojnega ministrstva.

I.4 Ozaveščanje občanov o koristih in promocija trajnostne mobilnosti

Občina bo organizirala vsaj en dogodek za ozaveščanje letno, izobraževanje, predavanje, prireditev ali dogodek za občinsko upravo, ključne deležnike ali širšo javnost v občini, kot promocija in seznanitev občanov o koristih hoje, kolesarjenja, uporabi javnega potniškega prometa in drugih alternativnih, trajnostnih oblik mobilnosti.

I.5 Informiranje o uporabi trajnostnih oblik mobilnosti

Občinska uprava bo objavljala informacije in novice v zvezi z uporabo trajnostnih oblik mobilnosti, na spletni strani občine, v krajevnem glasilu ali drugih javnih medijih obveščanja: o pešpoteh in kolesarskih poteh, organiziranih pohodih in kolesarskih izletih, o izposoji koles, postajah JPP, voznih redih avtobusov in vlakov (ŽP Litija), polnilnicah električnih avtomobilov, spremenjenih prometnih in parkirnih režimih, drugih alternativnih oblikah mobilnosti.

STEBER II. – Hoja

II.1 Odprava kritičnih točk šolskih poti

Kritične točke šolskih poti in nevarne poti so bile evidentirane ob sodelovanju med osnovno šolo (OŠ) v Šmartnem pri Litiji in Občino ter so razvidne tudi v prostorskem informacijskem sistemu PISO občine Šmartno pri Litiji. Zagotovi se odprava vsaj treh (3) kritičnih točk, vsaj ene točke na dve leti, ob sodelovanju Občine z OŠ na najbolj nujnih lokacijah, evidentiranih sproti na poteh šolarjev do matične osnove šole in podružničnih šol v občini. Odprava obsega zavarovanje poti z ustreznimi oznakami in opremo za prehod nevarnih odsekov in dostop do šole.

II.2 Ureditev prometnih znakov in razsvetljave za varno pešačenje

Evidentira se najbolj izpostavljene, nevarne poti (trase), kjer je velika frekvenca pešcev v naseljih in med naselji občine ter se jih postopoma uredi, vsaj na sedmih (7) lokacijah s prometnimi znaki, drugimi označbami in razsvetljavo, glede na prioriteto varnosti. Kratkoročna prioriteta za ureditev v prvih dveh letih je Staretov trg v središču Šmartnega pri Litiji, nato se bo ureditev širila na sproti evidentirane prioritetne lokacije.

II.3 Ureditev mešane rabe prostora v središču okrog cerkve v Šmartnem pri Litiji

V središču Šmartnega pri Litiji na območju cerkve želimo prostor prednostno nameniti predvsem pešcem in kolesarjem ter manj avtomobilom. Prostor mešane rabe okrog cerkve bo postal bolj varen, kvaliteten, z manj hrupa in emisij. V dveh letih bo Občina pridobila načrte prometne ureditve za mešano rabo prostora na območju cerkve in zagotovila izvedbo ureditve v naslednjih dveh letih. Ureditev vključuje privlačno tlakovanje za varno pešačenje, umirjanje prometa, tudi enosmerni potek prometa, režim parkiranja in avtobusno postajališče.

II.4 Ureditev novih varnih prehodov za pešce v občini

Evidentira se najbolj izpostavljena, nevarna mesta prehajanja čez cesto, kjer prehodov ni in je velika frekvenca pešcev v naseljih in med naselji, ter se jih postopoma ustrezno uredi, vsaj tri (3) prehode za pešce glede na prioriteto varnosti, vsaj vsaki dve leti bo ureditev enega prehoda. Kratkoročne prioritetne lokacije so v Šmartnem pri Litiji in Zavrstniku.

II.5 Vzdrževanje obstoječih in izvedba novih pločnikov

V enem letu bo Občina pridobila načrte za najbolj nujne lokacije novih pločnikov in poškodb obstoječih pločnikov, nato bo postopoma financirala ali sofinancira vsaj 2 km urejanja novih in obstoječih pločnikov glede na potrebe, prioritete nujnosti, varnosti v Šmartnem pri Litiji in drugod v občini. Kratkoročna prioriteta ureditve in dograditve pločnikov so Gradiške Laze in povezava Šmartno pri Litiji – Zavrstnik, kasneje se bo mreža pločnikov širila glede na sprotne prioritete.

II.6 Izvedba in vzdrževanje peš povezav v naseljih in med njimi

Evidentira se frekventne in nevarnejše trase, pešpoti, ki jih v naseljih in med naselji občani uporabljajo za hojo. Predvsem peš povezave v večjih naseljih občine in njihovi okolici bodo ustrezno označene (talne oznake) in zavarovane na dolžini vsaj 1 km. Kratkoročno v naslednjih dveh letih je v načrtu ureditev peš povezave med domom starejših občanov (Dom Tisje) in Šmartnim pri Litiji.

II.7 Druge aktivnosti za promocijo in spodbujanje hoje

Občinska uprava bo vsakoletno komunicirala z zavodi in društvi (turistično, športno, planinsko itd.) z namenom spodbujanja hoje med varovanci in člani. V sodelovanju z njimi bo izvedba letno vsaj eno promocijsko aktivnost za posamezne ciljne skupine (najmlajše, šolarje, starejše prebivalce, interesne skupine, člane društev) z argumenti zdravstvene koristi in na temo varnega pešačenja (pravila, odsevniki) ter aktivnega preživljanja prostega časa.

STEBER III. – Kolesarjenje

III.1 Izvedba in vzdrževanje novih kolesarskih povezav

V dveh letih bo Občina pridobila načrte za vsaj 5 km kolesarskih poti s pripadajočimi ureditvami prostora po vpadnih dolinah ob cestah proti Šmartnemu pri Litiji ter v naslednjih štirih letih zagotovila izgradnjo in/ali označitev načrtovanih kolesarskih poti ali stez, ki jih bo kasneje vzdrževala. Kratkoročne prioritete za izvedbo kolesarskih povezav so od Zavrstnika in Vintarjevca do Šmartnega pri Litiji, dolgoročne planirane lokacije pa so kolesarske povezave Male in Velike Kostrevnice ter Jablanice s Šmartnim pri Litiji.

III.2 Ureditev varnih prehodov za kolesarje v občini

Evidentira se najbolj izpostavljena, nevarna mesta prehajanja kolesarjev čez cesto in druge izpostavljene odseke, kjer ni prehodov in je večja frekvenca kolesarjev v naseljih in med naselji, ter se postopoma ustrezno uredi prehode, glede na prioriteto varnosti. S prehodi bodo vzpostavljene povezave med kolesarskimi potmi v občini na vsaj treh prioritetnih lokacijah, vsaj vsaki dve leti en prehod.

III.3 Uvedba občinske prometne kartice za izposojo koles

V Šmartnem pri Litiji je izposojevalnica koles PoKolo. Občina načrtuje uvedbo izposoje novih električnih koles in poleg uvedbe novih koles prevzeti tudi sistem izposoje s kartico, ki jo lahko občani ugodno pridobijo za izposojo koles. Občina bo plačevala letni najem obstoječega kartičnega sistema (PoKolo) še do leta 2028. Nova občinska prometna kartica za ugodno izposojo novih koles na obstoječem sistemu ne bo delovala.

III.4 Postavitev pet novih izposojevalnic električnih koles

Občina je podpisala pogodbo s podjetjem Nomago za izgradnjo pet izposojevalnic koles na širšem območju občine; v dveh letih bo Občina zagotovila načrte in v naslednjih dveh letih izgradnjo izposojevalnic. Postavljenih bo pet (5) novih izposojevalnic koles na lokacijah Šmartno pri Litiji (dve), Zavrstnik, Primskovo in Bogenšperk. S tem se bo povečalo število koles za izposojo, na vsaki lokaciji bo 5 električnih koles. Obstoječi sistem izposoje PoKolo ostane do leta 2028, potem bo ukinjen, ker z novim sistemom ne bo skladen.

III.5 Zagotovitev parkiranja koles s kolesarnico in z dodatnimi stojali za kolesa

Zagotovi se postavitev pokrite kolesarnice za 30 koles pri osnovni šoli v Šmartnem pri Litiji ter evidentira lokacije za dodatnih vsaj 30 stojal za parkiranje koles, kjer je večja frekvenca prihodov s kolesom, to so javni objekti, objekti storitev, lokacije prireditev. Prioritetne lokacije za postavitev stojal za kolesa so knjižnica, kulturni dom, vrtec, cerkev, stavba Občine.

III.6 Druge aktivnosti za promocijo in spodbujanje kolesarjenja

Občinska uprava bo vsakoletno komunicirala z zavodi in društvi (turistično, športno, kolesarsko itd.) z namenom spodbujanja kolesarjenja med varovanci in člani. V sodelovanju z njimi bo izvedba letno vsaj eno promocijsko aktivnost za posamezne ciljne skupine (najmlajše, šolarje, starejše prebivalce, interesne skupine, člane društev) z argumenti zdravstvene koristi in na temo varnega kolesarjenja (pravila, oprema) ter aktivnega preživljanja prostega časa.

STEBER IV. – Javni potniški promet

IV.1 Pobuda za uvedbo pogostejših linij javnega prevoza do Litije

Občina bo dala pobudo prevozniku in v sodelovanju z njim zagotovila štiri (4) dodatne avtobusne linije dnevno (med tednom) do Litije in železniške postaje Litija. Predvsem na oddaljenih lokacijah, kot so Velika Kostrevnica, Zavrstnik, Jablanica, Vintarjevec, bo avtobusna povezava z Litijo pogostejša.

IV.2 Pobuda za uvedbo novih linij javnega prevoza do Litije med vikendi

Koncesionar javnega potniškega prometa Nomago zdaj med vikendom ne vozi. Občina bo dala pobudo prevozniku, da uvede šest (6) novih avtobusnih linij na dan med vikendom, da bo avtobus vozil od Šmartnega pri Litiji do železniške postaje Litija, kar bodo lahko koristili občani in turisti.

IV.3 Ureditev obstoječih avtobusnih postajališč v Šmartnem pri Litiji in v okolici

Evidentira se prioritetna označena avtobusna postajališča, kjer so ureditve najbolj potrebne, predvsem iz vidika varnosti, in je večje število potnikov, ter se na vsaj treh (3) postajališčih v občini zagotovi ureditev, vsaj eno postajališče vsaki dve leti. Nekatera avtobusna postajališča so označena za ustavljanje, a jih je potrebno zavarovati in urediti z nadstrešnicami. Kratkoročni načrt za ureditev avtobusnih postajališč je v Šmartnem pri Litiji.

IV.4 Ureditev novih opremljenih avtobusnih postajališč v občini

Evidentira se prioritetne lokacije, kjer avtobus ustavlja potnikom, pa postajališča niso označena, kjer so nova postajališča najbolj potrebna zaradi večjega števila potnikov in zagotavljanja varnosti. Za nova avtobusna postajališča bodo odkupljena zemljišča, postajališča bodo označena in ustrezno urejena na vsaj sedmih (7) lokacijah v občini, vsako leto vsaj eno postajališče. Prioritetne lokacije za nova postajališča so Cerovica, Selšček in Gradišče. Ostala postajališča bodo urejena na lokacijah, kjer bodo kasneje ugotovljene prioritete.

IV.5 Pobuda za novo avtobusno linijo izven občine

Občina bo dala pobudo prevozniku in v sodelovanju z njim zagotovila novo avtobusno povezavo iz Šmartnega pri Litiji v južni smeri proti Trebnjemu. Dve liniji dnevno (v obe smeri ena) med tednom lahko služita tudi kot šolski prevoz za srednješolce.

IV.6 Razširitev ponudbe prevozov na klic z novim kombi vozilom

Občina nudi brezplačni prevoz na klic za upokojence v občini (Sopotniki). Dodatno je v okviru pilotnega Interreg projekta v uporabi kombi za najem prevozov društev in zavodov občine. Občina plačuje mesečni najem vozila 1.342 EUR (brez DDV), po koncu projekta bo kombi z najemi in preostalim stroškom odkupljen ter bo še naprej v uporabi kot dodatna ponudba prevozov na klic poleg obstoječega (Sopotniki), za najem brezplačnih prevozov po občini in izven občine za različne namene – osnovnošolske aktivnosti in druge potrebe občanov.

IV.7 Druge aktivnosti za promocijo in spodbujanje uporabe JPP

Občinska uprava bo vsakoletno komunicirala z večjimi podjetji z namenom spodbujanja uporabe avtobusa in vlaka med zaposlenimi. V sodelovanju s podjetji bo izvedba letno vsaj eno promocijsko aktivnost za zaposlene posameznih podjetij z argumenti okoljskih koristi in na temo ekonomične uporabe JPP (ugodnosti, udobnost) ter možnosti alternativnih oblik mobilnosti.

STEBER V. – Motoriziran promet

V.1 Izvedba umirjanja prometa s fizičnimi hitrostnimi ovirami

Evidentira se najbolj nujne lokacije za fizično umirjanje prometa v naseljih ali izven njih ter zagotovi na cestah postavitev vsaj dveh (2) novih fizičnih hitrostnih ovir, ena hitrostna ovira na dve leti, glede na prioritete varnosti in potrebe umirjanja prometa v občini. Kratkoročna prioriteta za hitrostne ovire na cesti je Črni potok.

V.2 Izvedba umirjanja prometa s svetlobnimi umirjevalci prometa

Evidentira se najbolj nujne lokacije za umirjanje prometa s svetlobnimi ali znakovnimi umirjevalci v naseljih ter zagotovi ob cestah postaviti vsaj dva (2) nova umirjevalca prometa (merilnik, prikazovalnik hitrosti), en svetlobni umirjevalec na dve leti, glede na potrebe in prioritete umirjanja prometa v naseljih. Kratkoročna prioriteta za umirjanje s svetlobnim umirjevalcem je Cerovica, drugi umirjevalec bo postavljen na lokaciji kasneje ugotovljene prioritete.

V.3 Uvedba enosmernega prometa od osnovne šole proti cerkvi v središču Šmartnega pri Litiji

Zaradi ozke ceste in omejenega prostora od osnovne šole (OŠ) proti centru Šmartnega pri Litiji Občina načrtuje spremembo prometnega režima, uvedbo enosmernega prometa od OŠ proti cerkvi v centru. Poskusno je bil enosmerni režim vzpostavljen v okviru ETM in pozitivno sprejet. V enem letu bo Občina zagotovila načrt in nato uvedbo enosmerne ceste z ustrezno ureditvijo in oznakami.

V.4 Vzdrževanje in rekonstrukcija občinskega cestnega omrežja po načelih trajnostne mobilnosti

Evidentira se cestne odseke v občini, ki so najbolj nujni za obnovo, neurejeni in nevarni ter zagotovi izvedbo obnove trajnostno, z infrastrukturo za potrebe vseh udeležencev prometa. V dveh letih bo Občina pridobila načrte trajnostnih obnov, rekonstrukcij cest na prioritetnih lokacijah v občini ter v naslednjih petih letih izvedla obnove cest. Kratkoročna prioritetna lokacija, kjer je potreba po obnovi ceste, je odsek Velika Kostrevnica (gasilski dom) – Sobrače, kjer je nevarna cesta, po kateri poteka šolski prevoz in bosta urejeni dve postajališči za šolske prevoze.

V.5 Varno usmerjanje tovornega prometa

V občini je nekaj kamnolomov, industrijska cona v Šmartnem pri Litiji in drugi poslovni objekti, ki generirajo tovorni promet. Z namenom varnosti se ugotovi optimalne poti tovornega prometa na poti iz občine in se usmeri tovorna vozila po glavnih cestah v občini z vsaj deset (10) prometnimi znaki. Kratkoročna prioriteta za pametno usmerjanje tovornih vozil je na lokacijah v Jablaniški dolini in Kostrevniški dolini.

V.6 Postavitev nove polnilnice za električne avtomobile

Ugotovi se najustreznejša lokacija za novo polnilnico za električne avtomobile, kjer je največ prometa, največja potreba občanov in ustrezen prostor na območju Šmartnega pri Litiji ali njegove okolice. Potencialna lokacija je pod OŠ, poleg industrijske cone ob obvoznici. V enem letu bo Občina zagotovila načrt za postavitev polnilnice, v naslednjih dveh letih bo sledila izvedba.

V.7 Ureditev obstoječih in izvedba novih parkirnih mest po sistemu P+R ali multimodalnega vozlišča

Evidentira se neurejena parkirišča izven središč oziroma na obrobju naselij ter primerne lokacije za gradnjo novih parkirnih mest izven središč naselij, kjer bo prostor, predvsem v središču Šmartnega pri Litiji, namenjen prednostno za pešce in kolesarje. Parkirišča na obrobju bodo služila tudi za sopotništvo. Občina ima načrt za novo parkirišče pod OŠ, poleg industrijske cone ob obvoznici, urejeno po sistemu P+R in multimodalnega vozlišča, kjer bo vsaj 70 novih parkirnih mest, avtobusno postajališče, izposojevalnica koles in polnilnica električnih avtomobilov.

poročilo o aktivnostih vključevanja javnosti

Predlogi ukrepov so bili prvič predstavljeni na javni razpravi dne 14.2.2024, z dokaj številno udeležbo občanov, predvsem moških različnih starosti. Tudi v razpravi so bolj aktivno sodelovali moški, ki so izpostavljali problematiko in mnenja iz vidika svojih potreb in izkušenj v prometu. Zapisnik s komentarji je v Prilogi 5.

Predlogi ukrepov in akcijskega načrta so bili predhodno komunicirani z ožjo delovno skupino na delavnici preko MS Teams aplikacije, dne 17.7.2024, nato je vsebine obravnavala širša delovna skupina na delavnici dne 18.2.2025, v knjižnici v Šmartnem pri Litiji. Povabljeni so bili po e-pošti in nekateri tudi telefonsko, zato je bila udeležba številna. Delavnica je združevala obravnavo več vsebin, scenarije izvajanja ukrepov, končen nabor ukrepov in akcijski načrt. Sodelovali v razpravi so moški in ženske, dobili so odgovore, delavnica je bila uspešno izvedena. Zapisnik, ki vključuje gradiva za ključne deležnike in osnutek akcijskega načrta je v Prilogi 4, gradiva delavnice pa tudi posebej v Prilogi 10. Dva udeleženca sta izpolnila gradiva, ki so bila upoštevana v vsebinah OCPS.

Strateška vodila so bila predhodno obravnavana z ožjo delovno skupino, pred prvo presojo kakovosti vsebine OCPS, ter v okviru Sklopa E na delavnici širše delovne skupine s ključnimi deležniki dne 18.2.2025, kot je razvidno iz zapisnika v Prilogi 4. Udeleženci večjih pripomb in kritik niso dajali. Bolj so bili osredotočeni na konkretne ukrepe, čeprav so bili spodbujeni, da predlagajo svoje poglede in mnenja glede vseh vsebin.

Po delavnici širše delovne skupine dne 18.2.2025 je bila izvedena predstavitev priprave OCPS širši javnosti oziroma druga javna razprava, ob kasnejši uri kot prva javna razprava, da je bila možnost udeležbe za več ljudi, ki so bolj zgodaj še zaposleni. Splošni javnosti, od tega je bila večina moških različnih starosti in dve mlajši ženski poleg direktorice občinske uprave, so bili predstavljeni tudi predlagan nabor ukrepov in akcijski načrt. Aktivneje so z mnenji in vprašanji sodelovali moški. Vabilo na predstavitev OCPS je bilo javno objavljeno na spletni in Facebook strani občine, po predstavitvi oz. javni razpravi pa tudi medijsko sporočilo o dogodku na Facebook strani občine. Vabilo je prikazano v Prilogi 13, medijske objave na spletnih straneh so v Prilogi 14. Zapisnik v Prilogi 12 povzema glavne komentarje javne razprave.

Slika 1-3: Udeležba splošne javnosti na predstavitvi priprave OCPS (druga javna razprava)

Dogodek na prostem

Predstavitev priprave in pomena OCPS Občine Šmartno pri Litiji je bila organizirana v knjižnici Šmartno pri Litiji, v okviru dogodka na prostem dne 18.2.2024. Na prostem pred knjižnico in cerkvijo v Šmartnem pri Litiji je bila postavljena stojnica z razstavo plakatov na temo »Priprava, vizija in cilji Občinske celostne prometne strategije občine Šmartno pri Litiji«, kjer so občani lahko dobili pisne, slikovne in ustne informacije o pripravi, pomenu in vsebini strateškega dokumenta.

Poleg stojnice z razstavo je bil na ogled tudi električni kombi za najem prevozov. V okviru Interreg projekta DEGREE4ALPS Občina oddaja elektični kombi v najem društvom in javnim zavodom ter s tem nudi dodatne možnosti najema prevozov, poleg prevozov na klic za starejše občane. Sodelovanje Občine Šmartno pri Litiji na EU projektu z uporabo kombija za prevoze ter nadaljnje načrte, da občina kombi odkupi ter ga naprej uporablja po končanem projektu kot ponudbo prevozov za potrebe občanov, je bilo predstavljeno tudi na javni razpravi poleg predstavitve OCPS. Dogodek je bolj opisan v poročilu Sklopa F.

Sliki 1-4: Stojnica z razstavo plakatov o OCPS na prostem in električni kombi na ogled

PRILOGE

PRILOGA 1 – Obrazci in pozitivno mnenje prve presoje kakovosti vsebine OCPS

1. faza presoje kakovosti – OBRAZEC 1

1. faza presoje kakovosti – OBRAZEC 2

1. faza presoje kakovosti – OBRAZEC 3

1. faza presoje kakovosti – POZITIVNO MNENJE

Priloga 2 – ZAPISNIK DELAVNICE z ožjo delovno skupino o oblikovanju strateških vodil

Zapisnik delavnice, z dne 31.1.2024 – MS Teams

priloga 3 – Pregled strateških vodil in navezava na obvezne in prioritetne cilje

| Steber | PRIORITETNI CILJI |  | URESNIČEVANJE OBVEZNIH CILJEV (OC) | STRATEŠKA VODILA | KVANTIFIKACIJA AMBICIJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPN | CC1 | Večja varnost vseh udeležencev cestnega prometa | VI. | Povečanje ozaveščenosti vseh deležnikov o pomembnosti CPN in trajnostne mobilnosti v občini ter okrepitev sodelovanja s sosednjimi občinami | Podvojiti letno število promocijskih dejavnosti o CPN in TM od leta 2025 do 2031 |
|  | CC2 | Vsem uporabnikom dostopen prometni sistem, ki omogoča socialno vključenost | IV. |  |  |
|  | CC3 | Izboljšana kakovost življenja v privlačni, zeleni in povezani skupnosti | I. |  |  |
|  | CC4 | Krepitev zdravja občanov s hojo in kolesarjenjem | III. |  |  |
| Hoja | CH1 | Zagotoviti varne šolske poti | I., III., IV., VI. | Povečanje deleža hoje za vse generacije z zagotavljanjem kakovostnih pogojev za hojo s povečanjem varnosti in dostopnosti pešcev do šole in ostalih storitev v občini | Povečanje deleža hoje v občinskem središču za 3% do leta 2031 |
|  | CH2. | Zagotoviti varne dostope za pešce do storitev v občini | I., III., VI., VII. |  |  |
|  | CH3. | Povečati delež pešcev v prometu | I., III., IV., VI. |  |  |
| Kolesarjenje | CK1. | Zagotoviti varne kolesarske povezave naselij z občinskim središčem in sosednjimi občinami | I., III., IV., VI., VII. | Povečanje deleža kolesarjev z vzpostavitvijo varnih kolesarskih poti ter povezovanjem občinskega središča s sosednjimi naselji in občinami | Povečanje deleža kolesarjenja v občini za 2% do leta 2031 |
|  | CK2. | Povečati delež kolesarjev v prometu | I., III., IV., VI. |  |  |
|  | CK3. | Izboljšati kolesarsko infrastukturo in opremo površin za kolesarjenje | I., III., IV. |  |  |
| JPP | CJ1. | Povečati frekvenco avtobusnih prevozov do železniške postaje Litija | I., II., IV., VII. | Povečanje uporabe javnega potniškega prometa z razširitvijo mreže povezav, z izboljšanjem dostopnosti javnega potniškega prometa v občinskih naseljih in izboljšanjem povezav z železniško postajo Litija | Povečanje uporabe JPP v občini za 2% do leta |
|  | CJ2. | Izboljšati dostopnost javnega potniškega prometa v naseljih občine Povečati frekvenco avtobusnih prevozov do žel. postaje Litija | I., II., IV., VII. |  |  |
|  | CJ3. | Povečati delež potnikov v javnem potniškem prometu | II., IV., VII. |  |  |
| Motoriziran promet | CM1. | Umirjanje motoriziranega prometa v strnjenih naseljih | I., V., VI. | Zmanjšanje deleža motornih vozil v občini ter povečanje varnosti v strnjenih naseljih z umirjanjem ter s preusmerjanjem prometa | Zmanjšanje deleža motoriziranega prometa na glavnih prometnicah za 7% do leta 2031 |
|  | CM2. | Zmanjšati delež uporabe osebnih avtomobilov v občini | I., II., V., VI. |  |  |
|  | CM3. | Zmanjšati število osebnih in tovornih cestnih vozil v strnjenih delih naselij | I., II., VI. |  |  |

Legenda: Seznam in oznake obveznih ciljev

priloga 4 – Zapisnik delavnic s širšo delovno skupino o scenarijih izvajanja ukrepov, opredelitvi končnega nabora ukrepov in potrditvi akcijskega načrta

Zapisnik delavnice, z dne 18.2.2025

priloga 5 – Zapisnik javne razprave

Zapisnik z dne 14. 2. 2024

PRILOGA 6 – Pobude občanov za ukrepe, poslane na občino po e-pošti

From: Trajnostni RISE <podjetniski.rise19@gmail.com> 
Sent: Friday, April 5, 2024 11:18 AM
To: blaz.izlakar@smartno-litija.si; ales.krze@smartno-litija.si
Cc: Karmen Sadar <karmen.sadar@smartno-litija.si>
Subject: Predlog k prometni ureditvi občine Šmartno

Pozdravljeni,

če ni še prepozno, bi predlagal nekaj predlogov k trajnostni prometni ureditvi občine, za vse občane.

kot vemo je naša občina zeloo razvejana kar se tiče poselitve, prav tako imamo večino terena zelo hribovitega. Da lahko občani pridejo od doma, do osnovnih potrebščin (živilskih in higienskih trgovin), da pridejo otroci do svojih šol, do društev, do obšolskih ob službenih rekreativnih aktivnostih, morajo obači sesti v avto in se odpeljati čez hribe in doline, da pridejo do želenega (bližnji potrebujejo z avtom do centra Šmartno 5 minut vožnje, daljni pa tudi do 30 minut z avtom), prav tako še dodatno voziti otroke na njihove obšolske aktivnosti, tako se večina staršev in odraslih cele popoldneve vozijo, z lastnim avtom, da lahko sledijo zanimanjem in napredku lastnih otrok, če pa ostane še kaj časa, pa še za svoje hobije. Tako mora imeti družina vsaj 2 avtomobila, če sta v družini 2 odrasli osebi, ko otroci odrastejo, pridemo do tega, da tudi on potrebuje avto, tako se vozni park še poveča in stem, strošek na družino, če gledamo ekološko, pa tudi onesnaženost in obremenitev narave. Kje so tu še starejši ljudje, oslabeli in bolni ljudje.... Ob vsej tehnologiji, so ljudje, če nimajo možnosti prevoza, "odrezani" od socialnega življenja z vrstniki itd..

Kako sedaj razbremenit odrasle, omogočit otrokom, da se lahko udeležujejo obšolskih dejavnosti, katere jih veselijo, kako omogočiti starejšim enostaven dostop do socialnega okolja, dostop do trgovin z osnovnimi potrebščinami (hrana, higiena, oblačila, obutev,...), obolelim omogočiti dostop do zdravnikov in lekarne, dostop do verskih prostorov, dostop do popoldanskih družabno športnih aktivnosti za vse generacije???

Trenutno imamo v občini le javni prevoz za šolo obiskujoče otroke, kateri čakajo ob cesti, kjer ni ne označeno, ne ustrezno urejene pokrite avtobusne postaje. Železniška postaja je v sosednji občini Litija, do katere se iz mesta Šmartno lahko pripelje z avtobusom, iz ostalih krajev občine pa se lahko pripeljemo le z avtom. Lahko s kolesom, vendar v občini ni nobenih ustreznih kolesarskih poti, kjer bi se lahko varno vozili s kolesom. Tako ni niti ustrezno urejene kolesarske poti od mesta Šmartno pa do železniške postaje v Litiji.

Tako predlagam naslednje posodobitve, katera bo prispevala k manj preživetega časa v svomobilih, več prostega časa, več časa z vrstniki, z več zdrave telesne aktivnosti, manj onesnaževanja okolja na osebo, več varnosti v prometu in manj porabe energentov na osebo.

- P+R (Park and Ride)
v vsaki vasi bi uredili en prostor P+R, kjer bi daljni od te točke parkirali avto ali motor, malo bližji kolesa, skiroje, z rolarji, peš,... Tu bi bila glavna postaja, kjer bi lahko postavili tudi avtomate z lokalnimi osnovnimi izdelki hrane (tako podprli lokalne pridelovalce) . Te lokacije bi lahko bile pri gasilskih domovih, saj jih imamo v naši občini 9, s tem povečamo druženje in življenje pri teh domovih, saj se jih lahko uporablja še za druga društva ( v nekaterih primerih že uporabljajo tudi druga društva). Tako imamo na en točki druženje, prevoz, nakup, izobraževanje itd..

- električna kolesa in kolesarske poti
Ker smo občina, katero večino porkiva hriboviti teren in glede na trenutno kondicijsko in časovno sposobnost posameznega občana, predlagam izposojo električnih koles, kateri bi bili postavljeni na lokacijah P+R ter pri javnih mestih (knjižnica, cerkve, pokopališča, zdravstveni dom, občina, trgovine, šole, domovi, parki, turističnih točkah,....)
Seveda k temu pripomorejo tudi ustrezne kolesarske poti, katere povezujejo vse zgoraj našteto (P+R in javna mesta)

- Ustrezne avtobusne postaje in javni avtobusni prevoz
kot že omenjeno, je v občini trenutno urejen le javni prevoz za šolo obiskujoče otroke in še to samo za čas pouka v dopoldanskem času in ne za popoldanske šolske in obšolske aktivnosti. Tu bi se uredilo ustrezne, pokrite avtobusne postaje, povezane z P+R, ter javnimi mesti. Prevoze bi lahko sofinancirala društva, javne ustanove, trgovine in seveda podjetja, katera bi lokalni uslužbenci tudi uporabljali, s tem bi se zmanjšala potreba po parkiriščih, čakanje v prometu, manj potreb po avtomobilu na gospodinjstvo, manj onesnaževanja, manj stroškov itd..

- Občinska prometna kartica 
Vsak občan bi si lahko pridobil občinsko prometno kartico, s katero bi se lahko vozil z javnim prevozom, lahko bi si sposodil električna kolesa, itd... Lahko bi zbiral točke trajnostne mobilnosti in dobil npre. letni popust, kakšno trajnostno nagrado itd.. Seveda bi za pridobitev te kartice bila neka mesečna ali letna vrednost, katero bi občan plačal, da jo lahko koristi. V Kranju in/ali v Škofji loki, so izdelali prav posebno občinsko kartico, katera vsebuje več elementov uporabe, s tem omogoči občanom še boljše in lažje bivanje v občini.

Javni prevoz je tao financiran s strani občine, s strani javnih ustanov, društev, trgovin, podjetij in občanov. Če bi se uspeli povezati še s Slovenskimi železnicami, še toliko bolje. Zavedati se je potrebno, da so občani trenutno navajeni uporabljati lasten avtomobil, ker so s tem bolj fleksibilni, hitreje pridejo točno do določenega cilja/lokacije, ni potrebno čakati, se samo usedejo in se odpeljejo.... Manj se zavedajo samega stroška avtomobila, izgube časa, ko se mora osredotočiti samo na promet in ne more npr. brati knjige, ne zavedajo se kolikšen težak vpliv delajo na okolje z obrabo gum, ter odstranitvijo starih obrabljenih pnevmatik, porabe goriva in s tem obremenitvijo okolja, porabe energentov in s tem odvisnosti od ostalega sveta, manjšo sposobnostjo občinske samooskrbe in samozadostnosti. koliko s tem vplivajo na zmanjšanje kvalitete bivanja v občini Šmartno.

Sklenimo trajnostni prometni krog med občani, gospodarstvom, javnimi ustanovami, kmetijami, turizmom, športom, kulturo in okoljem/naravo v kateri bivamo.

V želji, da razvijemo dolgoročno trajnostno prijetno občino v sožitju z naravo in v veliki meri samooskrbno, Vas lepo pozdravljam.

Lep dan

Gregor Berčon

--

IZDELAVA

Facebook/RISE modeliranje

www.rise.si

Facebook/Trajnostna gradnja RISE

E: info@rise.si

M.: 031-296-543 Gregor

PRILOGA 7 – Objava sporočila s pobudo za dajanje Predlogov za izboljšave v prometu

Objava sporočila s povezavo do spletnega orodja Canvis na spletni strani občine, z dne 2.9.2024

Predlogi za izboljšave na področju prometa in prometne infrastrukture – Občina Šmartno pri Litiji (smartno.si)

Objava sporočila s povezavo do spletnega orodja Canvis na Facebook strani občine, z dne 2.9.2024

(3) ❗OBVESTILO❗ Občina Šmartno pri Litiji... - Občina Šmartno pri Litiji | Facebook

PRILOGA 8 – Zapisnik delavnice z ožjo delovno skupino o osnutku ukrepov in vsebin akcijskega načrta

Zapisnik delavnice, z dne 17.7.2024

PRILOGA 9 – Vabilo na delavnico širšE delovnE skupinE z vsemi vsebinami

PRILOGA 10 – Gradiva delavnice za širšo delovno skupino o končnem naboru ukrepov in akcijskem načrtu

PRILOGA 11 – Osnutek akcijskega načrta, obravnavan s širšo delovno skupino

PRILOGA 12 – Zapisnik predstavitve o pripravi OCPS Šmartno pri Litiji, 2. javne razprave

Zapisnik predstavitve OCPS, 2 javne razprave, z dne 18.2.2025

PRILOGA 13 – Vabilo na predstavitve o pripravi OCPS Šmartno pri Litiji, 2. javno razpravo

PRILOGA 14 – Objave vabila na predstavitev OCPS (2. javno razpravo) in obvestilo o izvedeni predstavitvi z javno razpravo

Objava vabila na predstavitev OCPS, 2. javno razpravo na spletni strani občine, z dne 11.2.2025

https://obcina.smartno.si/novice/predstavitev-za-obcane-o-pripravi-in-pomenu-celostne-prometne-strategije-obcine-smartno-pri-litiji-javna-razprava-o-ocps/

Objava vabila na predstavitev OCPS, 2. javno razpravo na Facebook strani občine, z dne 11.2.2025

Objava o predstavitvi OCPS oz. 2. javni razpravi na Facebook strani občine, z dne 19.2.2025

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064601657470#