OCPS ŠMARTNO PRI LITIJI

- DRUGA GRADIVA

6.  POROČILO SKLOPA F

PRIPRAVA IN POTRDITEV STRATEGIJE

| Naziv projekta: | Izdelava Občinske celostne prometne strategije (OCPS) Občine Šmartno pri Litiji |
| --- | --- |
| Faza izdelave | Gradiva za 2. fazo presoje kakovosti |
| Naročnik: | Občina Šmartno pri Litiji |
| Št. pogodbe naročnika: | 3710-2/2023 |
| Izdelovalec: | Prometni institut Ljubljana d.o.o. |
| Št. pogodbe izdelovalca: | 23-PRPI-12 |
| Predstavniki izdelovalca: | mag. Vlasta Miklavžin, univ. dipl. inž. geod. mag. Blaž Jemenšek, univ. dipl. ekon. Klara Zrimc Bratanič, mag. posl. ved. Tadeja Ključevšek, univ. dipl. inž, prom. Matija Drača Margitić, mag. inž. prom. mag. Klemen Ponikvar, univ. dipl. inž, prom. Mateja Hočevar, dipl. ekon. Mihaela Fridrih Praznik, univ. dipl. prav. |
| Predstavnik naročnika: | Aleš Krže |
| Število izvodov: | 1 (elektronska verzija) |
| Izvod številka: | 1 |
| Kraj in datum: | Ljubljana, februar 2025 |
|  | Direktor: dr. Peter Verlič |

KAZALO VSEBINE

1	Poročilo o rezultatih druge presoje kakovosti	1

2	Poročilo o pripravi in potrditvi strategije Občine Šmartno pri Litiji	1

2.1	Predlog OCPs z akcijskim načrtom	1

2.2	poročilo o izdelanem osnutku OCPS in obravnavi komentarjev širše delovne skupine	2

2.3	Poročilo o predstavitvi OCPS občinskemu svetu	3

2.4	Sklep o sprejetju OCPS Šmartno pri Litiji	3

2.5	Poročilo o aktivnostih vključevanja javnosti	3

2.5.1	Prireditev na prostem	4

3	PRILOGE	6

3.1	PRILOGA 1 – Predlog OCPS: naslovnica in kazalo vsebinE	6

3.2	Priloga 2 – Komentarji na predloG OCPS širše delovne skupine	8

3.3	Priloga 3 – ZAPISNIK DELAVNICE s širšo delovno skupino	10

3.4	priloga 4 – Zapisnik predstavitve o pripravi OCPS Šmartno pri Litiji, 2. javne razprave	20

3.5	priloga 5 – Vabilo na predstavitve o pripravi OCPS Šmartno pri Litiji, 2. javno razpravo v okviru dogodka na prostem	23

3.6	Priloga 6 – Objave vabila na predstavitev OCPS (2. javno razpravo) in obvestilo o izvedeni predstavitvi z javno razpravo v okviru dogodka na prostem	24

Poročilo o rezultatih druge presoje kakovosti

Druga presoja kakovosti vsebine OCPS Šmartno pri Litiji (2. faza: Vsebina dokumenta OCPS) bo zaključena predvidoma marca 2025. Trije obrazci 2. faze presoje in mnenje presojevalke bo priloženo po presoji.

Poročilo o pripravi in potrditvi strategije Občine Šmartno pri Litiji

Poročilo Sklopa F vsebuje predstavitev predloga OCPS z akcijskim načrtom in kratke predstavitve zaključnih aktivnosti Sklopa F do potrditve in objave strategije, in sicer naslednje vsebine priprave OCPS: poročilo o izdelanem osnutku OCPS in obravnavi komentarjev nanj s strani širše delovne skupine, poročilo o predstavitvi OCPS občinskim svetnikom, sklep o sprejetju OCPS ter poročilo o aktivnostih vključevanja javnosti, ki vsebuje tudi predstavitev (nerazporejene) prireditve na prostem.

Predlog OCPs z akcijskim načrtom

Predlog OCPS z akcijskim načrtom predstavlja sintezno gradivo z naslovom »Občinska celostna prometna strategija občine Šmartno pri Litiji« in je izdelano v drugem dokumentu (OCPS Smartno pri Litiji_predlog). Končni predlog vsebine dokumenta OCPS Šmartno pri Litiji se nahaja v prilogi v ločenem dokumentu.

Predlog OCPS zagotavlja naslednje vsebine in standarde:

- Izdelan je dokument na ravni končnega predloga za obravnavo na občinskem svetu. Po obravnavi na občinskem svetu so možni še manjši popravki, spremembe.

- Vsebina dokumenta uravnoteženo obravnava vse tematske stebre (Celostno prometno načrtovanje, Hoja, Kolesarjenje, Javni potniški promet in Motoriziran promet). Ukrepi v akcijskem načrtu so enakovredno določeni za vseh pet stebrov mobilnosti.

- Vsebina dokumenta vsebuje vizijo, cilje, ključne izzive, prložnosti in prioritete, na katere se navezujejo predlagani ukrepi v akcijskem načrtu, vsebine so medsebojno povezane. Cilne vrednosti se odražajo v obsegu ukrepov.

- V akcijski načrt so vključeni večkrat preverjeni in usklajeni ukrepi na osnovi sodelovanja strokovne in širše javnosti ter vodstva občine, zato so določei kot najbolj učinkoviti.

- Akcijski načrt vsebuje časovno opredelitev izvajanja ukrepov za sedem let, predlagan je načrt izvajanja od leta 2025 do 2031.

- Ukrepi v akcijskem načrtu so prioritizirani na osnovi razprav s strokovno in širšo javnostjo, ki je podala prioritete in predloge za čimbolj učinkovito izvedbo. V vsakem stebru so označeni ukrepi z najvišjo prioriteto (1) in srednjo prioriteto (2), ostali neoznačeni ukrepi so na tretjem prioritetnem mestu.

Predlog OCPS z akcijskim načrtom je bil predstavljen na delavnici s širšo delovno skupino ter poslan vsem elektronsko v pregled. Komentarji so predstavljeni v naslednjem poglavju. Prva stran in kazalo vsebine predloga OCPS sta vidna v Prilogi 1 tega poročila.

poročilo o izdelanem osnutku OCPS in obravnavi komentarjev širše delovne skupine

Po prvi presoji kakovosti izhodišč OCPS, na osnovi izdelanih in potrjenih vsebin predhodnih faz procesa priprave strategije ter smernic in ostalih predpisov je bil izdelan osnutek OCPS. Izdelano končno besedilo celostne prometne strategije vključuje in povzema že izdelane vsebine: vizija, cilji, stanje, izzivi, prioritete, priložnosti, strateška vodila, ukrepi, akcijski načrt, ciljne vrednosti, ki so zajete v kvantifikaciji strateških vodil in količinah, predvidenih za izvedbo ukrepov, ter strukturo petih stebrov mobilnosti.

Osnutek dokumenta je bil oblikovan na osnovi komunikacije z občino, sodelovanja z delovnimi skupinami in vključevanja javnosti ter predstavlja strateški dokument Občine Šmartno pri Litiji, ki je osnova za učinkovite spremembe mobilnosti ljudi v občini po načelu trajnostnega razvoja.

Osnutek končne verzije dokumenta OCPS z akcijskim načrtom je bil pregledan s strani občine. Občina oziroma ožja delova skupina predlogov za spremembe ni imela. Osnutek je bil posredovan širši delovni skupini dne 25. 2. 2025, v pregled in komentiranje vsebine za morebitne izboljšave.

Ker so deležniki že sproti sodelovali v predhodnih fazah priprave OCPS ter akcijskega načrta, veliko pripomb ni bilo prejetih. Pripombe sta podala dva člana širše delovne skupine, predstavnika policije in krajevnih skupnosti.

Glavne pripombe predstavnika s policije so se nanašale na konkretiziranje varne kolesarske povezave z občino Litija in železniško postajo Litija, pri čemer mora občina Šmartno pri Litiji sodelovati s sosednjo občino Litija pri določevanju tras in gradnji kolesarskih poti. Opomba je bila tudi glede izraza hitrostnih ovir (namesto ležečih policajev).

Predstavnik krajevnih skupnosti je poslal opombe glede ciljnih vrednosti oziroma kvantifikacije strateških vodil, da so premalo ambiciozne. Predlaga povišanje deležev hoje, kolesarjenja in javnega potniškega prometa ter ustrezno večje zmanjšanje motoriziranega prometa. Predlog je bil za daljši predviden odsek novo zgrajenih pločnikov. Opombe so se nanašale tudi na časovni načrt, na nesorazmerno dolgo predvideno obdobje izvedbe manj zahtevnih poceni ukrepov v primerjavi z zahtevnimi ukrepi.

Akcijski načrt oziroma predlog OCPS je bil na osnovi komentarjev in predlogov deloma spremenjen in dopolnjen v poglavju ukrepov, v delu stroškov in časovnega načrta. Nekateri komentarji so bili pojasnjeni v odgovor članom delovne skupine. Sprejete, potrjene ciljne vrednosti se ne spremenijo, časovni načrt odraža usklajen plan izvedbe in planiranje finančnih sredstev v proračunu občine. Konkretne lokacije niso opredeljene, ker so stvar izvedbenega nivoja. V OCPS so bile opombe upoštevane v čimvečji meri.

Komentarji in opombe širše delovne skupine so v Prilogi 2.

Poročilo o predstavitvi OCPS občinskemu svetu

Po pregledu in popravi predloga OCPS ter 2. presoji kakovosti vsebine dokumenta bo OCPS predstavljen na občinskem svetu. Med člani širše delovne skupine sta tudi dva člana občinskega sveta, zato naj bi bil občinski svet delno že seznanjen z vsebino in predvidoma bo OCPS sprejet na seji v marcu ali aprilu 2025. Na osnovi komentarjev občinskega sveta bodo prej narejeni morebitni minimalni popravki.

Po sprejemu OCPS na občinskem svetu bo izdelan sklep o sprejetju OCPS, podrobneje predstavljen v naslednjem poglavju.

Narejeni in objavljeni bodo še naslednji dokumenti o potrjeni strategiji:

- Publikacija OCPS

- Zloženka o dokončanju, sprejemu, objavi, ključnih poudarkih in naslednjih korakih OCPS

- Medijsko sporočilo o sprejeti strategiji v novicah na spletnih straneh in v glasilu »Krajevne novice« ter objava dokumenta OCPS na spletni strani občine

Publikacija OCPS bo natisnjena in na vpogled v prostorih Občine Šmartno pri Litiji.

Sklep o sprejetju OCPS Šmartno pri Litiji

Na osnovi sprejete strategije bo pripravljen sklep občine o sprejetju OCPS Šmartno pri Litiji. Sklep bo objavljen v Uradnem listu RS in med Občinskimi predpisi na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Sklep bo naknadno priložen poročilu Sklopa F.

Poročilo o aktivnostih vključevanja javnosti

Osnutek OCPS je bil predstavljen širši delovni skupini na delavnici dne 18.2.2025, v knjižnici v Šmartnem pri Litiji. Člani delovne skupine so bili povabljeni po e-pošti in nekateri tudi telefonsko, udeležba je bila dobra. Prisoten je bil tudi župan občine. V razpravi so sodelovali moški in ženske, postavljali vprašanja, mnenja, prejeli so odgovore, udeleženci so bili dokaj zadovoljni s predstavitvijo. Zapisnik, ki vključuje gradiva za ključne deležnike (o ukrepih) in osnutek akcijskega načrta, je v Prilogi 3.

Po delavnici širše delovne skupine dne 18.2.2025 je sledila druga javna razprava oziroma predstavitev priprave OCPS širši javnosti. Udeležba je bila dobra. Večina je bila moških različnih starosti in dve mlajši ženski, poleg direktorice občinske uprave. Splošni javnosti so bile predstavljene glavne vsebine, ki so sestavni del predloga OCPS. Aktivneje so z mnenji in vprašanji sodelovali moški. Zapisnik v Prilogi 4 povzema glavne komentarje javne razprave. Večjih pripomb in kritik ni bilo.

Pri sprejemu OCPS bodo sodelovali člani Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji. Na seji bodo morebiti nekateri odsotni. Članov občinskega sveta je 16, od tega 5 žensk in 11 moških. Na osnovi njihovih pripomb bo lahko dokument OCPS še malenkost spremenjen. S strinjanjem večine bo OCPS potrjen in sprejet s sklepom.

Prireditev na prostem

Prireditev na prostem je bila izvedena dne 18.2.2024 pred knižnico v Šmartnem pri Litiji. V okviru prireditve na prostem je bila organizirana predstavitev priprave in pomena OCPS Občine Šmartno pri Litiji oziroma druga javna razprava v knjižnici Šmartno pri Litiji. Zunaj pred knjižnico in nasproti cerkve v Šmartnem pri Litiji je bila postavljena stojnica z razstavo plakatov na temo »Priprava, vizija in cilji Občinske celostne prometne strategije občine Šmartno pri Litiji«, ki so bili razstavljeni že pred enim letom v isti knjižnici (otrovitev 6.3.2024). Občani so na javni razstavi na prostem lahko dobili pisne, slikovne in ustne informacije o pripravi, pomenu in vsebini strateškega dokumenta OCPS.

Vabilo na predstavitev OCPS (drugo javno razpravo) in hkrati na dogodek na prostem je bilo javno objavljeno na spletni in Facebook strani občine. Po predstavitvi oz. javni razpravi je bilo objavljeno na Facebook strani občine tudi medijsko sporočilo o dogodku. Vabilo je prikazano v Prilogi 5, medijske objave o dogodku na spletnih straneh so v Prilogi 6.

Poleg stojnice z razstavo je bil na ogled tudi električni kombi za najem prevozov. Občina sodeluje na Interreg projektu DEGREE4ALPS. V okviru Interreg projekta DEGREE4ALPS Občina oddaja elektični kombi v najem društvom in javnim zavodom ter s tem nudi dodatne možnosti najema prevozov za mlajše občane, poleg prevozov na klic za starejše občane. Sodelovanje Občine Šmartno pri Litiji na EU projektu je bilo predstavljeno tudi na javni razpravi poleg predstavitve OCPS. Občina je predstavila uporabo kombija za prevoze ter nadaljnje načrte, da kombi odkupi z letnimi najemi vozila v okviru trajanja projekta ter ga naprej uporablja tudi po končanem Interreg projektu kot ponudbo prevozov za različne potrebe občanov.

Slika 1-1: Dogodek na prostem - stojnica z razstavo plakatov o OCPS

Zaradi nizkih temperatur v tem letnem času (februar) in zato manjše udeležbe občanov bo predstavitev o pripravi in pomenu OCPS na prostem izvedena tudi kasneje v okviru drugega primernega občinskega dogodka zunaj, ob toplejšem vremenu, in v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ko bo še več ljudi zainteresiranih za udeležbo.

Slika 1-2: Udeležba širše javnosti na predstavitvi priprave OCPS (druga javna razprava)

Slika 1-3: Dogodek na prostem - električni kombi za najem prevozov (Interreg projekt)

PRILOGE

PRILOGA 1 – Predlog OCPS: naslovnica in kazalo vsebinE

Priloga 2 – Komentarji na predloG OCPS širše delovne skupine

Komentarji predstavnika policije

Komentarji predstavnika krajevnih skupnosti

Priloga 3 – ZAPISNIK DELAVNICE s širšo delovno skupino

Zapisnik delavnice, z dne 18.2.2025

priloga 4 – Zapisnik predstavitve o pripravi OCPS Šmartno pri Litiji, 2. javne razprave

Zapisnik predstavitve OCPS, 2 javne razprave, z dne 18.2.2025

priloga 5 – Vabilo na predstavitve o pripravi OCPS Šmartno pri Litiji, 2. javno razpravo v okviru dogodka na prostem

Priloga 6 – Objave vabila na predstavitev OCPS (2. javno razpravo) in obvestilo o izvedeni predstavitvi z javno razpravo v okviru dogodka na prostem

Objava vabila na predstavitev OCPS, 2. javno razpravo na spletni strani občine, z dne 11.2.2025

https://obcina.smartno.si/novice/predstavitev-za-obcane-o-pripravi-in-pomenu-celostne-prometne-strategije-obcine-smartno-pri-litiji-javna-razprava-o-ocps/

Objava vabila na predstavitev OCPS, 2. javno razpravo na Facebook strani občine, z dne 11.2.2025

Objava o predstavitvi OCPS oz. 2. javni razpravi na Facebook strani občine, z dne 19.2.2025

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064601657470#